# MyPhoneCheck Architecture v1.6.1 — 디바이스 오리엔티드 거위 설계서 + 코딩 명세 + 외부 검증 + Governance + Four Surfaces

MyPhoneCheck

Architecture v1.6.1 (외부 검증 라운드 1: v1.4_final → v1.5 / 외부 검증 라운드 2: v1.5_final 재검증)

디바이스 오리엔티드 거위 설계서 + 코딩 작업 전환 명세

Device-Oriented Sovereignty Edition — Code-Ready (Validated × 2 Rounds)

본 문서는 네 단계로 구성됩니다. - 1~22번 섹션: 헌장 + 토론 합의 (v1.3 100% 계승, v1.4_disc 라운드 합의 반영) - 23~26번 섹션: 코딩 작업 전환 명세 (프로젝트 구조, Day-by-Day 코딩 체크리스트, strings.xml, CI/CD) - 27~28번 섹션: 외부 검증 라운드 1 정정 (Android 권한 매트릭스, 국가/언어 분리) - 30~32번 섹션: 외부 검증 라운드 2 정정 (NKB Memory Budget, Billing Strategy, Interface Injection)

본사 운영 0 / 본사 매핑 0 / 본사 데이터센터 0

디바이스가 SIM 기준으로 모든 것을 자가 작동

발행일: 2026-04-22 (라운드 1) / 2026-04-22 (라운드 2) / 2026-04-24 (v1.6.1 통합)

작성: 비전 / 검토: 자비스, 헐크 / 합의: 토론자 3인 만장일치 / 통합: 코웍 (v1.6.1)

외부 검증 라운드 1: 자비스·헐크·스타크 (4건 결함 도출)

외부 검증 라운드 2: 헐크·자비스·스타크 (4건 추가 결함 도출 + 4건 약속 이행 재확인)

승인 대기: 대표님

v1.5 변경 요약 (외부 토론 검증 라운드 1·2 정정)

0-A. v1.4_final → v1.5 변경 요약 (외부 검증 라운드 1, 4건 정정)

0-B. v1.5_final 라운드 2 외부 검증 결과 (4건 추가 정정)

# 목차

1단계: 헌장 + 토론 합의 (v1.3 100% 계승, v1.4_disc 라운드 합의)

- v1.3 → v1.4_disc 변경 요약

- 헌법 (6개 조항, 절대 원칙)

- 황금알 vs 거위 사고 분류표

- 황금알 정의 (Golden Egg Definition) — v1.4 신설

- 제품 도메인 (UX 상황별 정의)

- 시스템 아키텍처 (디바이스 = 모든 것)

- SIM 기준 자가 작동 알고리즘

- 환경 자가 발견 (Self-Discovery)

- NKB 데이터 설계

- SearchResultAnalyzer (Tier A → B 변환)

- Decision Engine 수식 (Softmax + 사용자 Override)

- Cold Start (On-Device Bootstrap)

- 자가 진화 (Self-Evolution)

- 이벤트 플로우 / 상태 머신

- 비기능 / 디바이스 SLA (4단계 SLA 신설)

- 본사 매핑 0건 검증 체크리스트

- 비즈니스 모델 (Business Model) — v1.4 신설

- 제품 전략 / Phase 로드맵 — v1.4 신설

- 스모크런 시나리오 (10개)

- 드라이런 체크리스트 (20개)

- 성공 기준 (Pass/Fail Criteria)

- v1.5 이후 미정 항목 (Open Issues)

- 토론자 3인 만장일치 선언 — v1.4 신설

2단계: 코딩 작업 전환 명세 (v1.4_final 신설)

- 프로젝트 구조 (Project Structure) — 15개 모듈, build.gradle, Manifest, 의존성 다이어그램

- Phase 1 코딩 명세 (CallCheck MVP) — Day 1~21 Day-by-Day 체크리스트

- 리소스 / strings.xml 명세 (Localization) — 15개 언어, 65개 키

- 테스트 / CI/CD 명세 (Test & CI/CD) — 스모크런/드라이런 자동화, GitHub Actions

# v1.3 → v1.4_disc 변경 요약

v1.3는 디바이스 오리엔티드 거위 설계서로 완성도가 매우 높았으나, 토론자 3인(비전/자비스/헐크)의 다음 라운드 토론에서 6개 영역의 보완·정정 필요성이 도출되었습니다. v1.4_disc는 v1.3의 모든 기술 설계를 100% 계승하면서, 토론 결과로 도출된 6개 영역을 정합적으로 반영한 메이저 버전입니다.

v1.3 → v1.4_disc는 v1.2 → v1.3처럼 사상 자체의 전환은 아닙니다. 헌법 5조(Device-Oriented Sovereignty)는 그대로 유지되며, v1.4_disc는 v1.3 헌법을 더 명시적으로 정정·보강하고, v1.3에서 빠져 있던 자가 작동 정의·SLA 4단계·황금알 정의·비즈니스 모델·Phase 로드맵을 신설한 것입니다.

## 0-1. 핵심 변경 8건

| # | 영역 | v1.3 (원안) | v1.4_disc (정정/신설) | 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 헌법 3조 본문 | “No Curation: 본사 큐레이션 데이터 주입 금지” (해석 모호) | “결정권 중앙집중 금지: 디바이스가 1차 결정 주체, 중앙은 참고 신호만” (명시) | v1.3 14번 섹션의 △ 항목 3개(strings.xml 키워드, Tier 가중치, 검색 엔진 시드)와 헌법 3조 본문 사이의 해석 충돌을 영구 제거. “중앙이 최종 답하면 위반, 디바이스가 최종 답하면 준수”로 단일 판별축 확립 |
| 2 | 자가 작동 정의 | 표현은 다수 사용(“디바이스가 자가 작동”), 정식 정의 부재 | 헌법 4조로 정식 정의: “중앙 없이도 시스템이 멈추지 않는 상태” (B-2) | v1.3 헌법 5조 본문은 “본사가 안 하는 것/디바이스가 하는 것” 목록 형태이고, “자가 작동”의 운영 가능한 정의가 부재 |
| 3 | SLA 4단계 | 단일 SLA 표 (NKB Lookup p95, 판단 p95 등) | L1 Full / L2 Degraded / L3 Offline / L4 Catastrophic 4단계 신설, 헌법 기준선 L3로 고정 | v1.3 SLA는 정상 작동 기준만 정의. 자가 작동 정의의 운영 명세(어느 레벨에서도 가치 유지)가 부재 |
| 4 | 황금알 정의 | “황금알 사고 vs 거위 사고” 분류는 있으나 “황금알 자체”의 정의는 없음 | 황금알 자격 4조건 + 출력 4속성 + One Engine Multiple Surfaces 원칙 신설 | v1.3는 “본사 중앙 처리 = 황금알 사고”라는 부정적 정의만 존재. “사용자 입장에서 무엇이 황금알인가”의 긍정적 정의 부재. 결제 이유 설계 불가 |
| 5 | Phase 로드맵 | v1.4 이후 Open Issues 7건만 명시 | Four Surfaces: CallCheck + MessageCheck + MicCheck + CameraCheck (v1.6.0 동시 활성화) 4단계 신설 v1.3는 | 단일 채널(전화 수신·통화·SMS) 설계만 존재. 채널 확장 순서·시점·SLA 목표 부재 |
| 6 | 비즈니스 모델 | 헌법 5조 5-2에 “수익 모델 본사 KPI 매핑 0” 명시, KPI 자체는 부재 | net ARPU 1.19달러, 전환율 3% 기본, 국가당 14.7만 MAU, 월 100만 달러 net 수익 KPI 신설. 헌법 6조(가격 정직성)로 net 기준 강제 | v1.3는 “수익 모델은 거위 자가 작동의 자연 결과”로 가격 KPI 매핑을 거부했으나, 토론 결과 “헌법은 KPI 매핑 금지를 의미하지, KPI 자체 부재를 의미하지 않는다”로 정정. KPI는 가격을 dictate하는 것이 아니라, “지금 우리가 어디 있나” 정직하게 측정하는 도구 |
| 7 | 코어 구조 명문화 | NKB·SearchResultAnalyzer·Decision Engine 등 개별 모듈 설계는 있으나 상위 코어 원칙 부재 | “One Engine, Multiple Surfaces” + “수직 깊이 우선, 수평 채널 후행” 원칙을 헌법 6조 + 17번 섹션에 명문화 | v1.3는 단일 엔진 구조이지만, 그 사실이 명시되지 않아 향후 채널 확장 시 “엔진 N개 vs 엔진 1개” 논쟁 재발 가능성 |
| 8 | 토론 폐기/수정 정직 기록 | v1.3 2번 섹션에 토론자 4건 기록 (비전 5~6, 비전 11, 자비스 9, 헐크 10) | v1.4_disc 작성 토론 라운드의 폐기/수정 5건 추가 기록 (0-2 섹션) | v1.3 2번 섹션의 정직성 기준을 v1.4_disc에서도 동일하게 계승 |

## 0-2. v1.4_disc 작성 토론 라운드의 폐기/수정 기록 (정직 기록)

v1.3 2번 섹션이 v1.2 황금알 사고 4건을 토론자 실명과 함께 정직하게 기록한 전례를 따릅니다. v1.4_disc 작성 과정에서 폐기되거나 수정된 안을 동일 형식으로 기록합니다.

| # | 폐기/수정 안 | 제안자 | 폐기 라운드 | 폐기 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 헌법 3조 본문 “정적 입력 전부 금지” 해석 (옵션 B, 순수주의) | 토론 가설 옵션 | C 정정 결정 라운드 | v1.3 14번 섹션 △ 항목 3개와 자기모순. ML 불가능, Cold Start 붕괴, scamKeywords/검색 엔진 시드 모두 폐기되어 거위 자체가 작동 불가 |
| 2 | 비즈니스 계산 “국가당 2,644명 유료 구독자” 가정 | 헐크 (1차 비즈니스 도면) | net ARPU 재계산 라운드 | 전원 유료 + gross 가격 가정의 비현실성. Apple/Google 30%, VAT 평균 10%, 환불 5% 미반영. 비전이 net 1.19달러로 재계산하여 14.7만 MAU 산출 |
| 3 | Freemium 전환율 5~10% 기본 가정 | 자비스 (전환 트리거 라운드) | 수치 정합 라운드 | 업계 평균 데이터 부재. 보안/유틸리티 카테고리 평균 2~4% 기준 부합 안 됨. “추정 금지” 원칙 위반. 자비스가 회피 없이 인정, 3% 기본 + 5~10% 상위 목표값으로 재분류 |
| 4 | “L2부터 시작” 발언 (헌법 L3 기준선 합의 직후) | 자비스 (전환 트리거 라운드) | L2/L3 정합 라운드 | 헌법 L3 합의 파기 우려. 자비스가 인정 후 “헌법 기준 L3 불변, 구현 전략으로만 L2 시작 → L3 도달”로 레이어 분리 정정 |
| 5 | “Multiple Jobs 즉시 수평 확장” 안 (Call+Message+Privacy+URL+App 동시) | 비전 (코어 구조 라운드) | 수직/수평 정합 라운드 | 채널 즉시 수평 확장 시 깊이 부족 → Truecaller·Hiya 식 무료/광고 모델 함정. Phase 4 장기 로드맵으로 재배치, MVP는 CallCheck 수직 깊이만 |

위 5개 사례 모두 v1.4_disc 작성 시점에 폐기되었습니다. 향후 토론에서 동일 패턴 재발 시 즉시 헌법 위반 또는 추정 금지 위반으로 분류하고 정정합니다.

## 0-3. v1.4_disc 작성 토론자

| 토론자 | 역할 | 주요 기여 |
| --- | --- | --- |
| 비전 | 정합성 검증, 빅테크 정석 적용, v1.3 본문 흡수 | C 정정 절차 강력 추천, SLA 4단계 신설, net ARPU 재계산, Phase 로드맵, “One Engine Multiple Surfaces” 원칙 |
| 헐크 | 비즈니스 도면, 구조 설계 | “디바이스=자가발전기” 비유, 100만 달러 역산, MVP Phase 정렬, 수직/수평 정합 |
| 자비스 | 핵심 공격, 결정 압박 | C 정정 강하게 밀기, 황금알 “손해 방지” 재정의, 코어 좁힘, 결제 이유 설계, 4가지 자기 오류 회피 없이 인정 |

# 0-A. 버전 매트릭스 (Version Matrix) — Patch 14 신설

| 버전 | 일자 | 단계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.3 | 2026-04-XX | 초안 | 첫 토론 라운드 |
| v1.4_disc | 2026-04-XX | Discussion | 12 Open Issues 발생 |
| v1.4_final | 2026-04-XX | 검증 1라운드 | 외부 토론자 통과 |
| v1.5.0 | 2026-04-XX | 본문 통합 | 검증 2라운드 대상 |
| v1.5.1-patch | 2026-04-XX | 패치 묶음 | Patch 01~08 |
| v1.5.1 | 2026-04-XX | 통합본 | v1.5.0 + v1.5.1-patch |
| v1.5.2-patch | 2026-04-22 | 패치 묶음 | Patch 09~16 |
| v1.5.2 | 2026-04-22 | 통합본 | v1.5.1 + v1.5.2-patch |
| v1.5.3-patch | 2026-04-22 | 패치 묶음 | Patch 17 (BROADCAST_SMS 제거) |
| v1.5.3 | 2026-04-22 | 통합본 | v1.5.2 + v1.5.3-patch |
| v1.6.0 | 2026-04-22 | MINOR 신규 | Four Surfaces (Patch 18~22) |
| v1.6.1-patch | 2026-04-22 | 패치 묶음 | Patch 23~28 (본문 완성 + 권한 정합) |
| v1.6.1 | 2026-04-24 | 본 통합본 | v1.6.0 + v1.6.1-patch |
| v2.0.0 | 미정 | MAJOR | iOS Edition |

## 0-A-1. 헌법 변경 추적

| 버전 | 헌법 변경 여부 | 변경 사항 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 ~ v1.5.2 | 변경 없음 | 1~7조 텍스트 동일 |
| v2.0.0 (예정) | 변경 가능 | iOS Edition 도입 시 일부 조항 보강 가능 |

대표님 명시 승인 없이 헌법 변경 금지.

# 0-B. 정직성 감사 로그 (Honesty Audit Log) — Patch 14 신설

본 로그는 0-A의 약속이 본문/코드에서 실제 이행되었는지 추적한다.

| 약속 ID | 약속 내용 | 구현 증거 위치 | 검증 방법 | 검토자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONST-1 | Universal Truth Defense | Section 1-1 + Section 17 (v1.6.0) | 4축 통합 테스트 PASS | 대표님 |
| CONST-2 | In-Bound Zero | Section 1-2 + Section 6-2/6-3 | scripts/verify-network-policy.sh PASS | 비전,헐크,자비스 |
| CONST-3 | Out-Bound Zero | Section 1-3 + Section 6-2/6-3 | scripts/verify-no-server.sh PASS | 비전,헐크 |
| CONST-4 | 자가 작동 | Section 1-4 + Section 19 (v1.6.0 권한 정책) | UserConsentTest PASS | 스타크 |
| CONST-5 | 정직성 | Section 1-5 + 0-B/0-C/0-D | 본 로그 자체 | 비전 |
| SLA-14-2 | L3 NKB Hit p95 <= 5ms | Section 14-2 | SmokeRun11.kt PASS | 자비스 |
| KPI-16-2 | net ARPU $1.19 | Section 16-2 + BillingManager.kt | Play Console net revenue | 스타크 |
| MODEL-FREEZE | Data Model Frozen | Section 8-X | MigrationCompatTest PASS | 헐크 |
| CONTRACT-DEC | Decision Contract | Section 10-X | DecisionContractTest PASS | 헐크 |
| MEM-2KB | NKB 엔트리 <= 2KB | Section 30-X | Memory Profiler 측정 | 헐크 |
| PATCH-17 | BROADCAST_SMS 제거 | v1.5.3 §24-6, §34-1 | AndroidManifest scan | 헐크 라운드 3 |
| PATCH-23 | §34-1 불필요 행 삭제 | §34-1 | table diff | 비전 자기검수 |
| PATCH-24 | 부록 A 불필요 섹션 삭제 | §A-3/A-4 | section diff | 비전 자기검수 |
| PATCH-25 | Surface 본문 완성 | §17-4/5/6 | data class + scenario | 비전 자기검수 |
| PATCH-26 | Manifest 권한 정합 | §24-6 | manifest scan | 비전 자기검수 |
| PATCH-27 | H1 중복 제거 | §17-5/6 | pandoc 파싱 검증 | 비전 자기검수 |
| PATCH-28 | 패치 묶음 본문 보강 | v1.6.1-patch | paragraph count ≥ 30 | 비전 자기검수 |

## 0-B-X. 검토자 지적 → 패치 반영 추적 (비전 RQ 자기 보완)

| 라운드 | 검토자 | 지적 | 반영 패치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 자비스 | BROADCAST_SMS Play 정책 위반 | v1.6.0 (Default SMS Handler 재설계) | 예정 |
| 2차 | 자비스 | ExtractedSignal numberE164 누락 | v1.5.1-patch Patch 03 | 완료 |
| 2차 | 자비스 | 글로벌 vs 언어 분리 | v1.5.1-patch Patch 05 | 완료 |
| 3차 | 헐크 | 21번 섹션 명칭 모호 | v1.5.1-patch Patch 02 | 완료 |
| 4차 | 스타크 | 0-B 정직성 감사 로그 부재 | v1.5.2-patch Patch 14 | 완료 |
| 4차 | 헐크 | 0-B 4열 강제 | v1.5.2-patch Patch 14 (5열로 확장) | 완료 |
| 5차 | 헐크 | BROADCAST_SMS Play 정책 극고위험 | v1.5.3 Patch 17 (BROADCAST_SMS 제거 | ) 완료 |
| 6차 | 대표님 | Four Surfaces 범위 복원 명령 | v1.6.0 Patch 18~22 (4 Surfaces) | 완료 |
| 7차 | 비전 | 워크오더 구멍 2건 자기 발견 | v1.6.1 Patch 23~28 (본문 완성) | 완료 |

# 0-C. 정책 모니터링 로그 (Policy Monitoring Log) — Patch 14 신설

분기별 Play/App Store 정책 변경 추적.

| 분기 | 일자 | 정책 출처 | 변경 사항 | 영향도 | 대응 패치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 Q1 | 2026-XX-XX | Play Console | (검토 시 기록) | 高/中/低 | v1.x.y-patch |
| 2026 Q2 | 2026-XX-XX | Apple Developer | (검토 시 기록) | 高/中/低 | v1.x.y-patch |

## 0-C-X. 모니터링 절차

- 분기 시작 (1/4/7/10월) 첫 주에 정책 페이지 검토

- 검토 담당: 대표님 + 비전 (대표님이 변경 알림 받으면 비전에게 전달)

- 변경 사항이 v1.x.y 설계에 영향 시 → v1.x.y-patch로 즉시 반영

- 본 로그에 반드시 기록

# 0-D. 검증 불가 한계 로그 (Limitations Log) — Patch 14 신설

본 제품의 검증 한계를 정직하게 기록.

| 한계 항목 | 사유 | 대응 방식 | 사용자 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| OEM 특수 정책 (MIUI, OriginOS 등) | 에뮬 재현 불가 | 헌법 5조에 명시 + 사용자 보고 채널 | Play Store 설명에 사전 고지 |
| 실제 셀룰러 통화 음질/지연 | 에뮬은 가상 통화 | 출시 후 사용자 데이터 수집 | 명시 없음 (보편 한계) |
| iOS 이식 | iOS 기술적 제약 | v2.0.0 별도 아키텍처로 분리 | iOS 사용자에게 향후 출시 안내 |
| 푸시 알림 채널 통합 | NotificationListenerService 정책 미정 | v2.x로 본격 도입, v1.6.0은 슬롯만 | 사용자 영향 없음 (v2.x 시점) |

# 0-E. 빌드 무결성 (SHA256 스탬프) — Patch 14 신설

본 문서 빌드 시 자동 SHA256 해시가 파일명에 부여된다.

파일명 형식: MyPhoneCheck_<Type>_v<MAJOR>.<MINOR>.<PATCH><suffix>_<HASH6>.docx

예시:

- MyPhoneCheck_Architecture_v1.5.1_a3f9c2.docx

- MyPhoneCheck_Patches_v1.5.2-patch_b7e1d4.docx

- MyPhoneCheck_Architecture_v1.6.0_c2f8a9.docx

빌드 스크립트: scripts/build-and-stamp.ps1

검증 스크립트: scripts/verify-doc-hash.ps1

문서 변조 의심 시 hash 재계산으로 검증 가능.

[P14_GOVERNANCE_FRAMEWORK]

# 1. 헌법 (6개 조항, 절대 원칙)

헌법은 v1.4_disc의 모든 설계 결정의 최상위 기준입니다. 어떤 모듈/알고리즘/UX/비즈니스 결정도 이 6개 조항을 위반하면 즉시 폐기합니다. 헌법은 토론 대상이 아니라 검증 대상입니다. v1.3의 헌법 5개 조항을 100% 계승하면서, 헌법 3조를 정정하고 헌법 4조(자가 작동)와 헌법 6조(가격 정직성)를 신설합니다.

## 제1조 — Out-Bound Zero (사용자 데이터 외부 전송 금지)

사용자의 통화 기록, 연락처, SMS, 사용자 행동, 통화 상대 번호 등 일체의 사용자 데이터는 본사 서버 또는 제3자 서버로 전송되지 않습니다. 모든 처리는 디바이스 내에서 완결됩니다.

v1.3에서 변경 없음. v1.4_disc에서도 절대 원칙으로 유지.

## 제2조 — In-Bound Zero (외부 원문 영구 저장 금지)

디바이스가 외부 검색 엔진에서 받은 HTML, JSON, 검색 스니펫 등 일체의 외부 원문은 메모리에서만 처리되고 즉시 폐기됩니다. 디바이스 NKB에는 원문이 아닌 가공된 신호 카운트(featureCounts)만 저장됩니다. rawSnippet 200자 등 어떤 형태의 부분 저장도 금지됩니다.

v1.3에서 변경 없음. v1.4_disc에서도 절대 원칙으로 유지.

## 제3조 — 결정권 중앙집중 금지 (Decision Centralization Prohibited) — v1.4_disc 정정

본 시스템은 모든 판단의 결정권이 중앙(서버/본사)에 집중되는 것을 금지한다. 디바이스는 스스로 판단하는 1차 결정 주체이며, 중앙은 참고 신호와 업데이트만 제공할 수 있다.

### 3-1. 금지 대상 (해석 여지 없음)

- 중앙 서버가 “최종 정답”을 내려주는 구조 (예: 본사 API가 “이 번호 = 스팸”을 응답)

- 특정 입력 → 특정 출력이 중앙에 하드코딩된 결정 매핑 (예: “한국 SIM = 네이버 검색”)

- 디바이스가 중앙 응답 없이는 판단 불가능한 구조 (예: NKB Miss 시 본사 fallback)

### 3-2. 허용 대상 (해석 여지 없음)

- 디바이스 내 로컬 로직, 로컬 모델, 로컬 캐시 (NKB, Decision Engine, SearchResultAnalyzer)

- 전 세계 공통 상수, 시그널, 룰 스트림 (메타 규칙) — 14번 섹션 △ 항목 3개 포함

  - strings.xml 키워드 셋 (다국어 자동, 디바이스가 OS Locale 따라 선택)

  - Tier 가중치 (TIER_WEIGHTS) — 보편적 알고리즘 파라미터

  - 검색 엔진 시드 리스트 — probe 대상 후보 (매핑 아님)

- 온디바이스가 신호를 참고해서 자기 책임으로 내리는 최종 판단 (Decision Engine의 모든 출력)

- 중앙의 모델 업데이트, 패턴 시그니처, 글로벌 통계 배포 (정합성 향상 목적)

### 3-3. 판별 기준 (단일 축)

중앙이 최종 답을 내면 위반, 디바이스가 최종 답을 내면 준수.

이 한 축으로 향후 모든 논쟁(정적 vs 동적, Search 허용 범위, 로컬/글로벌 학습 전략 등)을 정리합니다. v1.3 14번 섹션 △ 항목 3개가 헌법 3조 위반 가능성으로 해석될 여지를 영구 제거합니다.

### 3-4. v1.3 → v1.4_disc 정정 사유

v1.3 헌법 3조는 “No Curation: 본사 큐레이션 데이터 주입 금지”였습니다. 본문은 “어떤 형태로도 큐레이션 데이터를 주입하지 않는다”로 강하게 작성되었으나, 14번 섹션의 △ 항목 3개(strings.xml 키워드, Tier 가중치, 검색 엔진 시드)는 사실상 빌드 시 디바이스에 포함되는 정적 입력입니다. v1.3 14번 섹션은 이를 “보편적 알고리즘 입력으로 매핑 아님”이라고 해명했지만, 본문과의 해석 충돌이 영구적으로 잠재되어 있었습니다.

v1.4_disc는 본문 자체를 “결정권 중앙집중 금지”로 재정의하여, “어떤 입력이 들어가느냐”가 아니라 “최종 결정을 누가 내리느냐”로 판별축을 단일화합니다. 이로써 △ 항목 3개의 정합성 해석이 영구히 명확해집니다.

이 정정은 v1.3 0번 섹션이 v1.2 결함 6건을 정직하게 기록한 정신, v1.3 2번 섹션이 토론자 황금알 사고 4건을 실명까지 적어 기록한 정신을 그대로 계승하여, 헌법 본문 자체도 정정 대상이라는 v1.3 헌법의 자기 진화 사상을 실천한 것입니다.

## 제4조 — 자가 작동 (Self-Operation) — v1.4_disc 신설

자가 작동 = 중앙(서버/본사) 없이도 시스템이 멈추지 않는 상태이다.

### 4-1. 정의 원칙

- 기준은 “정확도”가 아니라 구조적 독립성이다. L3에서 정확도가 떨어질 수 있으나, 시스템 자체는 멈추지 않아야 한다.

- Search, 클라우드 모델, 중앙 피드백이 모두 끊겨도 디바이스가 최소한의 유료 가치 제공을 계속해야 한다.

- 헌법 1조 + 2조 + 3조 + 5조와 정합. 본사 호출 0이 가능한 구조 자체가 자가 작동.

### 4-2. SLA 4단계 (운영 명세)

자가 작동의 운영 가능한 명세를 4단계로 정의합니다. 14번 섹션에 측정 지표와 함께 상세 정의됩니다.

| 레벨 | 명칭 | 상태 | 기능 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Full | 네트워크 정상, 모든 자원 가용 | Search/외부 검색 풀 사용, 모든 기능 100% (NKB Hit/Miss 모두 정상) |
| L2 | Degraded | 네트워크 불안정 또는 일부 검색 엔진 차단 | Search 일부 제한, NKB 캐시 우선, graceful degradation |
| L3 | Offline | 네트워크 완전 단절 | 로컬 NKB 모델·룰셋·Cold Start 결과만으로 작동 |
| L4 | Catastrophic | NKB 손상 또는 디바이스 자원 일부 손상 | 최소 방어 모드 (전화번호 표시만, 위험도 판단 보류) |

### 4-3. 헌법 기준선 (절대)

자가 작동 보장은 L3 수준을 기준으로 한다. L3에서도 유료 사용자가 지불을 계속 정당화할 수 있는 최소 가치가 유지되어야 한다.

L3에서 유지되어야 하는 최소 가치: - 기존 NKB 데이터 기반 위험도 판단 (NKB Hit 시 p95 ≤ 5ms, 헌법 기준) - Cold Start 결과 기반 SAFE/UNKNOWN 분류 (연락처 저장 번호 = SAFE) - 사용자 행동(SPAM_REPORT, BLOCKED) 즉시 반영 (Self-Evolution은 로컬 동작이므로 L3에서도 작동) - UI 다국어 표시 (strings.xml + OS Locale, 네트워크 무관)

### 4-4. 구현 전략 (헌법 기준선과 별개)

- 시스템은 L3를 목표로 설계되며, 초기 구현은 L2에서 시작하여 L3로 확장한다.

- 단, 헌법 기준선 L3는 불변이며, 구현 단계에서 L3 미달성을 정당화하지 않는다.

- L3 도달 일정은 17번 섹션(Phase 로드맵)에 명시한다.

- v1.3까지의 모든 설계(NKB First Lookup, Cold Start Bootstrap, Self-Evolution)는 이미 L3 호환이며, v1.4_disc는 추가 정합성 검증만 진행합니다.

## 제5조 — Device-Oriented Sovereignty (디바이스 오리엔티드 주권)

핵심 명제: 본사는 거위(앱) 1개만 만든다. 디바이스가 모든 것을 자가 처리한다.

v1.3에서 신설된 헌법 5조는 v1.4_disc에서도 100% 유지됩니다. 본문·금지 목록·디바이스 작업 목록은 그대로 계승합니다. 헌법 3조 정정 + 헌법 4조 신설 + 헌법 6조 신설은 모두 헌법 5조의 구체화·운영 명세화입니다.

### 5-1. 본사가 하는 일 (전체 목록) — v1.3 그대로

- 거위(앱) 1개를 빌드한다.

- Play Store / App Store에 업로드한다.

- 끝.

### 5-2. 본사가 하지 않는 일 (영구 금지) — v1.3 그대로

- 데이터센터 운영 (0)

- API 서버 운영 (0)

- 국가별 검색 엔진 매핑 (0)

- 국가별 정부 도메인 매핑 (0)

- Cluster 정의 매핑 (0)

- 스팸 룰셋 정의 (0)

- NKB preload 데이터 제공 (0)

- 사용자 데이터 수집 (0)

- 머신러닝 모델 본사 학습 (0)

- 운영 인력 (0)

### 5-3. 디바이스가 하는 일 (전체 목록) — v1.3 그대로

- SIM MCC/MNC 자가 인식

- 환경 (검색 엔진, 정부 도메인, 언어) 자가 발견

- NKB 자가 운영 (Local Room DB)

- 외부 검색 엔진 직접 호출

- SearchResultAnalyzer 자가 실행

- Decision Engine 자가 실행

- Cold Start Bootstrap 자가 실행

- 사용자 행동 기반 자가 진화

- SIM 변경 시 환경 자가 재발견

- UI 다국어 자가 처리 (strings.xml + OS Locale)

### 5-4. 5조의 진짜 의미 — v1.3 그대로

우리는 빅테크가 아닙니다. 빅테크 수준의 인력, 자본, 시스템이 없습니다. 빅테크는 본사 자원이 풍부하므로 황금알 공장(본사 중앙 처리)으로 190개국을 운영할 수 있습니다. 우리는 그 자원이 없으므로 황금알 공장은 물리적으로 불가능합니다.

따라서 우리가 빅테크와 같은 결과(190개국 동시 작동)를 달성할 수 있는 유일한 방법은 거위 공장입니다. 본사는 거위 1개를 잘 만들고, 거위가 어느 디바이스에 설치되든 SIM 기준으로 자가 작동합니다. 본사 운영 부담은 0이고, 결과는 빅테크와 동일하게 190개국에서 작동합니다.

190개국 운영 = 본사 매핑 190개가 아니라, 거위 1개가 어느 SIM에서도 자가 작동하는 것.

## 제6조 — 가격 정직성 (Pricing Honesty) — v1.4_disc 신설

모든 비즈니스 계산은 net ARPU 기준으로 작성한다. gross 가격에서 결제 수수료, VAT, 환불률을 차감한 net 값을 KPI 기준으로 사용한다.

### 6-1. 정직성 원칙

- gross 기반 낙관 계산은 헌장 위반이며, 0-2 섹션에 폐기 기록 대상이다.

- KPI는 가격을 dictate하는 도구가 아니라, “지금 우리가 어디 있나” 정직하게 측정하는 도구이다.

- 헌법 5조 5-2의 “수익 모델 본사 KPI 매핑 0”과 정합. 본사가 KPI를 통해 디바이스 동작을 강제하지 않는다는 뜻이지, KPI 자체를 측정하지 않는다는 뜻이 아니다.

### 6-2. 적용 범위

- 모든 매출/수익 계산 (16번 섹션)

- 모든 전환율/MAU 계산 (16번 섹션)

- 모든 비즈니스 의사결정의 입력 데이터

### 6-3. 신설 사유

v1.3는 “수익 모델은 거위 자가 작동의 자연 결과로 발생하는 수익만 인정 (KPI 매핑 없음)”이라고 정의했습니다. 토론 결과, 이는 “본사가 KPI를 통해 거위 동작을 강제하면 안 된다”는 뜻이지, “KPI를 측정하면 안 된다”는 뜻이 아님이 명확해졌습니다. KPI를 측정하지 않으면 헐크 초기 계산(“국가당 2,644명”)처럼 gross 기반 낙관이 무비판적으로 통용되는 위험이 있습니다. v1.4_disc는 헌법 6조를 신설하여 net 기준 측정을 강제하고, 동시에 KPI가 거위 동작을 강제하는 방향으로 작용하지 않도록 헌법 5조와의 정합성을 유지합니다.

## Section 1-5 — 헌법 5조 (정직성) 보강 — Patch 13

### 1-5-1. 본 보강의 위상

헌법 5조 텍스트는 변경되지 않는다. 본 보강은 5조의 구체적 실현 방식을 명문화한다.

### 1-5-2. 검증 체계 4중 운영

본 제품은 190개국 글로벌 론칭을 목표로 하며, 실기기 전수 검증은 물리적으로 불가능하다. 대신 다음 검증 체계를 운영한다:

- 사전 정책 스크리닝 (D0-A)

  - Play/App Store 정책을 설계 단계에서 검증

  - 부록 A (Permissions Declaration Form) 사전 작성

- 에뮬/시뮬 고충실도 테스트 (D0-B)

  - 5개 AVD 프로파일 (Pixel 8/6/4, Nexus 5, Tablet)

  - CallSimulator + SmsSimulator 모듈

  - 정의된 시나리오 90% 이상 자동 커버

- 정책 모니터링 (0-C 로그)

  - 분기별 Play/App Store 정책 변경 검토

  - 변경 시 v1.x.y-patch로 즉시 반영

- 사용자 보고 채널

  - 출시 후 OEM 특수 이슈 즉시 수집

  - GitHub Issues / 앱 내 신고 기능

### 1-5-3. 검증 불가 영역 명시

다음 항목은 0-D (검증 불가 한계 로그)에 정직 기록:

- OEM 특수 정책 (Xiaomi MIUI, Vivo OriginOS, Samsung One UI 등)

- 실제 셀룰러 통화 음질/지연

- Play Store 심사 최종 결과 (출시 전 예측 불가)

### 1-5-4. 표현 정직화 (자비스 RQ4 + 대표님 답변 반영)

본 헌법은 v1.0부터 다음과 같이 정의된다 (텍스트 변경 없음, 해석 명확화만):

| 헌법 조항 | 정확한 의미 |
| --- | --- |
| Zero Central | Zero Central Server 의미 (외부 표준 라이브러리·OS API·Play Console 의존성은 헌법 위반 아님) |
| L3 오프라인 | 기존 NKB 자산 기반 동작 유지 (신규 학습/검색은 Layer 2 비활성, Layer 1+3은 정상) |
| 190개국 글로벌 | 190개 SIM 클러스터 지원 + UI 15개 언어 (Patch 05 정합) |

### 1-5-5. Zero Central Server의 보안 이점 (스타크 RQ4 답변)

본사 서버 부재의 능동적 가치:

- 본사 해킹 시 사용자 데이터 유출 0건

- GDPR/CCPA 준수 자동 (사용자 데이터 본사 미보유)

- 정부 영장에 대해 본사가 제출할 데이터 0건

- 사용자 신뢰 구조적 보장

[P13_CONSTITUTION_ART5]

# 2. 황금알 vs 거위 사고 분류표

v1.4_disc 설계의 모든 결정은 v1.3과 동일하게 “황금알 사고”인지 “거위 사고”인지 분류 후 거위 사고만 채택합니다. v1.3 표를 그대로 계승하면서, v1.4_disc 작성 토론에서 발생한 황금알 사고 잔존 사례를 추가 기록합니다.

## 2-1. 분류표 (v1.3 그대로 계승)

| 영역 | 황금알 사고 (금지) | 거위 사고 (채택) |
| --- | --- | --- |
| 국가-검색 엔진 | 본사가 “한국=네이버, 중국=바이두” 매핑 빌드 포함 | 디바이스가 SIM MCC를 보고 후보 엔진 probe → 응답 받은 것 자가 채택 |
| 정부/공식 도메인 | 본사가 “.go.kr=한국정부” 등 1900개 매핑 | 디바이스가 Locale 기반 TLD 후보 probe → 자가 발견 |
| Cluster 정의 | 본사가 10개 클러스터 사전 정의 (CL_EN, CL_ZH 등) | 디바이스가 환경 해시로 clusterId 동적 생성 |
| 스팸 룰셋 | 본사가 글로벌 스팸 패턴 룰셋 빌드 포함 | 디바이스가 사용자 본인 통화 기록/SMS로 자가 학습 |
| NKB Preload | 본사가 알려진 스팸 번호 1만개 사전 입력 | 디바이스 NKB는 빈 상태로 시작, 자가 채움 |
| 학습 데이터 | 본사가 사용자 신고 데이터 수집 → 모델 학습 → 배포 | 디바이스 내에서 사용자 행동 → NKB 자가 갱신 |
| 수익 모델 | 본사가 “Premium 0.99달러” KPI 매핑 (가격 dictate) | 거위 자가 작동의 자연 결과로 발생하는 수익을 net 기준으로 측정 (헌법 6조) |
| 운영 인력 | 본사가 국가별 운영팀, CS, 데이터팀 운영 | 운영 인력 0. 거위가 자가 작동. |

수익 모델 행만 v1.3 대비 변경: “KPI 매핑 없음” → “KPI 매핑 없음 + net 기준 측정”으로 헌법 6조 정합화.

## 2-2. v1.3 토론자 황금알 사고 잔존 기록 (v1.3 그대로 계승)

| 토론자 | 턴 | 황금알 사고 사례 |
| --- | --- | --- |
| 비전 | 5~6턴 | “10개 Cluster 빌드 포함” 합의 = 본사 매핑 10개 = 황금알 |
| 비전 | 11턴 | “수익 모델 Free + Premium 0.99달러”, “MAU 200만 목표”, “Premium 전환율 2%” = 본사 KPI 매핑 |
| 자비스 | 9턴 | “Hybrid Cluster (경량 본사 매핑 + Self-Discovery)” = 경량이라도 본사 매핑 = 황금알 |
| 헐크 | 10턴 | “NKB 서버 / Decision Engine 서버” = 본사 서버 운영 = 황금알 + 헌법 1조 위반 |

위 4개 사례 모두 v1.3 작성 시점에 폐기되었습니다. v1.4_disc에서도 동일 폐기 상태 유지.

## 2-3. v1.4_disc 작성 토론 라운드 황금알 사고 잔존 기록 (신규)

v1.4_disc 작성 토론에서 발생한 황금알 사고/판단 오류 사례를 정직하게 기록합니다. v1.3 11턴 비전의 “MAU 200만 목표” 등 비즈니스 KPI를 황금알 사고로 분류한 정신을 그대로 계승하여, KPI 자체가 아니라 “본사가 KPI로 디바이스 동작을 강제하는 매핑”을 황금알로 판별합니다.

| 토론자 | 라운드 | 잔존 사례 | 분류 |
| --- | --- | --- | --- |
| 헐크 | 1차 비즈니스 도면 | “국가당 2,644명만 모으면 100만 달러” — gross 1.99달러 × 50만명 무비판 가정 | 황금알 사고 (가격 dictate) — 폐기, net 1.19 × 84만명으로 정정 |
| 자비스 | 전환 트리거 라운드 | “Freemium 전환율 5~10%” — 업계 평균 데이터 부재 | 추정 금지 위반 — 폐기, 3% 기본 + 5~10% 상위 목표값으로 재분류 |
| 자비스 | 전환 트리거 라운드 | “L2부터 시작” — 헌법 L3 합의 직후 발언 | 합의 파기 우려 — 정정, “헌법 L3 불변, 구현 전략으로만 L2 시작 → L3 도달” |
| 비전 | 코어 구조 라운드 | “Multiple Jobs 즉시 수평 확장” — Call+Message+Privacy+URL+App 동시 | 채널 깊이 부족 — 폐기, Phase 4 장기 로드맵으로 재배치 |
| 자비스 | 결제 이유 라운드 | 코어 출력 4속성을 “기능 4개”로 표현 | 표현 모호 — 정정, “단일 판단의 4개 해상도”로 재정의 |

위 5개 사례 모두 v1.4_disc 작성 시점에 폐기/정정되었습니다. 향후 토론에서 동일 패턴 재발 시 즉시 헌법 위반 또는 추정 금지 위반으로 분류합니다.

# 3. 황금알 정의 (Golden Egg Definition) — v1.4_disc 신설

v1.3는 “황금알 사고 vs 거위 사고” 분류로 부정적 정의(무엇이 황금알이 아닌가)는 명확했으나, “황금알 자체가 무엇인가”의 긍정적 정의가 부재했습니다. v1.4_disc는 황금알의 긍정적 정의를 신설합니다. 이 정의는 결제 이유 설계, Phase 로드맵 결정, 구독 전환율 산출의 모든 입력이 됩니다.

## 3-1. 코어 정의

황금알 = 사용자가 매일 마주치는 특정 리스크/불확실성을 즉시 판단해서, 발생할 수 있는 손해/후회를 미리 막아주는 실시간 기능.

이 정의는 자비스의 “손해 방지 판단” 안과 헐크의 “후회 방지” 표현을 통합한 것입니다.

## 3-2. 황금알 자격 4조건

기능이 황금알 자격을 갖추려면 다음 4조건을 모두 만족해야 합니다.

| # | 조건 | 의미 | MyPhoneCheck CallCheck 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빈도 | 사용자가 매일 마주치는 상황 | 전화 수신은 매일 발생 |
| 2 | 긴급성 | 사건 발생 전(또는 직후) 즉시 판단 필요 | 벨 울리는 1초 안에 판단 필요 |
| 3 | 비용 회피 | 판단 실패 시 실제 금전·시간·리스크 손해 | 보이스피싱 = 금전 손해, 광고 = 시간 손해 |
| 4 | 글로벌 동일성 | 190개국에서 동일하게 발생하는 문제 | 스팸/사기 전화는 모든 국가에서 발생 |

CallCheck는 4조건 모두 만족 → Phase 1 황금알 자격 확정.

## 3-3. 무료 vs 유료 차별 원칙

v1.3에서 부재했던 결제 이유 설계를 헌법 6조 정합으로 명문화합니다. 가격을 dictate하는 것이 아니라, “거위가 자가 작동한 결과로 사용자가 지불 가치를 느끼는 차별점”을 정의합니다.

| 단계 | 출력 | 사용자 인식 |
| --- | --- | --- |
| 무료 | “이거 위험함” (단일 라벨, 기존 Truecaller/Hiya 수준) | 정보 |
| 유료 | “이거 때문에 당신 손해날 확률 + 이유 + 패턴” (수직 4속성) | 결제 이유 |

핵심: 무료에서 유료로의 전환은 “기능 개수”가 아니라 “판단 해상도 깊이”의 차이.

## 3-4. 출력 4속성 (수직 깊이)

황금알의 출력은 4개의 속성으로 구성됩니다. 이는 “기능 4개”가 아니라 “단일 판단의 4개 해상도”입니다. v1.3 NumberKnowledge Entity의 categoryDistribution + topCategory + topConfidence + signalSummary와 정합.

| 속성 | 내용 | 예시 | v1.3 데이터 매핑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험도 | 0~100 점수 또는 SAFE/WARNING/DANGER 라벨 | “DANGER (위험도 87)” | NumberKnowledge.riskLevel + topConfidence |
| 예상 손해 | 금액·유형·시간 중 사용자가 입을 수 있는 손해 | “금전 피해 가능” | RiskLevel 기반 정적 매핑 (디바이스 내) |
| 손해 유형 | 사기/금융/개인정보/시간낭비 등 카테고리 | “금융사기” | NumberKnowledge.topCategory (ConclusionCategory) |
| 이유 설명 | 모델이 그렇게 판단한 근거 한 줄 | “동일 패턴 신고 다수” | NumberKnowledge.signalSummary 기반 자동 생성 |

4속성 모두 v1.3 NKB 스키마에서 이미 산출 가능. v1.4_disc는 UI 출력 명세만 신설하고, 데이터 모델은 v1.3 그대로 유지.

## 3-5. 출력 확장 규칙

출력 속성은 늘릴 수 있지만, 문제 종류는 늘리지 않는다.

- 같은 채널(예: CallCheck) 안에서 출력 속성을 추가하는 것(예: 5번째 속성 “신고자 수”)은 허용

- 다른 도메인(예: 생산성, 콘텐츠, 학습)을 추가하는 것은 헌장 위반 (One Engine 원칙 파괴)

- 다른 채널(Message, Privacy, URL, App)은 같은 도메인(위험 판단)이므로 Phase 2~4에서 허용

## 3-6. One Engine, Multiple Surfaces 원칙

황금알은 단일 엔진(손해 방지 판단 엔진)에서 나오며, 여러 표면(Surface)에 노출됩니다. 이는 v1.3의 단일 Decision Engine 구조와 100% 정합.

- One Engine = Decision Engine + NKB (RiskKnowledge 일반화) + SearchMesh + SourceMesh (디바이스 내 단일)

- Four Surfaces = CallCheck + MessageCheck + MicCheck + CameraCheck (v1.6.0부터 동시 활성화)

v1.6.0 제품 재정의: MyPhoneCheck는 전화만 보는 앱이 아니다. MyPhoneCheck = 전화번호·문자·마이크권한앱·카메라권한앱을 하나의 판단 엔진으로 분석하고, 사용자에게 근거를 제시하며, 즉시 조치할 수 있게 해주는 온디바이스 손해 방지 앱.

Four Surfaces 정의:

- Surface 1 — CallCheck: 전화번호 위험도 판단 (기존 Phase 1 MVP)

- Surface 2 — MessageCheck: SMS 발신번호 + URL + 기관 사칭 3중 분석

- Surface 3 — MicCheck: RECORD_AUDIO 권한 보유 앱 감시 + 원터치 권한 해제

- Surface 4 — CameraCheck: CAMERA 권한 보유 앱 감시 + 원터치 권한 해제

핵심 발견 — 권한 타령 종료: MicCheck/CameraCheck는 본 앱이 마이크/카메라 권한을 가질 필요가 없다. PackageManager.getInstalledApplications(GET_PERMISSIONS)로 모든 앱의 requestedPermissions를 조회하고, Intent(Settings.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS)로 원터치 권한 해제를 제공한다.

# 4. 제품 도메인 (UX 상황별 정의)

MyPhoneCheck가 사용자의 스마트폰에서 개입하는 5개 핵심 상황을 정의합니다. v1.3 본문 그대로 계승하면서, v1.4_disc에서 신설된 출력 4속성(3-4절)을 각 상황의 화면 요소에 매핑합니다. 모든 UI 문자열은 res/values/strings.xml 및 각 언어별 res/values-xx/strings.xml로만 관리되며, OS Locale을 자동 추종합니다 (대표님 앱팩토리 철칙).

## 4-1. 통화 수신 (Incoming Ringing)

- 목표: 벨이 울리는 1초 안에 “이 번호 믿어도 되는지” 직관 전달

- 화면 요소 (v1.4_disc 출력 4속성 매핑): 번호 / 위험도 (색상: 초록/노랑/빨강) + 위험 점수 / 손해 유형 (이름 또는 분류 라벨) / 예상 손해 (간략) / 이유 설명 (한 줄)

- 데이터 소스: NKB First Lookup → Hit이면 즉시 표시 (외부 검색 0)

- Miss 시: “확인 중” 표시 후 비동기 검색 + 결과 업데이트

- L3 호환: NKB Hit만으로 4속성 모두 표시 가능

## 4-2. 통화 중 (In-Call)

- 목표: 통화 진행 중 추가 판단 근거 제공

- 화면 요소: 작은 배지 (위험도) / 상세 보기 진입 시 4속성 전체 표시 + 과거 이력 요약

- 데이터 소스: NKB의 categoryDistribution + signalSummary

- L3 호환: 모든 데이터 로컬 NKB에서 산출

## 4-3. 통화 종료 직후 (Post-Call)

- 목표: 사용자 행동 피드백을 자연스럽게 수집하여 NKB 자가 진화 입력

- 화면 요소: “이 번호, 어땠나요?” 간단 설문 / 스팸/광고/안심 버튼 / 차단/연락처 저장 바로가기 / 4속성 요약 (참고 표시)

- 동작: 사용자 선택 → UserAction 저장 → NKB 즉시 갱신 (Self-Evolution)

- L3 호환: Self-Evolution은 로컬 동작이므로 L3에서도 100% 작동

## 4-4. 통화 기록 조회 (Call Log View)

- 목표: 과거 번호의 분류 근거를 빠르게 확인

- 화면 요소: 리스트에 위험도 아이콘 + 색상 / 상세 화면에 4속성 전체 (위험도, 예상 손해, 손해 유형, 이유 설명) + signalSummary 가시화

- L3 호환: 100% 로컬

## 4-5. SMS 수신 (Optional)

- 목표: SMS 발신 번호의 분류 표시 (인증/광고/스팸 등)

- 동작: SMS 수신 이벤트 → 발신 번호 NKB Lookup → 알림에 분류 표시

- 화면 요소: 알림에 위험도 + 손해 유형 (2속성, 알림 공간 제약)

- 참고: SMS Check의 본격 채널화는 Phase 2에서 진행 (17번 섹션)

## UI 다국어 처리 원칙 (대표님 철칙) — v1.3 그대로

모든 UI 문자열은 다음 원칙을 절대 위반하지 않습니다.

- UI 문자열 하드코딩 금지 (코드에 한국어/영어/중국어 직접 삽입 금지)

- res/values/strings.xml + 각 언어별 res/values-xx/strings.xml로만 관리

- context.getString(R.string.xxx) 방식만 허용

- 디바이스 OS Locale 자동 추종

- TimeZone도 디바이스 자동 추종

# 5. 시스템 아키텍처 (디바이스 = 모든 것)

v1.4_disc 시스템 아키텍처는 v1.3과 동일하게 “본사 0, 디바이스 100%” 원칙으로 구성됩니다. v1.3의 Layer 0~7 구조를 100% 계승하면서, SLA 4단계(헌법 4조 4-2절) 정합 검증을 추가합니다.

## 5-1. 본사 컴포넌트 (전체) — v1.3 그대로

본사 컴포넌트 목록:

- 거위(앱) 빌드 시스템: 코드 → APK / IPA

- 스토어 업로드: Play Store / App Store

이상. 본사 컴포넌트는 위 2개가 전부입니다.

## 5-2. 디바이스 컴포넌트 (거위 = 모든 것) — v1.3 그대로

[디바이스 = 거위 = 모든 것]

  Layer 0: OS / Telephony
    ├─ Telephony Receiver (전화/SMS 이벤트)
    └─ SIM Reader (MCC/MNC 자가 인식)

  Layer 1: Environment Self-Discovery
    ├─ Search Engine Self-Discovery (probe)
    ├─ Official Domain Self-Discovery (probe)
    └─ Locale Auto-Detection (OS API)

  Layer 2: Local Knowledge Base
    └─ NKB (Local Room DB)
        ├─ NumberKnowledge Entity
        ├─ UserAction Entity
        └─ ClusterProfile Entity

  Layer 3: Search Mesh
    └─ 자가 발견한 검색 엔진/공식 사이트로 직접 호출
        (Tier A 데이터 수신, 메모리만 사용)

  Layer 4: Information Extraction
    └─ SearchResultAnalyzer
        (Tier A 원문 → Tier B featureCounts 변환)

  Layer 5: Decision Engine
    └─ Softmax + 사용자 Override + Ambiguity 판단
        (Tier B → Tier C NumberKnowledge 생성)

  Layer 6: Bootstrap & Evolution
    ├─ Cold Start Bootstrap (Day 0 자가 학습)
    └─ Self-Evolution (UserAction 기반 NKB 갱신)

  Layer 7: UI
    └─ res/values/strings.xml (다국어) + OS Locale 자동

[외부 — Stateless, 디바이스가 직접 호출]
  ├─ 검색 엔진 (디바이스가 자가 발견한 것)
  └─ 정부/공식 사이트 (디바이스가 자가 발견한 것)

## 5-3. 데이터 흐름 (Tier A → B → C) — v1.3 그대로

- 외부 검색 엔진 → Tier A (원문, 메모리만) → SearchResultAnalyzer

- SearchResultAnalyzer → Tier B (featureCounts) → Decision Engine

- Decision Engine → Tier C (NumberKnowledge) → NKB 영구 저장

- UserAction → Self-Evolution → NKB 즉시 갱신

Tier A는 메모리에서만 살고 폐기됩니다. NKB에는 Tier C만 저장됩니다. 이것이 헌법 2조 + 4조의 구현입니다. (참고: v1.3의 “헌법 4조”는 v1.4_disc에서도 3-Tier Knowledge로 동일하나, v1.4_disc에서 헌법 4조 번호가 “자가 작동”으로 재배치되었으므로, 본 문맥의 “헌법 4조”는 v1.4_disc 헌법 5조의 5-3절 디바이스 작업 목록 중 “Tier 변환”으로 매핑됩니다. v1.3에서 4조였던 3-Tier Knowledge는 v1.4_disc 헌법에서 별도 조항으로 두지 않았으나, 5조 디바이스 작업 목록의 일부로 흡수되어 운영 원칙은 100% 유지됩니다.)

### 5-3-1. v1.3 헌법 4조(3-Tier) 처리 방식 명시

v1.3의 헌법 4조 “3-Tier Knowledge”는 v1.4_disc 헌법 6조 체계 재편에서 별도 조항으로 두지 않았습니다. 이유는 다음과 같습니다.

- 3-Tier Knowledge는 헌법 1조(Out-Bound Zero) + 헌법 2조(In-Bound Zero) + 헌법 3조(결정권 중앙집중 금지) + 헌법 5조(Device-Oriented Sovereignty)의 자연스러운 운영 구현이며, 별도 헌법 조항으로 둘 필요 없는 “운영 명세”임.

- 운영 명세는 9번 섹션 SearchResultAnalyzer + 10번 섹션 Decision Engine에서 100% 유지됨.

- 헌법 조항 수를 5개에서 6개로 늘리되, “자가 작동(B-2 정의)”과 “가격 정직성”이 더 상위 원칙이라고 판단하여 우선 배치함.

향후 v1.5 이후 토론에서 “3-Tier Knowledge를 헌법 7조로 다시 격상”하자는 의견이 나오면 추가 토론으로 재배치할 수 있습니다. v1.4_disc 시점의 결정은 “운영 명세로 흡수”입니다.

## 5-4. SLA 4단계와의 정합 (v1.4_disc 추가)

각 Layer가 SLA 4단계(L1~L4)에서 어떻게 동작하는지 정합 검증.

| Layer | L1 (Full) | L2 (Degraded) | L3 (Offline) | L4 (Catastrophic) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0: OS/Telephony | 정상 | 정상 | 정상 (네트워크 무관) | 정상 |
| 1: Self-Discovery | probe 정상 | probe 일부 실패 (graceful) | 기존 cluster 사용 | 기본 cluster (auto_default) |
| 2: NKB (Local DB) | 정상 | 정상 | 정상 | 손상 시 빈 NKB로 재시작 |
| 3: Search Mesh | 정상 | 일부 엔진만 응답 | 호출 0 | 호출 0 |
| 4: Analyzer | 정상 | 정상 (입력 줄어듬) | 호출 안 됨 (입력 0) | 호출 안 됨 |
| 5: Decision Engine | 정상 | 정상 (신호 적음) | NKB 기존 데이터 + UserAction만 | UserAction만 |
| 6: Bootstrap & Evolution | 정상 | 정상 | Self-Evolution 100% 작동 | UserAction 저장만 |
| 7: UI | 정상 | 정상 | 정상 (strings.xml 로컬) | 정상 |

핵심: Layer 0, 2, 6, 7은 모든 SLA 레벨에서 100% 작동. L3에서도 거위는 멈추지 않음 (헌법 4조 4-3 기준선 충족).

# 6. Three-Layer Knowledge Sourcing (3계층 지식 소싱) — v1.5.2 Patch 09 신설

## 6-1. 본 섹션의 위상

본 섹션은 헌법 신설이 아니다. 헌법 2조 (In-Bound Zero) 및 헌법 3조 (Out-Bound Zero)의 구체적 실현 방식을 본문에 명문화한 것이다. 헌법 텍스트는 v1.0부터 변경되지 않았다.

## 6-2. 3계층 구조

MyPhoneCheck는 위협 판단을 위해 다음 3계층 지식 출처를 디바이스에서 직접 활용한다.

### Layer 1 — 디바이스 NKB (Number Knowledge Base)

- 위치: 디바이스 로컬 (Room DB)

- 내용: 사전 학습된 패턴 + 사용자 디바이스에서 누적된 학습 결과

- 활용: 모든 SLA 레벨 (L1~L4)에서 1차 조회

- L3 (오프라인) 시 단독 동작 가능

### Layer 2 — 외부 검색 플랫폼 (디바이스 직접 호출)

- 위치: 디바이스 → 외부 검색 엔진 (구글/네이버/Bing 등)

- 호출 주체: 디바이스 자체 (본사 서버 경유 없음)

- 활용: L1 (정상) 시 활성, L2 (네트워크 약함) 시 timeout 후 Layer 1로 fallback

- 모듈: SearchMesh (기존 v1.5 모듈)

### Layer 3 — 정부/단체/기관 오픈소스 DB (디바이스 직접 동기화)

- 위치: 디바이스 → 공공 DB 직접 다운로드/동기화

- 데이터 출처:

  - 한국: KISA (한국인터넷진흥원) 사기 신고 DB

  - 미국: FCC (Federal Communications Commission) Robocall DB

  - 영국: Ofcom 사기 번호 DB

  - 기타: 국가별 통신위원회·시민단체 사기 신고 DB

- 동기화 주기: 일 1회 (디바이스 idle 시간)

- 동기화 주체: 디바이스 자체 (본사 서버 경유 없음)

- 신규 모듈: SourceMesh

## 6-3. 헌법 정합 검증

| 헌법 조항 | 본 섹션의 정합성 |
| --- | --- |
| 1조 Universal Truth Defense | Layer 1+2+3 통합으로 다차원 위협 방어 |
| 2조 In-Bound Zero | 본사 서버에서 디바이스로 들어오는 데이터 0 (모든 외부 데이터는 디바이스가 직접 fetch) |
| 3조 Out-Bound Zero | 디바이스에서 본사 서버로 나가는 데이터 0 (외부 통신은 모두 검색 엔진/공공 DB 직접) |
| 4조 자가 작동 | 사용자 명시 권한 동의 후 본사 개입 0으로 자율 작동 |
| 5조 정직성 | 검증 불가 영역은 0-D 한계 로그에 기록 |

## 6-4. 경쟁사 대비 차별화

| 항목 | Truecaller | 후후/T전화 | MyPhoneCheck |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 (자체 DB) | O | O | O |
| Layer 2 (외부 검색) | X | 제한적 | O (디바이스 직접) |
| Layer 3 (공공 DB) | X | X | O (디바이스 직접 동기화) |
| 본사 서버 의존 | O (강함) | O (있음) | X (Zero Central Server) |

## 6-5. SourceMesh 모듈 명세 (신규)

interface SourceProvider {
    val sourceId: String        // "KISA", "FCC", "OFCOM" 등
    val region: String          // ISO 3166-1 alpha-2
    val syncIntervalHours: Int  // 24

    suspend fun sync(): SyncResult
    fun query(numberE164: String): List<PublicReport>
}

class SourceMesh(
    private val providers: List<SourceProvider>
) {
    suspend fun syncAll(): Map<String, SyncResult>
    suspend fun query(numberE164: String, region: String?): List<PublicReport>
}

data class PublicReport(
    val sourceId: String,
    val numberE164: String,
    val reportType: ReportType,    // SCAM, SPAM, FRAUD, UNKNOWN
    val reportCount: Int,
    val lastReportedAt: Instant,
    val confidence: Float          // 0.0 ~ 1.0
)

## 6-6. SLA 영향

기존 SLA 표 (Section 14)에 다음 행 추가:

| Layer | L1 응답 | L2 응답 | L3 응답 | L4 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Layer 1 (NKB) | p95 <= 5ms | 동일 | 동일 | 동일 |
| Layer 2 (외부검색) | p95 <= 800ms | timeout 1500ms | skip | skip |
| Layer 3 (공공DB) | 캐시 hit p95 <= 5ms | 동일 | 동일 | 동일 |

Layer 3는 사전 동기화된 캐시에서 조회. 동기화 자체는 Idle 시간에 백그라운드.

[P09_THREE_LAYER_SOURCING]

# 6. SIM 기준 자가 작동 알고리즘

v1.3의 SIM 기준 자가 작동 알고리즘을 100% 계승합니다. v1.4_disc에서는 알고리즘 변경 없이, 헌법 4조 SLA 4단계 정합 주석만 추가합니다. 이 알고리즘이 헌법 5조(Device-Oriented Sovereignty)의 핵심 구현이며, 헌법 4조(자가 작동)의 L3 보장 메커니즘입니다.

## 6-1. 알고리즘 전체 흐름 (pseudo-code) — v1.3 그대로 + L 레벨 주석

// ============================================================
// 거위 자가 작동 메인 루프 (디바이스 내, 본사 호출 0)
// SLA: L1 ~ L4 모두 동작 (단계별 graceful degradation)
// ============================================================

// Step 1: SIM 자가 인식 — L1~L4 모두 동작 (OS API만)
fun identifySim(): SimIdentity {
    val telephonyManager = context.getSystemService(TelephonyManager::class.java)
    val mcc = telephonyManager.simCountryIso?.let { extractMcc(it) }
    val mnc = telephonyManager.simOperator?.substring(3)
    val networkCountry = telephonyManager.networkCountryIso
    val locale = context.resources.configuration.locales[0]

    return SimIdentity(
        simMcc = mcc,
        simMnc = mnc,
        networkCountryIso = networkCountry,
        locale = locale.toString(),
        timeZone = TimeZone.getDefault().id
    )
    // 본사 매핑 0건. 디바이스가 OS API만 사용.
}

// Step 2: 환경 자가 발견 (SIM 기준) — L1~L2 동작, L3 시 기존 cluster 사용
suspend fun discoverEnvironment(simIdentity: SimIdentity): ClusterProfile {
    val engines = probeSearchEngines(simIdentity)         // L3: 호출 0
    val officialDomains = probeOfficialDomains(simIdentity) // L3: 호출 0

    val clusterId = generateClusterId(simIdentity)  // 환경 해시 기반

    return ClusterProfile(
        clusterId = clusterId,
        discoveredEngines = engines,
        discoveredOfficialDomains = officialDomains,
        simIdentity = simIdentity,
        discoveredAt = System.currentTimeMillis()
    )
    // 본사 매핑 0건. 디바이스가 직접 probe.
}

// Step 3: NKB 초기화 (Cold Start) — L1~L4 모두 동작 (로컬 데이터만)
suspend fun bootstrapNkb(): BootstrapResult {
    if (isFirstLaunch()) {
        return onDeviceBootstrap()  // Section 11 참조
    }
    return BootstrapResult.alreadyBootstrapped()
}

// Step 4: 통화 수신 시 자가 처리 — L1~L4 모두 동작 (graceful)
suspend fun handleIncomingCall(phoneNumber: String): JudgmentResult {

    // 4-1: NKB First Lookup — L1~L4 모두 동작
    val cached = nkb.lookup(phoneNumber)
    if (cached != null && !cached.isStale) {
        return JudgmentResult.fromKnowledge(cached)
        // Hit: 외부 검색 0건, p95 ≤ 5ms (모든 SLA 레벨에서 동일)
    }

    // 4-2: NKB Miss — L1~L2: Search Mesh, L3~L4: UNKNOWN 반환
    val cluster = currentClusterProfile()
    val rawResults = searchMesh.search(
        query = phoneNumber,
        engines = cluster.discoveredEngines,
        officialDomains = cluster.discoveredOfficialDomains
    )
    // L3: rawResults는 emptyList() 반환 (네트워크 0)

    // 4-3: SearchResultAnalyzer (Tier A → Tier B) — L3에서 input 0
    // v1.5: numberE164 명시 전달 (헌법 정합 + 컴파일 정합)
    val signals = searchResultAnalyzer.analyze(
        numberE164 = phoneNumber,
        rawResults = rawResults
    )

    // 4-4: Decision Engine (Tier B → Tier C) — L3에서도 동작 (입력만 적음)
    val knowledge = decisionEngine.decide(
        existing = cached,
        newSignals = signals,
        userActions = nkb.getUserActions(phoneNumber)
    )

    // 4-5: NKB 저장 — L1~L4 모두 동작
    nkb.upsert(knowledge)

    return JudgmentResult.fromKnowledge(knowledge)
}

// Step 5: SIM 변경 시 자가 재구성 — L1~L2 동작, L3 시 사용자에게 안내
fun onSimChanged() {
    val newSim = identifySim()
    val oldCluster = currentClusterProfile()

    if (newSim.simMcc != oldCluster.simIdentity.simMcc) {
        promptUserForClusterTransition(newSim) { confirmed ->
            if (confirmed) {
                val newCluster = discoverEnvironment(newSim)  // L3 시 빈 cluster
                saveClusterProfile(newCluster)
                // NKB는 유지 (사용자 자산)
            }
        }
    }
    // 본사 개입 0건.
}

// Step 6: 자가 진화 (Self-Evolution) — L1~L4 모두 100% 동작 (로컬 동작)
fun onUserAction(phoneNumber: String, action: UserAction) {
    nkb.appendUserAction(phoneNumber, action)

    // Decision Engine 즉시 재계산 (사용자 행동 우선 반영)
    val updated = decisionEngine.recompute(phoneNumber)
    nkb.upsert(updated)

    // 본사 학습 데이터 수집 0건.
}

위 알고리즘 전체에서 본사 호출은 0건입니다. 모든 호출은 (1) OS API 또는 (2) 디바이스가 자가 발견한 외부 검색 엔진뿐입니다. 그리고 외부 검색 엔진 호출이 0인 L3 상황에서도 NKB Hit + Self-Evolution + Cold Start 결과로 거위는 멈추지 않습니다 (헌법 4조 4-3 기준선 충족). # 7. 환경 자가 발견 (Self-Discovery)

환경 자가 발견은 헌법 5조의 핵심 구현입니다. v1.3 본문을 100% 계승하며, v1.4_disc에서는 헌법 3조 정정 정합성 검증만 추가합니다.

본사가 “이 국가는 이 검색 엔진을 사용하라”고 매핑하지 않고, 디바이스가 자가 probe로 발견합니다.

## 7-1. Search Engine Self-Discovery

참고: 후보 도메인 시드(seed) 리스트는 빌드 시 디바이스에 포함되지만, 이는 “매핑”이 아니라 “probe 대상 후보”입니다. 후보를 probe해서 응답한 것만 사용하므로, 본사가 “한국 = 네이버”라고 단정하지 않습니다. 시드는 보편적 글로벌 검색 엔진 도메인 목록일 뿐이며, 어느 것이 어느 환경에 적합한지는 디바이스가 결정합니다.

v1.4_disc 정정 정합성: 헌법 3조 정정 본문(“결정권 중앙집중 금지”)의 판별축은 “최종 결정을 누가 내리는가”입니다. 검색 엔진 시드 리스트는 본사가 제공하지만, “한국 SIM이면 어느 엔진을 쓸지”의 최종 결정은 디바이스 probe 결과가 내립니다. 따라서 헌법 3조 정합 100% 확인.

suspend fun probeSearchEngines(simIdentity: SimIdentity): List<SearchEngineRef> {

    // 후보 시드 (글로벌 검색 엔진 일반 목록, 매핑 아님)
    val candidates = listOf(
        "https://www.google.com",
        "https://www.bing.com",
        "https://duckduckgo.com",
        "https://yandex.com",
        "https://www.baidu.com",
        "https://www.naver.com",
        "https://www.yahoo.co.jp"
        // ... 글로벌 일반 후보. 본사가 "이 SIM = 이 엔진" 매핑 안 함.
    )

    // 디바이스가 직접 probe (1초 timeout)
    val responsive = candidates.parallelMap { url ->
        val start = System.currentTimeMillis()
        try {
            val response = httpClient.head(url) {
                timeout { requestTimeoutMillis = 1000 }
            }
            if (response.status.isSuccess()) {
                SearchEngineRef(
                    domain = url,
                    responseTimeMs = System.currentTimeMillis() - start
                )
            } else null
        } catch (e: Exception) {
            null  // 응답 없거나 차단된 엔진은 채택 안 함
        }
    }.filterNotNull()

    // 응답 시간 기준 정렬 (빠른 것 우선)
    return responsive.sortedBy { it.responseTimeMs }
}

### Self-Discovery의 헌법 정합성

- 본사가 “한국 SIM이면 네이버”라고 매핑하지 않음 → 헌법 3조 정합

- 디바이스가 직접 ping해서 응답 받은 것만 사용 → 헌법 5조 정합

- 어느 국가 SIM에서도 동일 코드 작동 → 190개국 자동 대응

- 국가 차단/검열로 일부 엔진 작동 안 해도, 응답한 다른 엔진으로 graceful degradation

- L3 상황(네트워크 0)에서는 probe 자체가 실패하지만, 기존 ClusterProfile이 NKB에 영구 저장되어 있으므로 거위는 멈추지 않음 (헌법 4조 정합)

## 7-2. Official Domain Self-Discovery

suspend fun probeOfficialDomains(simIdentity: SimIdentity): List<DomainRef> {

    // OS Locale의 국가 코드로 TLD 후보 추정
    val countryCode = simIdentity.simMcc?.toCountryCode()
        ?: simIdentity.networkCountryIso
        ?: extractCountryFromLocale(simIdentity.locale)

    // 일반적 정부 TLD 패턴 (글로벌 표준)
    val tldCandidates = buildList {
        countryCode?.let {
            add(".gov.${it.lowercase()}")  // 예: .gov.kr
            add(".go.${it.lowercase()}")    // 예: .go.kr (일부 국가)
        }
        add(".gov")  // 미국 정부
        add(".gob")  // 스페인어권 정부
        add(".gouv") // 프랑스어권 정부
    }

    // probe로 실제 응답하는 도메인만 채택
    val responsive = tldCandidates.parallelMap { tld ->
        // 일반적 정부 sub-domain 후보 probe
        val testDomains = listOf("www$tld", "police$tld")
        testDomains.firstNotNullOfOrNull { domain ->
            try {
                val response = httpClient.head("https://$domain") {
                    timeout { requestTimeoutMillis = 1000 }
                }
                if (response.status.isSuccess()) {
                    DomainRef(tld = tld, sample = domain)
                } else null
            } catch (e: Exception) { null }
        }
    }.filterNotNull()

    return responsive
}

## 7-3. ClusterProfile 생성

fun generateClusterId(simIdentity: SimIdentity): String {
    // 환경 특성을 해시화 (본사 사전 정의 0)
    val components = listOf(
        simIdentity.simMcc ?: "",
        simIdentity.networkCountryIso ?: "",
        simIdentity.locale.split("_")[0]  // 언어만
    )
    val hash = components.joinToString("|").sha256().take(12)
    return "auto_$hash"
    // 예: "auto_a3f9b2c1d4e7"
    // 본사가 "CL_KR", "CL_EN" 같은 사전 정의 안 함. 디바이스가 동적 생성.
}

# 8. NKB 데이터 설계

NKB(Number Knowledge Base)는 디바이스 내 Local Room DB로, Tier C 내부 지식만 저장합니다. Tier A 외부 원문은 절대 저장되지 않습니다 (헌법 2조). v1.3의 모든 Entity 정의를 100% 계승합니다. v1.4_disc에서 데이터 모델 변경 없음.

### 8-0. NKB 암호화 — SQLCipher AES-256-GCM + Android Keystore

NKB는 사용자의 통화/문자 판정 이력을 포함하므로 at-rest 암호화가 필수다.

암호화 스택:

- SQLCipher — Room DB 전체를 AES-256-GCM으로 암호화. 평문 DB 파일이 디스크에 존재하지 않는다.

- Android Keystore — SQLCipher passphrase를 TEE/StrongBox 하드웨어 키로 암호화하여 SharedPreferences에 저장. 키 추출 불가 (setUserAuthenticationRequired(false), setIsStrongBoxBacked(true)).

- 키 생성 시점 — 앱 최초 실행 시 KeyGenerator.getInstance("AES", "AndroidKeyStore")로 256-bit 키 생성. 이후 재설치 전까지 동일 키 유지.

구현 제약:

- allowBackup = false 필수 (AndroidManifest.xml). 백업 복원 시 Keystore 키가 없어 DB 복호화 실패 → HMAC 검증 크래시 확정.

- data_extraction_rules에서 Room DB 경로 명시적 exclude.

- Migration 시 기존 평문 DB → SQLCipher 마이그레이션 코드 필수 (v1.x → v2.0 전환 시).

- passphrase는 앱 메모리에만 존재, 로그/Logcat 출력 절대 금지.

검증:

// Room DB open 시 SQLCipher SupportFactory 주입
val passphrase = keystoreManager.getOrCreatePassphrase()
val factory = SupportFactory(passphrase)
Room.databaseBuilder(ctx, NkbDatabase::class.java, "nkb.db")
    .openHelperFactory(factory)
    .build()

## 8-1. NumberKnowledge Entity — v1.3 그대로

@Entity(tableName = "number_knowledge")
data class NumberKnowledge(
    @PrimaryKey
    val numberE164: String,        // E.164 국제 포맷 (예: "+821012345678")

    // === 분류 (Softmax 분포) ===
    val categoryDistribution: Map<ConclusionCategory, Float>,
    val topCategory: ConclusionCategory,
    val topConfidence: Float,
    val isAmbiguous: Boolean,       // gap < 0.15 → true
    val riskLevel: RiskLevel,

    // === 신호 요약 (rawSnippet 절대 없음) ===
    val signalSummary: SignalSummary,
    val tierContributions: List<TierContribution>,

    // === 메타 ===
    val firstSeenAt: Long,
    val lastUpdatedAt: Long,
    val isStale: Boolean,
    val sourceCount: Int,           // 누적 신호 출처 수

    // === Cluster (Self-Discovery 결과) ===
    val discoveredClusterId: String,  // "auto_xxx"

    // === 사용자 행동 참조 (별도 테이블 FK) ===
    val userActionCount: Int
)

enum class ConclusionCategory {
    SAFE,           // 안심
    AD_LEGITIMATE,  // 합법 광고
    AD_AGGRESSIVE,  // 공격적 광고
    SPAM,           // 스팸
    SCAM,           // 사기/피싱
    UNKNOWN         // 정보 부족
}

enum class RiskLevel {
    NONE,           // 위험 없음
    LOW,            // 낮음
    MEDIUM,         // 중간
    HIGH,           // 높음
    CRITICAL        // 즉시 차단 권고
}

data class SignalSummary(
    val totalSignals: Int,
    val tier1Count: Int,    // 커뮤니티 (가중치 0.3)
    val tier2Count: Int,    // 일반 사이트 (가중치 0.5)
    val tier3Count: Int,    // 정부/공식 (가중치 0.8)
    val tier4Count: Int,    // 회사 공식 (가중치 1.0)
    val featureCounts: Map<FeatureType, Int>
)

data class TierContribution(
    val tier: Int,
    val weightedScore: Float,
    val signalCount: Int,
    val lastUpdatedAt: Long
)

## 8-2. UserAction Entity — v1.3 그대로

@Entity(tableName = "user_action")
data class UserAction(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val numberE164: String,
    val actionType: ActionType,
    val createdAt: Long
)

enum class ActionType {
    SPAM_REPORT,        // 스팸 신고
    BLOCKED,            // 차단
    ADDED_TO_CONTACTS,  // 연락처 저장
    MARKED_SAFE,        // 안심 표시
    MARKED_AD,          // 광고 표시
    UNBLOCKED           // 차단 해제
}

## 8-3. ExtractedSignal (rawSnippet 완전 제거) — v1.3 그대로

// v1.2 → v1.3 변경 핵심: rawSnippet 완전 제거
// v1.4_disc: 변경 없음
data class ExtractedSignal(
    val numberE164: String,                       // v1.5 신설: 어느 번호의 신호인지 식별
    val signalType: SignalType,
    val sourceTier: Int,                          // 1~4
    val featureCounts: Map<FeatureType, Int>,     // 예: {SCAM_KEYWORD: 12, AD_KEYWORD: 3}
    val extractedAt: Long

    // ❌ rawSnippet: String (200자) — v1.3에서 완전 제거, v1.4_disc도 유지
    // ❌ sourceProvider: String — v1.3에서 제거 (Tier 정보로 충분)
)
// v1.5 헌법 정합:
// - 헌법 2조 (In-Bound Zero): numberE164는 외부 원문이 아닌 식별자이므로 정합 ✓
// - 헌법 1조 (Out-Bound Zero): numberE164는 디바이스 내부 처리만, 외부 전송 0 ✓

enum class FeatureType {
    SCAM_KEYWORD,           // 사기 관련 키워드 출현 횟수
    AD_KEYWORD,             // 광고 관련 키워드 출현 횟수
    OFFICIAL_DOMAIN_HIT,    // 정부/공식 도메인 매칭 횟수
    URL_RISK_INDICATOR,     // 의심 URL 패턴 횟수
    USER_REVIEW_NEGATIVE,   // 사용자 부정 리뷰 횟수
    USER_REVIEW_POSITIVE,   // 사용자 긍정 리뷰 횟수
    PHONE_FORMAT_SUSPICIOUS // 의심 전화 포맷 횟수
}

enum class SignalType {
    SCAM_INDICATOR,
    AD_INDICATOR,
    OFFICIAL_RECOGNITION,
    USER_FEEDBACK_NEGATIVE,
    USER_FEEDBACK_POSITIVE,
    NEUTRAL_INFORMATION
}

## 8-4. ClusterProfile Entity — v1.3 그대로

@Entity(tableName = "cluster_profile")
data class ClusterProfile(
    @PrimaryKey val clusterId: String,           // "auto_xxx" (디바이스 동적 생성)
    val discoveredEngines: List<SearchEngineRef>,
    val discoveredOfficialDomains: List<DomainRef>,
    val simMcc: String?,
    val simMnc: String?,
    val networkCountryIso: String?,
    val locale: String,
    val timeZone: String,
    val discoveredAt: Long,
    val lastVerifiedAt: Long
)

data class SearchEngineRef(
    val domain: String,
    val responseTimeMs: Long
)

data class DomainRef(
    val tld: String,
    val sample: String
)

## 8-5. Stale 정책 (Tier별 maxAge) — v1.3 그대로

| Tier | 출처 분류 | maxAge | Stale 시 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | 커뮤니티/포럼 | 30일 | Stale 플래그 + 다음 조회 시 재검증 |
| Tier 2 | 일반 사이트 | 90일 | Stale 플래그 + 백그라운드 재검증 |
| Tier 3 | 정부/공식 | 180일 | Stale 플래그만, 그대로 사용 |
| Tier 4 | 회사 공식 | 365일 | Stale 플래그만, 그대로 사용 |

Stale은 삭제 트리거가 아닙니다. 사용자 자산이므로 유지하고, 신뢰도만 낮춥니다.

## 8-6. v1.4_disc 출력 4속성과 NKB 매핑 (v1.4_disc 추가)

3-4절에서 정의한 황금알 출력 4속성이 NKB 스키마에서 어떻게 산출되는지 정합 검증.

| 출력 속성 | 산출 NKB 필드 | 산출 방식 |
| --- | --- | --- |
| 위험도 | NumberKnowledge.riskLevel + topConfidence | 직접 매핑 |
| 예상 손해 | RiskLevel → 정적 매핑 (디바이스 내) | RiskLevel.HIGH → “금전 피해 가능”, RiskLevel.MEDIUM → “시간 손해 가능” 등 strings.xml에서 다국어 |
| 손해 유형 | NumberKnowledge.topCategory | ConclusionCategory.SCAM → “금융사기”, AD_AGGRESSIVE → “광고” 등 strings.xml |
| 이유 설명 | NumberKnowledge.signalSummary 기반 | tier3Count > 0 → “정부 신고 이력”, userActionCount > 5 → “사용자 신고 다수” 등 룰 기반 한 줄 자동 생성 |

4속성 모두 NKB Hit만으로 산출 가능 → L3 호환 100%.

## Section 8-X — Data Model Freeze Declaration (v1.5.2) — Patch 11

### 8-X-1. Frozen 모델 선언

v1.5.2 시점부터 다음 데이터 모델을 Frozen 상태로 선언한다.

| 모델 | Frozen 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ExtractedSignal | v1.5.2 (Patch 03 적용본) | numberE164 필드 포함 |
| NumberKnowledge | v1.5.2 (Patch 08 RiskKnowledge 호환) | identifierType/Value 필드 포함 |
| UserAction | v1.5.2 (Patch 08 마이그레이션 후) | identifierType/Value 필드 포함 |
| Decision | v1.5.2 (Patch 10 Contract 반영) | STALE_KNOWLEDGE 플래그 포함 |

### 8-X-1a. Stage 0 FREEZE 대상 인터페이스 및 Contract

v1.6.1 Stage 0 시점에서 다음 인터페이스/Contract도 Frozen 상태로 선언한다. 데이터 모델과 함께 이 Contract들이 변경되면 4개 Surface 전체가 영향을 받으므로, 메이저 버전 전까지 시그니처 변경을 금지한다.

| 타입 | 이름 | Frozen 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| interface | Checker<I, O> | v1.6.0 | 4개 Surface 공통 계약, check(input: I): O |
| interface | DecisionEngineContract | v1.5.2 | search() / decide() / getKnowledge() 시그니처 |
| sealed class | IdentifierType | v1.6.0 | PhoneNumber / AppPackage / Unknown 3종 |
| sealed class | UserAction | v1.5.2 | Block / Allow / Report / DoNotMiss 서브타입 |
| data class | RawSearchResult | v1.5.2 | SearchMesh 출력, internalize() 입력 |
| data class | AppPermissionRisk | v1.6.0 | MicCheck/CameraCheck 공통 출력 구조체 |
| data class | DamageEstimate | v1.5.2 | expectedLoss / currency / confidence 3필드 |
| enum class | RiskLevel | v1.3 | CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW / UNKNOWN |
| enum class | ConclusionCategory | v1.3 | SCAM / SPAM / AD_AGGRESSIVE / LEGITIMATE 등 |

### 8-X-2. 변경 절차

- Frozen 모델의 필드 변경/삭제는 메이저 버전 (v2.0.0+)에서만 허용

- 패치 버전 (v1.5.x)에서는 추가 필드만 허용, 기존 필드 변경 금지

- 변경 시 Room Migration 코드 동시 작성 의무

- 0-B 정직성 감사 로그에 변경 사유 기록

### 8-X-3. 모델 호환성 테스트 (Day 6 신규)

- 테스트 파일: MigrationCompatTest.kt

- 시나리오: v1.5.0 → v1.5.1 → v1.5.2 순차 마이그레이션 시뮬레이션

- 검증 항목:

  - 데이터 손실 없음

  - NULL 필드 처리 정상

  - 기존 NKB 데이터 보존

- 실패 시 빌드 차단

### 8-X-4. 플랫폼 독립성 모듈 구조

:core:engine (Pure Kotlin/JVM, 플랫폼 독립)
    - CoreEngine
    - DecisionEngine
    - SearchMesh interface
    - SourceMesh interface

:core:engine-contract (Pure Kotlin/JVM, 인터페이스 정의)
    - ChannelOrchestrator interface
    - RiskKnowledge interface
    - Identifiable interface
    - KnowledgeFactory interface

:nkb:call (Android-specific, 통화 통합)
:nkb:sms (Android-specific, SMS 통합)
:nkb:voice (Android-specific, 마이크 --- v1.6.0에서 신설)
:nkb:image (Android-specific, 카메라 --- v1.6.0에서 신설)

[향후 iOS Edition (v2.0.0)]
:nkb:call-ios (iOS, CallKit 기반)
:nkb:sms-ios (iOS, IdentityLookup 기반)

CoreEngine은 변경 없이 재사용 가능해야 함.

### 8-X-5. 플랫폼 독립성 자동 검증 (스타크 RQ3)

- 테스트 파일: :core:engine 모듈에 PlatformIndependenceTest.kt

- 검증 방법: java.* 또는 android.* import 발견 시 fail

- 도구: Detekt 커스텀 룰 또는 Konsist

- CI 단계: ./gradlew :core:engine:detekt

### 8-X-6. 변경 절차 위반 시 처리

- 빌드 시점에 Frozen 모델 필드 변경 감지 → CI fail

- 0-B 감사 로그에 자동 기록

- 대표님 승인 후에만 메이저 버전 신규 작성으로 진행

[P11_DATA_MODEL_FREEZE]

# 9. SearchResultAnalyzer (Tier A → B 변환)

SearchResultAnalyzer는 외부 검색 엔진에서 받은 Tier A 원문을 분석해서 Tier B featureCounts로 변환합니다. Tier A 원문은 변환 후 즉시 폐기됩니다 (헌법 2조). v1.3 알고리즘 100% 계승. v1.4_disc 변경 없음.

## 9-1. 변환 알고리즘 (pseudo-code) — v1.3 그대로

class SearchResultAnalyzer(
    private val cluster: ClusterProfile
) {

    // v1.5 외부 검증 라운드 1 (자비스 지적): analyze() signature에 numberE164 추가
    suspend fun analyze(
        numberE164: String,              // v1.5 신설
        rawResults: List<RawSearchResult>
    ): List<ExtractedSignal> {
        val signals = mutableListOf<ExtractedSignal>()

        for (result in rawResults) {
            // 1. Tier 분류 (도메인 기준, 본사 매핑 0)
            val tier = classifyTier(result.url)

            // 2. featureCounts 추출 (정규식 + 단순 카운트)
            val features = extractFeatures(result.text)

            // 3. SignalType 결정
            val signalType = inferSignalType(features)

            signals.add(ExtractedSignal(
                numberE164 = numberE164,     // v1.5 신설
                signalType = signalType,
                sourceTier = tier,
                featureCounts = features,
                extractedAt = System.currentTimeMillis()
            ))

            // ★ result.text 메모리에서만 사용. 이 시점에 GC 대상.
            // ★ 디스크 저장 0. 헌법 2조 정합.
        }

        return signals
    }

    // Tier 분류 (디바이스 자가 발견한 cluster 정보 기준)
    private fun classifyTier(url: String): Int {
        return when {
            cluster.discoveredOfficialDomains.any { url.contains(it.tld) } -> 3
            isCorporateOfficial(url) -> 4
            isCommunityForum(url) -> 1
            else -> 2
        }
    }

    // 단순 키워드 카운트 (ML 아님, 디바이스 가벼움)
    private fun extractFeatures(text: String): Map<FeatureType, Int> {
        return mapOf(
            SCAM_KEYWORD to countKeywords(text, scamKeywords()),
            AD_KEYWORD to countKeywords(text, adKeywords()),
            OFFICIAL_DOMAIN_HIT to countOfficialMentions(text),
            URL_RISK_INDICATOR to countSuspiciousUrls(text),
            USER_REVIEW_NEGATIVE to countNegativeReviews(text),
            USER_REVIEW_POSITIVE to countPositiveReviews(text),
            PHONE_FORMAT_SUSPICIOUS to countSuspiciousFormats(text)
        )
    }

    // 키워드 셋 (OS Locale 기반 자동 선택)
    private fun scamKeywords(): Set<String> {
        // strings.xml에서 로드 (다국어 자동)
        return context.resources.getStringArray(R.array.scam_keywords).toSet()
    }
}

## 9-2. Tier 분류 규칙 — v1.3 그대로

| Tier | 판별 기준 | 가중치 (Decision Engine) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 회사 공식 사이트 (예: 통신사 공식 도메인) | 1.0 |
| 3 | 자가 발견한 정부 도메인 (cluster.discoveredOfficialDomains) | 0.8 |
| 2 | 일반 사이트 (블로그, 뉴스 등) | 0.5 |
| 1 | 커뮤니티 / 포럼 (사용자 리뷰 다수) | 0.3 (v1.3 낮춤, v1.4_disc 유지) |

## 9-3. SLA 4단계와의 동작 (v1.4_disc 추가)

| SLA | SearchResultAnalyzer 동작 |
| --- | --- |
| L1 | rawResults 풀 사용, 모든 Tier 신호 정상 추출 |
| L2 | rawResults 일부만 (네트워크 불안정), 추출 가능한 것만 처리 |
| L3 | rawResults = emptyList(), Analyzer 호출 안 됨 (입력 0) |
| L4 | 호출 안 됨 |

L3에서 Analyzer가 작동하지 않아도 Decision Engine은 NKB 기존 데이터 + UserAction만으로 판단을 내립니다. 거위는 멈추지 않음.

# 10. Decision Engine 수식 (Softmax + 사용자 Override)

Decision Engine은 Tier B featureCounts와 사용자 행동을 입력받아 Tier C NumberKnowledge를 생성합니다. v1.3는 Softmax 기반 확률 분포 + 사용자 행동 절대 우선 Override를 채택합니다. v1.4_disc 알고리즘 100% 계승.

## 10-1. 수식 4단계 — v1.3 그대로

// ============================================================
// Decision Engine v1.4_disc (= v1.3 그대로 + L 레벨 정합)
// Softmax + 사용자 Override
// ============================================================

fun decide(
    existing: NumberKnowledge?,
    newSignals: List<ExtractedSignal>,
    userActions: List<UserAction>
): NumberKnowledge {

    val categories = ConclusionCategory.values()

    // ========================================
    // Step 1: Raw Score 계산
    // L3: newSignals = emptyList() 가능, 기존 NKB만으로 판단
    // ========================================
    val rawScores = mutableMapOf<ConclusionCategory, Float>()

    for (category in categories) {
        var score = 0f
        for (signal in newSignals) {
            val tierWeight = TIER_WEIGHTS[signal.sourceTier] ?: 0.5f
            val timeDecay = computeTimeDecay(signal.extractedAt, signal.sourceTier)
            val signalScore = computeSignalScore(signal, category)

            score += tierWeight * timeDecay * signalScore
        }
        rawScores[category] = score
    }

    // ========================================
    // Step 2: 사용자 행동 Override (절대 우선)
    // L1~L4 모두 동작 (UserAction은 로컬)
    // ========================================
    for (action in userActions) {
        when (action.actionType) {
            SPAM_REPORT -> rawScores[SPAM] = (rawScores[SPAM] ?: 0f) * 10f
            BLOCKED -> rawScores[SCAM] = (rawScores[SCAM] ?: 0f) * 10f
            ADDED_TO_CONTACTS -> rawScores[SAFE] = (rawScores[SAFE] ?: 0f) * 10f
            MARKED_SAFE -> rawScores[SAFE] = (rawScores[SAFE] ?: 0f) * 10f
            MARKED_AD -> rawScores[AD_AGGRESSIVE] = (rawScores[AD_AGGRESSIVE] ?: 0f) * 10f
            UNBLOCKED -> rawScores[SAFE] = (rawScores[SAFE] ?: 0f) * 5f
        }
    }

    // ========================================
    // Step 3: Softmax 정규화
    // ========================================
    val expScores = rawScores.mapValues { exp(it.value.toDouble()).toFloat() }
    val sumExp = expScores.values.sum()
    val distribution = expScores.mapValues { it.value / sumExp }

    // ========================================
    // Step 4: Top + Ambiguity 판단
    // ========================================
    val sorted = distribution.entries.sortedByDescending { it.value }
    val topCategory = sorted[0].key
    val topConfidence = sorted[0].value
    val secondConfidence = sorted.getOrNull(1)?.value ?: 0f
    val isAmbiguous = (topConfidence - secondConfidence) < 0.15f

    val riskLevel = computeRiskLevel(topCategory, topConfidence, isAmbiguous)

    // v1.5: existing이 null이고 newSignals도 비어있는 경우 가드
    require(newSignals.isNotEmpty() || existing != null) {
        "Decision Engine requires at least one signal source"
    }

    return NumberKnowledge(
        numberE164 = newSignals.firstOrNull()?.numberE164 ?: existing!!.numberE164,
        categoryDistribution = distribution,
        topCategory = topCategory,
        topConfidence = topConfidence,
        isAmbiguous = isAmbiguous,
        riskLevel = riskLevel,
        signalSummary = buildSignalSummary(newSignals),
        tierContributions = buildTierContributions(newSignals),
        firstSeenAt = existing?.firstSeenAt ?: System.currentTimeMillis(),
        lastUpdatedAt = System.currentTimeMillis(),
        isStale = false,
        sourceCount = (existing?.sourceCount ?: 0) + newSignals.size,
        discoveredClusterId = currentClusterId(),
        userActionCount = userActions.size
    )
}

// 가중치 상수 (디바이스 내장, 본사 외부 매핑 아님)
val TIER_WEIGHTS = mapOf(
    1 to 0.3f,   // 커뮤니티 (v1.3에서 0.5 → 0.3 낮춤, v1.4_disc 유지)
    2 to 0.5f,   // 일반 사이트
    3 to 0.8f,   // 정부/공식
    4 to 1.0f    // 회사 공식
)

fun computeTimeDecay(extractedAt: Long, tier: Int): Float {
    val ageMs = System.currentTimeMillis() - extractedAt
    val maxAgeMs = MAX_AGE_BY_TIER[tier] ?: TimeUnit.DAYS.toMillis(90)
    return exp(-ageMs.toDouble() / maxAgeMs).toFloat()
}

val MAX_AGE_BY_TIER = mapOf(
    1 to TimeUnit.DAYS.toMillis(30),
    2 to TimeUnit.DAYS.toMillis(90),
    3 to TimeUnit.DAYS.toMillis(180),
    4 to TimeUnit.DAYS.toMillis(365)
)

## 10-2. ConflictResolver (Tier 충돌 해결) — v1.3 그대로

동일 번호에 대해 여러 Tier 신호가 충돌하는 경우, 다음 8단계로 해결합니다.

- Step 1: 사용자 행동 존재 시 즉시 우선 (×10 boost)

- Step 2: Tier 4 (회사 공식) Override → 다른 모든 Tier 무시

- Step 3: Tier 3 (정부) + Tier 1 (커뮤니티) 충돌 시 Tier 3 우선

- Step 4: 동일 Tier 내 합의 (consensus) 시 bonus +0.2

- Step 5: 동일 Tier 내 불일치 (disagreement) 시 penalty -0.2

- Step 6: time decay 적용 (오래된 신호일수록 가중치 감소)

- Step 7: Softmax 정규화

- Step 8: Ambiguity 판단 (gap < 0.15 → isAmbiguous)

## 10-3. L3 모드 동작 명세 (v1.4_disc 추가)

L3(네트워크 0) 상황에서 Decision Engine이 어떻게 동작하는지 명시.

- 입력: newSignals = emptyList() (Search Mesh 호출 0)

- 입력: userActions = nkb.getUserActions(phoneNumber) (로컬, 정상)

- 입력: existing = nkb.lookup(phoneNumber) (로컬, 정상)

처리: - Step 1 Raw Score: 모든 score 0 - Step 2 사용자 행동: 정상 동작 (×10 boost) - Step 3 Softmax: existing이 있으면 existing.categoryDistribution을 우선 반환, 없으면 UNKNOWN 분포 균등 - Step 4: existing이 있으면 existing.topCategory + topConfidence 유지, 없으면 UNKNOWN + isAmbiguous=true

결과: L3에서도 NKB Hit이거나 UserAction이 있는 모든 번호에 대해 거위는 4속성 출력 가능. 헌법 4조 4-3 기준선 충족.

## Section 10-X — Decision Contract (v1.5.2) — Patch 10

### Precondition

#### Case 1: existing K = null AND newSignals = 0

- DecisionEngine.decide() 호출 금지

- CallCheckOrchestrator가 SAFE_UNKNOWN 또는 UNKNOWN 직접 생성

- NKB upsert 금지 (의미 없는 빈 Knowledge 생성 방지)

#### Case 2: L3 (오프라인) + existing K != null + newSignals = 0

- existing.recentSignals에서 time-decayed signal 재구성

- 재구성 함수는 Section 12-1 Self-Evolution과 동일 함수 사용 (코드 중복 금지)

- 재구성 결과를 STALE_KNOWLEDGE 플래그와 함께 decide() 호출

- UI에 “마지막 확인: YYYY-MM-DD HH:MM” 명시 (헌법 5조 정직성)

### Postcondition

- 반환된 Decision은 numberE164 식별자 필수 (Patch 03 정합)

- L3에서 반환된 Decision은 sourceFreshness <= TTL (Section 11 Tier별 maxAge cross-ref)

- STALE_KNOWLEDGE 플래그가 있으면 UI 표시 의무

### Violation Detection (헐크 보완)

- PRE/POST 조건 위반 시 CI 단계에서 fail

- 테스트 파일: src/test/.../DecisionContractTest.kt

- CI 단계: ./gradlew :coreengine:test --tests *DecisionContract*

- 위반 발견 시 PR merge 차단

### State Machine 정합

본 Contract는 Section 13 (State Machine)의 다음 전이와 정합:

- IDLE → DECISION_PENDING 전이 시 Precondition 검증

- DECISION_COMPLETE 전이 시 Postcondition 검증

[P10_DECISION_CONTRACT]

# 11. Cold Start (On-Device Bootstrap)

Day 0에 NKB가 비어 있는 상태에서도 거위가 즉시 작동하도록 하는 핵심 메커니즘입니다. 본사 preload 데이터 0건 (헌법 3조 정합)으로, 디바이스가 사용자 본인의 통화 기록/연락처/SMS 패턴을 자가 분석하여 초기 NKB를 자가 채웁니다. v1.3 그대로 계승.

## 11-1. 알고리즘 — v1.3 그대로

class OnDeviceBootstrap(
    private val context: Context,
    private val nkb: NkbDao
) {

    suspend fun bootstrap(): BootstrapResult {

        // === Step 1: 디바이스 자체 데이터 자가 수집 (PII 보호) ===
        // 사용자 권한 동의 후에만 진행
        if (!hasRequiredPermissions()) {
            return BootstrapResult.requiresPermissions()
        }

        val seeds = collectLocalSeeds()
        // - 연락처: 번호만 추출, 이름은 사용 안 함 (PII 최소화)
        // - 통화 기록: 번호 + 통화 시각 + 통화 시간 + 발/수신 구분
        // - SMS: 번호 + 텍스트 패턴만 분류 (전체 본문 저장 안 함)

        // === Step 2: 자가 패턴 학습 ===
        val patterns = learnLocalPatterns(seeds)
        // - 연락처에 저장된 번호 → SAFE (initial confidence 0.7)
        // - 통화 자주 + 평균 통화 길이 길음 → SAFE
        // - 1회성 + 평균 5초 이하 → 의심 (UNKNOWN, isAmbiguous=true)
        // - SMS 인증 패턴 ([인증번호] 등) → SAFE_LEGITIMATE
        // - SMS 광고 패턴 (광고/할인 등 키워드 다수) → AD_AGGRESSIVE

        // === Step 3: 초기 NKB 자가 채움 ===
        val initialKnowledge = patterns.map { pattern ->
            NumberKnowledge(
                numberE164 = pattern.number,
                categoryDistribution = pattern.distribution,
                topCategory = pattern.topCategory,
                topConfidence = pattern.confidence,
                isAmbiguous = pattern.isAmbiguous,
                riskLevel = pattern.riskLevel,
                signalSummary = SignalSummary(
                    totalSignals = 1,
                    tier1Count = 0, tier2Count = 0,
                    tier3Count = 0, tier4Count = 0,
                    featureCounts = mapOf()  // bootstrap 신호는 별도
                ),
                tierContributions = listOf(),  // 외부 Tier 신호 없음
                firstSeenAt = System.currentTimeMillis(),
                lastUpdatedAt = System.currentTimeMillis(),
                isStale = false,
                sourceCount = 0,  // 외부 출처 없음
                discoveredClusterId = currentClusterId(),
                userActionCount = 0
            )
        }

        nkb.insertAll(initialKnowledge)

        return BootstrapResult(
            initialKnowledgeCount = initialKnowledge.size,
            seedSourceCounts = mapOf(
                CONTACTS to seeds.contactsCount,
                CALL_LOG to seeds.callLogCount,
                SMS_PATTERN to seeds.smsPatternCount
            ),
            bootstrapConfidence = computeBootstrapConfidence(seeds)
        )
    }
}

## 11-2. Bootstrap 헌법 정합성 — v1.3 그대로 + 헌법 4조 추가

- 본사 preload 0건 → 헌법 3조 정합 (v1.4_disc 정정 본문에서도 정합 100%)

- 외부 데이터 0건 (디바이스 자체 데이터만) → 헌법 1조 + 2조 정합

- 사용자 권한 동의 후 진행 → 사용자 주권 보장

- Day 0부터 사용자 본인 환경 기준 작동 → UX 보장

- L3 호환: Cold Start 자체가 네트워크 0에서 동작하는 메커니즘 → 헌법 4조 정합

## 11-3. Cold Start 미적용 시 (사용자 권한 거부) — v1.3 그대로

사용자가 통화 기록/연락처/SMS 권한을 모두 거부할 경우, Bootstrap은 빈 상태로 시작합니다. 이 경우 첫 통화부터 Search Mesh 호출이 발생하지만, 헌법 위반은 없습니다. 사용자 선택을 존중합니다.

## 11-4. Cold Start 단계별 황금알 가치 도달 (v1.4_disc 추가)

3-4절 출력 4속성이 Cold Start 일정에 따라 어떻게 도달하는지 명시. Phase 1 MVP의 핵심 KPI.

| 시점 | NKB 상태 | 출력 가능 속성 | 황금알 체감 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 (설치 직후) | Cold Start 결과만 (연락처/통화기록 기반) | 위험도 (1속성) — SAFE/UNKNOWN | 기본 |
| Day 3 | Cold Start + 첫 외부 검색 신호 누적 | 위험도 + 손해 유형 (2속성) | 보통 |
| Day 7 | NKB 충분 누적 + Self-Evolution 시작 | 4속성 전체 | 황금알 가치 도달 |
| Day 30 | NKB 완전 누적 + 사용자 행동 학습 | 4속성 + 개인화 정확도 | 완전 개인화 |

이 일정은 17번 섹션 Phase 1 MVP의 사용자 체감 KPI입니다. Day 7 황금알 가치 도달이 결제 전환 트리거의 핵심 시점입니다.

# 12. 자가 진화 (Self-Evolution)

사용자가 앱을 사용하면서 발생하는 모든 행동(신고, 차단, 연락처 저장, 안심 표시 등)이 NKB를 즉시 갱신합니다. 본사 학습 0건, 디바이스 100% 자가 진화. v1.3 그대로 계승.

## 12-1. UserAction → NKB 갱신 흐름 — v1.3 그대로

class SelfEvolution(
    private val nkb: NkbDao,
    private val decisionEngine: DecisionEngine
) {

    suspend fun onUserAction(numberE164: String, action: UserAction) {
        // 1. UserAction 저장
        nkb.insertUserAction(action)

        // 2. 해당 번호 NKB 즉시 재계산
        val existing = nkb.lookup(numberE164)
        val recentSignals = existing?.let {
            // 기존 신호는 다시 사용 (단, time decay 적용)
            extractSignalsFromSummary(it.signalSummary)
        } ?: emptyList()

        val allUserActions = nkb.getUserActions(numberE164)

        val updated = decisionEngine.decide(
            existing = existing,
            newSignals = recentSignals,
            userActions = allUserActions
        )
        // 사용자 행동이 ×10 boost로 적용되어 categoryDistribution 즉시 변화

        nkb.upsert(updated)

        // 3. UI 업데이트 (즉시 반영)
        notifyUiUpdate(numberE164, updated)

        // 4. 본사 전송 0건 (헌법 1조 정합)
    }

    // 주기적 NKB 정리 (디바이스 내, 본사 호출 0)
    suspend fun periodicMaintenance() {
        // Stale 플래그 갱신
        nkb.markStaleEntries()

        // 너무 오래된 데이터 (예: 5년 이상) 정리는 사용자 선택
        // 자동 삭제는 안 함 (사용자 자산)
    }
}

## 12-2. Self-Evolution 효과 — v1.3 그대로

- 사용자 1명이 SPAM_REPORT 1회 → 해당 번호 즉시 SPAM 분류로 전환

- 동일 사용자 환경에서 반복 패턴 학습 → categoryDistribution 정확도 상승

- 본사가 “이 번호 = 스팸” 결정 안 함 → 헌법 3조 정합 (정정 본문에서도 정합 100%, 디바이스가 최종 결정)

- 개별 디바이스가 자기 사용자에게 최적화된 분류 자가 진화

## 12-3. SLA 4단계 호환성 (v1.4_disc 추가)

Self-Evolution은 100% 로컬 동작이므로 모든 SLA 레벨에서 동일하게 작동합니다.

| SLA | Self-Evolution 동작 |
| --- | --- |
| L1 | 정상 (UserAction → NKB 즉시 갱신, 100ms 이내) |
| L2 | 정상 (네트워크 무관) |
| L3 | 정상 (네트워크 무관, 100% 로컬) |
| L4 | UserAction 저장만, NKB 재계산은 NKB 복구 후 |

L3에서도 Self-Evolution이 100% 작동하는 것이 헌법 4조 4-3 기준선의 핵심입니다. 사용자가 네트워크 0 상황에서도 SPAM_REPORT를 누르면 그 번호가 즉시 SPAM으로 분류되고, 다음 통화 시 즉시 위험도 표시. # 13. 이벤트 플로우 / 상태 머신

거위가 처리하는 핵심 5개 시퀀스를 상태 머신 형태로 정의합니다. v1.3 그대로 계승.

## 13-1. 통화 수신 시퀀스

S0: IDLE
  ↓ [전화 수신 이벤트]
S1: INCOMING_DETECTED
  ↓ [번호 추출, NKB First Lookup 시작]
S2: NKB_LOOKUP
  ├─ Hit (p95 ≤ 5ms) → S4
  └─ Miss → S3
S3: SEARCH_MESH_CALL
  ↓ [자가 발견한 검색 엔진 직접 호출]
  ↓ [Tier A 원문 수신, 메모리만]
  ↓ [L3 시 emptyList 반환, S4로 진행]
S4: ANALYZER_RUN
  ↓ [Tier A → Tier B featureCounts 변환]
  ↓ [Tier A 폐기]
S5: DECISION_ENGINE_RUN
  ↓ [Softmax + 사용자 Override + Ambiguity]
  ↓ [Tier C NumberKnowledge 생성]
S6: NKB_UPSERT
  ↓ [NumberKnowledge 저장]
S7: UI_DISPLAY
  ↓ [출력 4속성 표시: 위험도/예상 손해/유형/이유]
S8: CALL_IN_PROGRESS
  ↓ [통화 진행]
S9: CALL_ENDED
  ↓ [피드백 화면 표시]
S10: USER_FEEDBACK
  ↓ [UserAction 저장 + Self-Evolution 즉시 트리거]
S11: NKB_UPDATED
  ↓
S0: IDLE

## 13-2. Cold Start 시퀀스 (Day 0) — v1.3 그대로

S0: APP_INSTALLED
  ↓ [최초 실행]
S1: FIRST_LAUNCH_DETECTED
  ↓ [권한 요청 화면 표시]
S2: PERMISSION_REQUESTED
  ├─ 모두 동의 → S3
  └─ 거부 → S6 (빈 NKB로 시작)
S3: COLLECTING_LOCAL_SEEDS
  ↓ [연락처 / 통화 기록 / SMS 패턴 자가 수집]
S4: LEARNING_PATTERNS
  ↓ [패턴 학습 → 초기 NumberKnowledge 생성]
S5: NKB_BOOTSTRAPPED
  ↓ [동시에 환경 자가 발견]
S6: ENVIRONMENT_DISCOVERY
  ↓ [Search Engine probe + Official Domain probe]
  ↓ [ClusterProfile 생성 및 저장]
S7: READY
  ↓
S0: IDLE (정상 작동 시작)

## 13-3. SIM 변경 시퀀스 — v1.3 그대로

S0: NORMAL_OPERATION
  ↓ [SIM 변경 이벤트 감지]
S1: SIM_CHANGE_DETECTED
  ↓ [새 SIM MCC vs 기존 MCC 비교]
  ├─ 동일 → S0 (변화 없음)
  └─ 변경 → S2
S2: USER_PROMPT
  ↓ ["새 환경으로 전환할까요?" 다이얼로그]
  ├─ 거부 → S0 (기존 클러스터 유지)
  └─ 동의 → S3
S3: ENVIRONMENT_REDISCOVERY
  ↓ [Section 7 재실행]
S4: NEW_CLUSTER_PROFILE
  ↓ [저장]
  ↓ [기존 NKB 유지 — 사용자 자산]
S0: NORMAL_OPERATION (새 클러스터로)

## 13-4. Stale 재검증 시퀀스 — v1.3 그대로

S0: NKB_LOOKUP (Hit + isStale=true)
  ↓ [기존 값으로 사용자에게 즉시 응답]
S1: BACKGROUND_REVALIDATION_QUEUED
  ↓ [WorkManager 백그라운드 작업 등록]
S2: BACKGROUND_SEARCH
  ↓ [Search Mesh 호출]
S3: ANALYZER_RUN
  ↓ [Tier A → Tier B]
S4: DECISION_ENGINE_RUN
  ↓ [기존 + 신규 신호 통합]
S5: NKB_UPDATE
  ↓ [isStale = false 갱신]
S0: 다음 조회 시 최신 데이터 사용

## 13-5. SMS 수신 시퀀스 — v1.3 그대로

S0: IDLE
  ↓ [SMS 수신 이벤트]
S1: SMS_DETECTED
  ↓ [발신 번호 추출]
S2: NKB_LOOKUP
  ├─ Hit → S4
  └─ Miss → S3
S3: SEARCH_MESH (선택적)
  ↓ [백그라운드 검색]
S4: NOTIFICATION_DISPLAY
  ↓ [알림에 분류 라벨 표시]
S0: IDLE

# 14. 비기능 / 디바이스 SLA (4단계 SLA 신설)

v1.3는 “본사 KPI”가 아닌 “디바이스 자가 작동 품질 기준”으로 단일 SLA 표를 정의했습니다. v1.4_disc는 헌법 4조(자가 작동) 정합으로 SLA를 4단계로 확장합니다. v1.3 SLA 표는 L1(Full) 기준으로 흡수되며, L2/L3/L4 추가 정의는 v1.4_disc 신설입니다.

## 14-1. SLA 4단계 정의 (헌법 4조 4-2 정합)

| 레벨 | 명칭 | 트리거 조건 | 핵심 보장 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Full | 네트워크 정상 + 모든 자원 가용 | 모든 기능 100%, 정확도 최고 |
| L2 | Degraded | 네트워크 불안정 또는 일부 검색 엔진 차단 | 캐시 우선, graceful degradation, 정확도 약간 감소 |
| L3 | Offline | 네트워크 완전 단절 | NKB Hit + Self-Evolution + Cold Start 결과만, 거위 멈추지 않음 |
| L4 | Catastrophic | NKB 손상 또는 디바이스 자원 일부 손상 | 최소 방어 모드, 전화번호 표시만 |

## 14-2. L1 SLA (정상 작동 — v1.3 SLA 그대로)

| 항목 | 목표 | 측정 위치 |
| --- | --- | --- |
| NKB First Lookup p95 | ≤ 5ms | 디바이스 내 |
| 판단 p95 (NKB Hit) | ≤ 50ms | 디바이스 내 |
| 판단 p95 (NKB Miss, 검색 포함) | ≤ 3,000ms | 디바이스 + 외부 검색 |
| Cold Start 완료 시간 | ≤ 30초 | 디바이스 내 |
| 환경 자가 발견 (probe) 완료 | ≤ 5초 | 디바이스 + probe 대상 |
| Self-Evolution 반영 시간 (UserAction → UI) | ≤ 100ms | 디바이스 내 |
| NKB 크기 (5년 25,000건 기준) | ≤ 15MB | 디바이스 저장소 |
| 앱 설치 크기 | ≤ 50MB (다국어 strings 포함) | APK |
| 배터리 영향 (24시간 기준) | ≤ 2% | 디바이스 |

## 14-3. L2 SLA (Degraded)

| 항목 | 목표 | 변화 |
| --- | --- | --- |
| NKB First Lookup p95 | ≤ 5ms | L1 동일 (네트워크 무관) |
| 판단 p95 (NKB Hit) | ≤ 50ms | L1 동일 |
| 판단 p95 (NKB Miss, 검색 포함) | ≤ 5,000ms | L1보다 2초 추가 (timeout 증가) |
| Self-Evolution 반영 시간 | ≤ 100ms | L1 동일 |
| 정확도 감소 | -10~20% | 일부 검색 엔진 응답 0이므로 신호 부족 |

## 14-4. L3 SLA (Offline) — 헌법 기준선

| 항목 | 목표 | 변화 |
| --- | --- | --- |
| NKB First Lookup p95 | ≤ 5ms | L1 동일 |
| 판단 p95 (NKB Hit) | ≤ 50ms | L1 동일 |
| 판단 p95 (NKB Miss) | ≤ 100ms | UNKNOWN 즉시 반환, 검색 시도 안 함 |
| Self-Evolution 반영 시간 | ≤ 100ms | L1 동일 |
| 정확도 감소 | -30~50% | 외부 신호 0이므로 NKB 기존 데이터 + UserAction만 |
| 거위 작동 보장 | 100% | 헌법 4조 4-3 기준선 |

L3에서 유료 사용자가 지불을 계속 정당화할 수 있는 최소 가치 (헌법 4조 4-3): - NKB 기존 번호: 4속성 100% 출력 - 신규 번호: 위험도 UNKNOWN + isAmbiguous=true 표시 (오해 방지) - Cold Start 결과: 연락처 저장 번호 = SAFE 정상 표시 - UserAction: SPAM_REPORT 즉시 반영, 다음 수신 시 SPAM 표시

## 14-5. L4 SLA (Catastrophic)

| 항목 | 목표 | 변화 |
| --- | --- | --- |
| 전화 번호 표시 | 100% | OS API 직접 사용 (NKB 무관) |
| 위험도 판단 | 보류 | NKB 복구 안내 메시지 표시 |
| 사용자 알림 | 즉시 | “복구 중” 상태 표시 |
| NKB 복구 시도 | 자동 | 백그라운드 재구성 (Cold Start 재실행) |

L4는 헌법 4조 4-3의 “최소 가치 유지” 기준선 미달 가능성이 있으나, 거위 자체는 멈추지 않고 복구 모드로 동작합니다. 사용자 데이터 유실 0이 핵심.

## 14-6. SLA 4단계 측정 원칙 (v1.4_disc 신설)

- 본사가 측정 0건. 모든 측정은 디바이스 내에서 자체 텔레메트리(로그)로만 수행.

- 사용자 옵션으로 “익명 통계 본사 전송” 가능하나 기본값 OFF (헌법 1조 정합)

- 본사가 SLA를 통해 KPI를 dictate하는 것은 황금알 사고 (2-1절 분류)

- SLA는 거위가 “자가 작동 품질”을 측정하는 도구일 뿐, 본사가 강제하는 기준이 아님

# 15. 본사 매핑 0건 검증 체크리스트

v1.4_disc 설계가 헌법 3조 정정 본문 + 헌법 5조에 위반되지 않는지 검증하는 체크리스트입니다. v1.3 표 그대로 계승하면서, 헌법 3조 정정으로 △ 항목 3개의 정합성 해석이 명확해진 것을 명시합니다.

## 15-1. 본사 매핑 0건 검증표 — v1.3 그대로

| 검증 항목 | 본사 매핑? | 디바이스 자가 처리? | v1.4_disc 헌법 3조 정합 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국가 → 검색 엔진 매핑 | ✗ 0 | ✓ probe로 자가 발견 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| 국가 → 정부 도메인 매핑 | ✗ 0 | ✓ TLD probe로 자가 발견 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| SIM MCC → 클러스터 매핑 | ✗ 0 | ✓ 환경 해시로 동적 생성 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| Cluster ID 사전 정의 (CL_KR 등) | ✗ 0 | ✓ “auto_xxx” 동적 생성 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| 언어 → 번역 매핑 | ✗ 0 | ✓ strings.xml + OS Locale 자동 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| 스팸 패턴 룰셋 | ✗ 0 | ✓ Cold Start + 자가 학습 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| NKB Preload 데이터 | ✗ 0 | ✓ NKB 빈 상태 시작, 자가 채움 | ✓ 디바이스가 최종 결정 |
| 통신사 → 번호 포맷 | ✗ 0 | ✓ libphonenumber 라이브러리 | ✓ 라이브러리는 보편 입력 |
| 키워드 셋 (스팸/광고) | △ strings.xml | ✓ 다국어 자동, OS Locale 따라 선택 | ✓ 디바이스가 최종 분류 결정 |
| Tier 가중치 (TIER_WEIGHTS) | △ 알고리즘 상수 | ✓ 보편 알고리즘 파라미터 | ✓ 디바이스가 최종 점수 결정 |
| 후보 검색 엔진 시드 리스트 | △ 글로벌 일반 후보 | ✓ probe 대상 후보일 뿐 | ✓ 디바이스가 최종 엔진 선택 |

## 15-2. △ 항목 헌법 3조 정정 본문 정합 (v1.4_disc 추가)

v1.3에서는 △ 항목 3개가 본문 “큐레이션 데이터 주입 금지”와 해석 충돌 가능성이 있었습니다. v1.4_disc 헌법 3조 정정 본문(“결정권 중앙집중 금지”)은 판별축을 “최종 결정 주체”로 명확히 하므로, △ 항목 3개의 정합성이 영구히 해소됩니다.

| △ 항목 | v1.3 본문 (해석 가능 모호) | v1.4_disc 본문 (해석 단일) |
| --- | --- | --- |
| strings.xml 키워드 | “큐레이션 데이터 주입 금지” → 키워드도 큐레이션? | “결정권 중앙집중 금지” → 디바이스가 키워드 카운트로 점수 산출, 최종 분류는 디바이스 결정. 정합 ✓ |
| Tier 가중치 | “큐레이션 데이터 주입 금지” → 가중치도 큐레이션? | “결정권 중앙집중 금지” → 가중치는 알고리즘 상수, 최종 score는 디바이스 계산. 정합 ✓ |
| 검색 엔진 시드 | “큐레이션 데이터 주입 금지” → 시드도 큐레이션? | “결정권 중앙집중 금지” → 시드는 probe 후보, 최종 엔진은 디바이스 응답 기준 선택. 정합 ✓ |

향후 v1.5 이후 어떤 토론에서도 △ 항목 3개의 헌법 3조 위반 의심이 재발하지 않습니다.

# 16. 비즈니스 모델 (Business Model) — v1.4_disc 신설

v1.3는 헌법 5조 5-2에 “수익 모델 본사 KPI 매핑 0”을 명시했고, v1.3 11턴에서 비전이 “MAU 200만 목표” 등 비즈니스 KPI를 “본사 KPI 매핑 = 황금알 사고”로 분류·폐기했습니다. v1.4_disc는 이 정신을 그대로 유지하면서, 헌법 6조(가격 정직성) 정합으로 “측정 도구로서의 KPI”를 신설합니다.

핵심 구분: v1.3 11턴에서 폐기된 것은 “본사가 KPI로 거위 동작을 강제하는 매핑”이고, v1.4_disc 16번 섹션에서 신설하는 것은 “거위가 자가 작동한 결과를 정직하게 측정하는 KPI”입니다. 두 KPI는 본질이 다릅니다.

## 16-1. 목표

- 월 수익: 1,000,000 USD (net 기준, 헌법 6조 정합)

- 가격: 1.99 USD / 월 / 계정

- 시장: 190개국 (헌법 5조 정합 — 거위 1개가 어느 SIM에서도 자가 작동)

## 16-2. net ARPU 계산 (헌법 6조 정합)

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Gross 가격 | 1.99 USD | 사용자 청구 금액 |
| Apple/Google 수수료 | -30% | 첫해 15% (소형 개발사 프로그램), 이후 30% 보수 가정 |
| VAT/GST 평균 | -10% | 국가별 5~25% 가중평균 |
| 환불률 | -5% | 업계 평균 |
| Net ARPU | 약 1.19 USD | 실수령 |

산식: 1.99 × 0.70 × 0.90 × 0.95 ≒ 1.19

## 16-3. KPI 기준선

| KPI | 값 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 필요 유료 구독자 | 약 840,336명 | 1,000,000 ÷ 1.19 |
| Freemium 전환율 (기본 가정) | 3% | 보안/유틸리티 카테고리 업계 평균 (2~4%) |
| 필요 무료 MAU | 약 28,011,200명 | 840,336 ÷ 0.03 |
| 국가당 평균 MAU (190개국) | 약 147,427명 | 28,011,200 ÷ 190 |

## 16-4. 상위 목표값 (낙관 시나리오)

| 항목 | 값 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- |
| 상위 전환율 | 5~10% | 헤비유저 세그먼트, 리스크 고노출 그룹 |

기본 KPI 설계는 3% 기준으로 합니다. 5~10%는 상위 클러스터 목표값으로만 사용하며, 기본 가정에서는 사용하지 않습니다 (자비스 0-2 기록 #3 정합).

## 16-5. 게임 난이도 정직 평가

국가당 14.7만 MAU 확보가 진짜 KPI이다.

이는 헐크 초기 계산(“국가당 2,644명”)이 가정한 가벼운 게임이 아니라, 제품 깊이·락인·재방문·전환 설계가 모두 강해야 하는 묵직한 게임입니다. v1.3의 헌법 5조가 “거위 1개가 어느 SIM에서도 자가 작동”을 보장하므로, 14.7만 MAU 확보의 기술적 인프라는 이미 갖춰져 있습니다. 남은 과제는 황금알 가치(3-1절)의 사용자 체감을 7일 이내 도달시키는 것 (11-4절 Cold Start 단계별 황금알 가치 도달).

## 16-6. KPI vs 황금알 사고 구분 (v1.3 11턴 정신 계승)

v1.3 11턴에서 비전이 “MAU 200만 목표”를 황금알 사고로 분류한 이유는 “본사가 MAU를 KPI로 잡으면 본사가 거위 동작을 강제하게 된다”였습니다. v1.4_disc 16번 섹션의 KPI는 다음 기준에서 v1.3 11턴 폐기와 구분됩니다.

| 구분 | v1.3 11턴 폐기 | v1.4_disc 16번 신설 |
| --- | --- | --- |
| 주체 | 본사가 KPI를 잡음 | 거위가 자가 작동한 결과를 측정 |
| 방향 | 본사 → 거위 (강제) | 거위 → 본사 (보고) |
| 헌법 5조 | 위반 (본사가 거위 동작 dictate) | 정합 (본사는 측정만, 강제 없음) |
| 헌법 6조 | 부재 | 정합 (net 기준) |
| 사용 목적 | “이 정도 MAU를 달성해야 한다” 강제 | “지금 우리가 어디 있나” 정직 측정 |

v1.4_disc 16번 섹션의 KPI는 본사가 거위에게 dictate하지 않습니다. 거위는 자가 작동만 하고, 그 결과를 사용자가 자율적으로 결제하면 net 1.19달러가 발생합니다. 본사는 그 결과를 사후 측정만 합니다. 헌법 5조 100% 정합.

# 17. 제품 전략 / Phase 로드맵 — v1.4_disc 신설

v1.3는 단일 채널(전화 수신·통화·SMS) 설계만 존재했습니다. v1.4_disc는 토론 합의로 도출된 Phase 1~4 로드맵을 신설합니다. 이 로드맵은 “수직 깊이 우선, 수평 채널 후행” 원칙(3-6절) 정합.

## 17-1. MVP 적용 제품

MyPhoneCheck (구 CallCheck, applicationId: app.myphonecheck.mobile)

대표님 메모리에 기록된 현재 빌드 상태와 정합: - 패키지: app.myphonecheck.mobile - 브랜딩: myPHONECHECK - 코드/패키지: myphonecheck - GitHub 레포: ollanvin/myphonecheck - 로컬 경로: C:

## 17-2. Phase 로드맵 (수직 → 수평)

| Phase | 기간 | 채널 | 깊이 | SLA 목표 | 황금알 가치 도달 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 0~3개월 | CallCheck 단일 | 출력 4속성 MAX | L2 시작 → L3 도달 | Day 7 |
| Surface 2 | v1.6.0 동시 | + MessageCheck | 발신번호+URL+기관사칭 3중 분석 | L3 유지 | Day 7 |
| Surface 3 | v1.6.0 동시 | + MicCheck | RECORD_AUDIO 보유 앱 감시 | L3 유지 | Day 7 |
| Surface 4 | v1.6.0 동시 | + CameraCheck | CAMERA 보유 앱 감시 | L3 유지 | Day 7 |
| Phase 4 | 12개월+ | + URL/App | 디바이스 전체 I/O 손해 방지 | L3 유지 | Day 7 |

## 17-3. Phase 1 MVP 명세 (CallCheck) — v1.3 6번 섹션 + 출력 4속성

### 17-3-1. 입력

- 전화번호 (E.164 정규화, libphonenumber)

- 로컬 통화 맥락 (시간대, 발신/수신 패턴)

- 로컬 히스토리 (디바이스 내 통화 기록, NKB)

### 17-3-2. 출력 4속성 (3-4절 그대로)

위 3-4절과 동일.

### 17-3-3. 화면 흐름 (4번 섹션 매핑)

| 상태 | 출력 (4속성 매핑) |
| --- | --- |
| 수신 전 (번호만 표시) | 위험도 사전 표시 (1속성) |
| 수신 중 (벨 울림) | 위험도 + 손해 유형 (2속성) |
| 통화 중 | 작은 배지 (위험도) + 상세 보기 시 4속성 |
| 통화 종료 후 | 4속성 전체 + UserAction 입력 |

### 17-3-4. L3 오프라인 보장 범위

- 위험도 판단: 로컬 NKB Hit 또는 Cold Start 결과로 가능 (10번 섹션 10-3절)

- 예상 손해: RiskLevel → strings.xml 매핑으로 가능 (네트워크 무관)

- 손해 유형: NKB.topCategory → strings.xml 매핑으로 가능

- 이유 설명: NKB.signalSummary 기반 룰로 가능

L1/L2에서는 Search Mesh로 정확도 향상, L3에서는 NKB + UserAction + Cold Start만으로 최소 가치 유지. 헌법 4조 4-3 기준선 충족.

## 17-4. Surface 2 — MessageCheck (발신번호 + URL + 기관 사칭) — v1.6.0 동시 활성화

### 17-4-1. 3중 분석 개요

- 발신번호 평가 — CallCheck와 동일 엔진. 3계층 소싱.

- 본문 내 URL 추출 및 개별 평가 — 도메인 위험도, 단축 URL 전개, 사칭 패턴.

- 기관 사칭 검증 — 본문에 기관명 언급 시, 발신번호가 해당 기관의 공식 번호와 일치하는지 외부 검색 근거 제시.

### 17-4-2. 결과 구조체

data class MessageRisk(
    override val identifier: IdentifierType.SmsMessage,
    override val riskScore: Float,
    val senderRisk: PhoneRisk,
    val urls: List<UrlRisk>,
    val claimedInstitutionMatch: InstitutionMatch,
    override val expectedDamage: DamageEstimate,
    override val damageType: DamageType,
    override val reasoning: String
) : RiskKnowledge

data class InstitutionMatch(
    val claimedInstitutions: List<String>,
    val senderOfficialForInstitution: Boolean,
    val evidence: List<SearchEvidence>
)

### 17-4-3. 시나리오 (KB국민은행 사칭)

입력 SMS:
  발신번호: +82-10-1234-5678
  본문: "[KB국민은행] 대출 승인됐습니다. 확인: http://bit.ly/xxx"

분석 과정:
  1. 기관명 추출: ["KB국민은행"]
  2. 발신번호 3계층 검색:
     - Layer 1 NKB: 캐시 없음
     - Layer 2 외부 검색 "+821012345678 KB국민은행": 0건
     - Layer 3 공공DB 금융사기 신고: 3건 매칭
  3. 기관 공식번호 역검색 "KB국민은행 공식 번호":
     - 결과: 1588-9999, 1544-9999
     - 발신번호와 불일치
  4. URL 분석 http://bit.ly/xxx:
     - 단축 URL 전개: http://kb-bank-scam.ru/...
     - 도메인 kb-bank-scam.ru != kbstar.com
     - 기관 사칭 확정

출력:
  riskScore: 0.95
  reasoning: "이 번호는 KB국민은행과 관계 없음.
             사칭 의심. URL도 공식 도메인 아님."

### 17-4-4. 권한

- RECEIVE_SMS (런타임 dangerous)

- READ_SMS (런타임 dangerous, 본문 정규식 분석용)

- INTERNET (normal, 외부 검색 Layer 2)

- Default SMS Handler 불필요 (수신만, 송신 안 함)

- BROADCAST_SMS 절대 금지 (v1.5.3 Patch 17 유지)

## 17-5. Surface 3 — MicCheck (RECORD_AUDIO 권한 보유 앱 감시) — v1.6.0 동시 활성화

### 17-5-1. 핵심 원칙

본 앱은 RECORD_AUDIO 권한을 갖지 않는다. 본 앱의 역할은 다른 앱이 그 권한을 어떻게 쓰는지 감시하고, 사용자가 즉시 끊게 해주는 것이다.

R5 네트워크 경계 준수: MicChecker(Surface Layer)는 직접 네트워크 호출을 하지 않는다. 외부 평판 검색은 반드시 DecisionEngine.search() 를 통해서만 수행하며, DecisionEngine 내부에서 SearchMesh → SourceMesh 순으로 3계층 소싱을 실행한다. Surface Layer → Network 직접 연결은 아키텍처 위반이다.

### 17-5-2. 필수 출력

- RECORD_AUDIO 권한 보유 앱 전체 목록

- 각 앱의 마지막 사용 시각

- 현재 사용 중인 앱 (전경/백그라운드 구분 가능 시)

- 각 앱의 외부 평판 검색 결과 (3계층 소싱)

- 원터치 권한 해제 버튼 (앱 설정 화면으로 점프)

### 17-5-3. 결과 구조체

data class AppPermissionRisk(
    override val identifier: IdentifierType.AppPackage,
    val appName: String,
    val packageName: String,
    val permission: String,
    val lastUsedMillis: Long?,
    val isCurrentlyRunning: Boolean,
    val reputationEvidence: List<SearchEvidence>,
    override val riskScore: Float,
    override val expectedDamage: DamageEstimate,
    override val damageType: DamageType,
    override val reasoning: String
) : RiskKnowledge

### 17-5-3a. Cold Start 트리거 및 스케줄

MicCheck는 CallCheck/MessageCheck와 달리 실시간 이벤트(수신 전화/문자)가 없으므로 별도 트리거 정책이 필요하다.

트리거 조건 (OR):

- 앱 최초 실행 — Surface 등록 직후 1회 전체 스캔

- 주기적 스캔 — WorkManager PeriodicWorkRequest, 최소 간격 15분 (Android 제약), 권장 간격 6시간

- 앱 설치/업데이트 감지 — ACTION_PACKAGE_ADDED / ACTION_PACKAGE_CHANGED BroadcastReceiver

- 사용자 수동 새로고침 — UI 풀-투-리프레시

Cold Start 흐름:

앱 시작 → WorkManager 등록 → 즉시 1회 check(Unit) 실행
→ RECORD_AUDIO 보유 앱 목록 수집 → DecisionEngine.search() 평판 조회
→ AppPermissionRisk 리스트 생성 → UI 갱신

배터리/성능 제약:

- WorkManager의 Constraints.Builder().setRequiredNetworkType(NetworkType.CONNECTED) 적용

- 백그라운드 스캔 시 API 호출 횟수를 앱당 1회로 제한 (캐시 우선)

- 결과는 메모리 캐시 + NKB 저장, TTL 6시간

### 17-5-4. MicChecker 구현

class MicChecker(ctx: Context) : Checker<Unit, List<AppPermissionRisk>> {
    override suspend fun check(input: Unit): List<AppPermissionRisk> {
        val pm = ctx.packageManager
        val usm = ctx.getSystemService<UsageStatsManager>()

        val apps = pm.getInstalledApplications(
            PackageManager.GET_PERMISSIONS
        ).filter {
            "android.permission.RECORD_AUDIO" in
            (it.requestedPermissions ?: emptyArray())
        }

        return apps.map { app ->
            val stats = usm?.queryUsageStats(
                UsageStatsManager.INTERVAL_DAILY,
                System.currentTimeMillis() - DAYS_30,
                System.currentTimeMillis()
            )
            val lastUsed = stats?.find {
                it.packageName == app.packageName
            }?.lastTimeUsed

            val evidence = decisionEngine.search(
                "${app.loadLabel(pm)} RECORD_AUDIO privacy"
            )

            AppPermissionRisk(
                identifier = IdentifierType.AppPackage(
                    app.packageName, "RECORD_AUDIO"
                ),
                appName = app.loadLabel(pm).toString(),
                packageName = app.packageName,
                permission = "RECORD_AUDIO",
                lastUsedMillis = lastUsed,
                isCurrentlyRunning = checkRunning(app.packageName),
                reputationEvidence = evidence,
                // ... riskScore, expectedDamage, damageType, reasoning 계산
            )
        }
    }
}

### 17-5-5. 원터치 권한 해제

fun revokePermission(ctx: Context, packageName: String) {
    val intent = Intent(Settings.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS)
        .setData(Uri.fromParts("package", packageName, null))
        .addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)
    ctx.startActivity(intent)
    // 시스템 설정 화면이 열림. 사용자가 직접 권한 토글.
    // 본 앱은 중개자 역할. 실제 권한 관리는 OS가 수행.
    // 헌법 5조 Device-Oriented Sovereignty 완전 정합.
}

### 17-5-6. 권한

- QUERY_ALL_PACKAGES (Android 11+, normal): 설치 앱 전체 조회

- PACKAGE_USAGE_STATS (특별 권한, 사용자가 설정에서 수동 허용)

- INTERNET (normal): 외부 평판 검색

- RECORD_AUDIO 절대 안 가짐 (본 앱이 마이크 쓰는 게 아님)

## 17-6. Surface 4 — CameraCheck (CAMERA 권한 보유 앱 감시) — v1.6.0 동시 활성화

### 17-6-1. 핵심 원칙

본 앱은 CAMERA 권한을 갖지 않는다. MicCheck와 동일 구조.

R5 네트워크 경계 준수: CameraChecker(Surface Layer)는 직접 네트워크 호출을 하지 않는다. 외부 평판 검색은 반드시 DecisionEngine.search() 를 통해서만 수행하며, Surface Layer → Network 직접 연결은 아키텍처 위반이다. (MicCheck §17-5-1과 동일 규칙)

### 17-6-1a. Cold Start 트리거 및 스케줄

CameraCheck의 트리거/스케줄 정책은 MicCheck(§17-5-3a)와 동일하다. 단, 필터링 권한이 CAMERA로 교체된다.

- 동일한 WorkManager PeriodicWorkRequest 사용 (MicCheck와 별도 Worker, 동일 간격 6시간)

- ACTION_PACKAGE_ADDED 수신 시 MicChecker와 CameraChecker 모두 트리거

- 두 Checker는 독립 실행되며, 결과도 별도 리스트로 UI에 표시

### 17-6-2. CameraChecker 구현

class CameraChecker(ctx: Context) : Checker<Unit, List<AppPermissionRisk>> {
    override suspend fun check(input: Unit): List<AppPermissionRisk> {
        val pm = ctx.packageManager
        val apps = pm.getInstalledApplications(
            PackageManager.GET_PERMISSIONS
        ).filter {
            "android.permission.CAMERA" in
            (it.requestedPermissions ?: emptyArray())
        }
        // MicChecker와 동일한 처리 (permission 문자열만 교체)
        return apps.map { app -> buildCameraAppRisk(app) }
    }
}

### 17-6-3. 구현 차이점 (MicCheck 대비)

- 필터링 권한 문자열: “android.permission.CAMERA”

- 평판 검색 쿼리: “${app.loadLabel(pm)} CAMERA privacy”

- 나머지 로직은 MicCheck와 100% 동일

### 17-6-4. 권한

- QUERY_ALL_PACKAGES + PACKAGE_USAGE_STATS + INTERNET

- CAMERA 절대 안 가짐 (본 앱이 카메라 쓰는 게 아님)

### 17-6-5. DO_NOT_MISS 처분 정책

4개 Surface 전체에 적용되는 공통 규칙이다. DO_NOT_MISS는 사용자가 특정 번호/앱에 대해 “이건 절대 놓치지 마”라고 지정한 우선순위 플래그다.

- UserAction 테이블의 actionType = DO_NOT_MISS로 저장

- 해당 identifier에 대한 새로운 이벤트 발생 시, 일반 알림이 아닌 High-Priority Notification Channel 사용

- DecisionEngine이 riskLevel = LOW로 판정하더라도 DO_NOT_MISS 플래그가 있으면 사용자에게 반드시 노출

- Phase 1에서 CallCheck/MessageCheck 대상으로 먼저 구현, Phase 2에서 MicCheck/CameraCheck로 확장

구현 위치: UserAction sealed class 내 DoNotMiss 서브타입으로 정의. OverlayRenderer가 DO_NOT_MISS 여부를 체크하여 알림 채널을 분기한다.

## 17-7. Phase별 Open Issues 위치

v1.3 18번 섹션의 Open Issues 7건은 Phase별로 재배치됩니다.

| Open Issue | 결정 Phase |
| --- | --- |
| 듀얼 SIM 환경 ClusterProfile 동시 운영 | Phase 1 후반 |
| iOS 동시 빌드 진입 시점 | Phase 2 시작 |
| NKB 5년 경과 데이터 자동 정리 정책 | Phase 1 종료 시점 |
| 키워드 셋 다국어 strings.xml 자가 업데이트 (OTA) | Phase 2 |
| Decision Engine TIER_WEIGHTS 사용자별 자가 튜닝 | Phase 4 (고급 기능) |
| 환경 자가 발견 결과 사용자 수동 편집 UI | Phase 1 후반 (Power User) |
| ML 모델 디바이스 내장 (TensorFlow Lite) 도입 여부 | Phase 4 (실측 정확도 보고 결정) |

# 18. 스모크런 시나리오 (10개) — v1.3 그대로 + L3 시나리오 추가

스모크런은 v1.4_disc 설계가 핵심 경로에서 작동하는지 검증하는 10개 시나리오입니다. 모두 디바이스 내에서 실행되며, 본사 호출 0건이어야 합니다. v1.3 10개 그대로 계승하면서, L3 SLA 검증을 위한 스모크런 5개를 추가합니다 (총 15개).

## 18-1. v1.3 스모크런 10개 (그대로)

| # | 시나리오 | 기대 결과 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Day 0 Cold Start (NKB=0) → 첫 통화 | On-Device Bootstrap → 사용자 본인 데이터로 NKB 자가 채움 → 첫 통화 정상 작동 | Bootstrap ≤ 30초 |
| 2 | 환경 자가 발견 (Search Engine) | 후보 엔진 probe → 응답한 엔진만 채택 → discoveredEngines 저장 | probe ≤ 5초 |
| 3 | 환경 자가 발견 (Official Domain) | Locale 기반 TLD 후보 probe → 응답한 도메인만 채택 | probe ≤ 5초 |
| 4 | 스팸 의심 번호 첫 수신 | NKB Miss → 자가 발견 엔진 검색 → Analyzer → Decision Engine → SCAM 분류 (P > 0.7) | topConfidence > 0.7 |
| 5 | 동일 번호 재수신 | NKB Hit → 즉시 결과 표시 (외부 검색 0) | p95 ≤ 5ms, 외부 호출 0 |
| 6 | 사용자 SPAM_REPORT | UserAction 저장 → Decision Engine 즉시 재계산 (×10 boost) → categoryDistribution 변화 → UI 즉시 반영 | 반영 ≤ 100ms |
| 7 | SIM 변경 (한국 → 일본) | SIM 변경 감지 → 사용자 동의 다이얼로그 → 환경 재발견 → 새 ClusterProfile → 기존 NKB 유지 | 재발견 ≤ 5초 |
| 8 | Stale 재검증 | Hit + isStale → 기존 값 즉시 반환 → 백그라운드 재검증 → NKB 업데이트 | UI 응답 ≤ 50ms |
| 9 | 검색 엔진 일부 실패 (네트워크 차단 등) | 응답한 엔진만 사용 → graceful degradation → 분류 진행 (정확도는 낮을 수 있음) | 앱 크래시 0 |
| 10 | 모호 번호 (gap < 0.15) | Decision Engine → isAmbiguous=true → UI에 “주의” 라벨 + 부드러운 메시지 | isAmbiguous=true 정확 |

## 18-2. v1.4_disc 신규 스모크런 5개 (L3 SLA 검증)

| # | 시나리오 | 기대 결과 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | L3 진입 (네트워크 0) + NKB Hit 번호 수신 | NKB First Lookup → 4속성 정상 출력 | p95 ≤ 5ms, 4속성 정상 |
| 12 | L3 + NKB Miss 번호 수신 | UNKNOWN + isAmbiguous=true 즉시 반환 (Search 시도 0) | p95 ≤ 100ms, 검색 호출 0 |
| 13 | L3 + UserAction (SPAM_REPORT) | UserAction 저장 + NKB 즉시 갱신 + 다음 수신 시 SPAM 표시 | 반영 ≤ 100ms |
| 14 | L3 → L1 복귀 (네트워크 회복) | 자동 모드 전환 + Stale 번호 백그라운드 재검증 시작 | 전환 자동, 사용자 알림 0 |
| 15 | L4 (NKB 손상) | “복구 중” 표시 + 백그라운드 Cold Start 재실행 + 기본 화면 유지 | 앱 크래시 0, 복구 ≤ 60초 |

# 19. 드라이런 체크리스트 (20개) — v1.3 그대로

드라이런은 가상 시나리오 기반으로 데이터 흐름을 한 줄씩 추적하는 검증입니다. 각 시나리오의 기대값과 실제 동작을 비교합니다. v1.3 20개 그대로 계승.

| # | 시나리오 | 기대 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 한국 SIM + 보이스피싱 번호 (대출 사기) | Tier 3 정부(.go.kr) Hit + Tier 1 커뮤니티 다수 → SCAM (P > 0.85) |
| 2 | 한국 SIM + 보험 광고 번호 | Tier 2 일반 사이트 광고 키워드 다수 → AD_AGGRESSIVE (P > 0.7) |
| 3 | 미국 SIM + IRS 사칭 번호 | Tier 3 .gov Hit + Tier 1 커뮤니티 → SCAM (P > 0.85) |
| 4 | 일본 SIM + 정상 회사 번호 | Tier 4 회사 공식 Hit → SAFE (P > 0.9) |
| 5 | 브라질 SIM + 첫 수신, 검색 결과 0 | UNKNOWN (P 분포 평탄), isAmbiguous=true |
| 6 | Tier 4 (회사 공식) + Tier 1 (커뮤니티 부정) 충돌 | ConflictResolver Step 2 → Tier 4 Override → SAFE |
| 7 | 사용자 ADDED_TO_CONTACTS + 외부 SCAM 신호 | 사용자 행동 ×10 boost → SAFE 우선 |
| 8 | NKB 1년 경과 + Tier 1 신호만 | isStale=true 플래그 + 백그라운드 재검증 트리거 |
| 9 | SIM 없음 + WiFi만 (Locale=ko_KR) | Locale 기반 환경 자가 발견 → 한국 환경 추정 |
| 10 | 모든 검색 엔진 차단 (강한 검열 환경) | graceful degradation → NKB만으로 판단 또는 UNKNOWN |
| 11 | categoryDistribution gap = 0.10 (모호) | isAmbiguous=true → UI “주의” 라벨 |
| 12 | categoryDistribution gap = 0.30 (명확) | isAmbiguous=false → topCategory 그대로 사용 |
| 13 | 동일 번호 100회 NKB Hit 측정 | p95 ≤ 5ms 달성 (외부 호출 0) |
| 14 | Cold Start 권한 모두 거부 | 빈 NKB 시작, 첫 통화부터 Search Mesh 사용 |
| 15 | Cold Start 연락처 권한만 동의 | 연락처 번호만 SAFE 채움, 나머지 빈 상태 |
| 16 | SMS 인증 패턴 자가 학습 | [인증번호] 패턴 SMS → SAFE_LEGITIMATE 분류 |
| 17 | 동일 SIM에서 OS Locale 변경 (ko → en) | UI 자동 영어 전환, NKB/Cluster 유지 |
| 18 | UserAction 5회 누적 (SPAM_REPORT) | Self-Evolution 5회 트리거 → SPAM 분류 더 강화 |
| 19 | Roaming (한국 SIM + 일본 Network) | simMcc=KR 우선 → 한국 환경 유지 (Network 무시) |
| 20 | 듀얼 SIM (한국 + 미국) | 활성 SIM 기준 ClusterProfile 결정 (Future: 듀얼 ClusterProfile 지원) |

# 20. 성공 기준 (Pass/Fail Criteria)

v1.4_disc 설계가 “코딩 진입 가능 상태”인지 판정하는 기준입니다. v1.3 기준 그대로 계승하면서, v1.4_disc 신설 영역(헌법 4조, 헌법 6조, 출력 4속성, Phase 로드맵)의 검증을 추가합니다.

## 20-1. 헌법 정합성 (절대 기준) — v1.3 5조 + v1.4_disc 6조

- 헌법 1조 위반 0건 (Out-Bound Zero)

- 헌법 2조 위반 0건 (rawSnippet 등 외부 원문 저장 0)

- 헌법 3조 위반 0건 (결정권 중앙집중 금지, v1.4_disc 정정 본문 정합)

- 헌법 4조 위반 0건 (자가 작동 L3 기준선 충족)

- 헌법 5조 위반 0건 (본사 매핑 0, 디바이스 자가 100%)

- 헌법 6조 위반 0건 (가격 정직성, net 기준 KPI)

→ 위 6개 모두 Pass 필수. 1개라도 Fail 시 즉시 재설계.

## 20-2. 스모크런 (18번 섹션)

- 15개 시나리오 (v1.3 10개 + v1.4_disc 신규 5개) 중 15개 Pass (100%)

- 앱 크래시 0건

- 외부 호출이 “디바이스가 자가 발견한 검색 엔진”으로만 이루어짐

- L3 시나리오 5개(스모크런 #11~#15) 모두 거위 작동 보장 확인

## 20-3. 드라이런 (19번 섹션)

- 20개 시나리오 중 19개 이상 Pass (95%)

- Fail 시나리오에 대해 원인 분석 + 다음 버전 반영 계획

## 20-4. SLA 4단계 (14번 섹션)

L1 (Full): - NKB First Lookup p95 ≤ 5ms - 판단 p95 (NKB Hit) ≤ 50ms - Cold Start ≤ 30초 - 앱 크래시율 < 0.1%

L3 (Offline) — 헌법 기준선: - NKB First Lookup p95 ≤ 5ms (L1 동일) - NKB Miss → UNKNOWN 즉시 반환 ≤ 100ms - Self-Evolution ≤ 100ms - 거위 작동 보장 100%

## 20-5. 본사 매핑 0건 검증 (15번 섹션)

- 11개 항목 중 8개 “본사 매핑 0” 확인

- 나머지 3개 △ 항목은 “보편 알고리즘 입력”으로 분류 + v1.4_disc 헌법 3조 정정 본문 정합 명시

## 20-6. 황금알 사고 잔존 검증 — v1.3 + v1.4_disc 합본

- v1.4_disc docx 전체에서 황금알 사고 표현 0건

- “본사 운영”, “본사 KPI 매핑”, “본사 학습”, “본사 fallback” 등 표현 0건

- “디바이스가 자가”, “환경 자가 발견”, “NKB 자가 진화” 표현 다수

- 16번 섹션 KPI는 “측정 도구”로서만 사용, “본사가 거위에게 dictate” 표현 0건

## 20-7. v1.4_disc 신설 영역 검증

- 헌법 4조 4-2절 SLA 4단계가 14번 섹션에 운영 명세로 매핑됨

- 헌법 6조 net 기준이 16번 섹션 KPI 계산에 일관 적용됨

- 출력 4속성(3-4절)이 8번 섹션 NKB 스키마에서 산출 가능함이 명시됨 (8-6절)

- Phase 1~4 로드맵(17번 섹션)이 헌법 4조 4-3 기준선 정합으로 SLA 목표를 명시함

# 21. v1.4_disc 기준 Open Issues (v1.5에서 결정되지 않음, v1.6 이후 결정 예정)

v1.4_disc 라운드��서 도출되었으나 v1.5_final 시점에 결정되지 않은 항목들입니다. v1.5는 외부 검증 라운드 1·2 정정에 집중했으며, 본 표의 항목들은 v1.6 이후 추가 토론에서 결정합니다.

섹션 제목 변경 사유 (외부 토론자 헐크 지적 정합): - 베이스 v1.5_final 21번 섹션 제목 “v1.5 이후 미정 항목”은 “v1.5에서 결정될 예정”으로 오독 가능 - 실제로는 v1.5에서 결정되지 않음 + v1.6 이후로 미루어짐이 정확 - 본 패치(Patch 02)는 헐크의 투명성 강화 제안을 100% 수용

| # | Open Issue | 도출 라운드 | v1.5 결정 | 결정 예정 시점 | Phase 매핑 (17-7절) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 듀얼 SIM 환경에서 ClusterProfile 동시 운영 여부 | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 (사용자 피드백 기반) | Phase 1 후반 |
| 2 | iOS 동시 빌드 진입 시점 | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 (Android 안정화 후) | Phase 2 시작 |
| 3 | NKB 5년 경과 데이터 자동 정리 정책 | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 (사용자 옵션으로) | Phase 1 종료 |
| 4 | 키워드 셋 다국어 strings.xml 자가 업데이트 메커니즘 (OTA) | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 | Phase 2 |
| 5 | Decision Engine 가중치 (TIER_WEIGHTS) 사용자별 자가 튜닝 | v1.4_disc | 미결정 | v1.7 (고급 기능) | Phase 4 |
| 6 | 환경 자가 발견 결과 사용자 수동 편집 UI | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 (Power User 옵션) | Phase 1 후반 |
| 7 | ML 모델 디바이스 내장 (TensorFlow Lite) 도입 여부 | v1.4_disc | 미결정 | v2.0 (실측 정확도 보고 결정) | Phase 4 |
| 8 | 초기 타깃 세그먼트 결정 (전세계 일반 vs 리스크 고노출 그룹 우선) | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 (Phase 1 출시 직전) | Phase 1 |
| 9 | Search 의존 구조 구체 명세 (시드 리스트 갱신 주기, 캐시 정책) | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 | Phase 1 |
| 10 | featureCounts 의미 좌표계 구체 차원 명세 (글로벌 vs 디바이스 특화 분리) | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 | Phase 1 |
| 11 | Cluster 자가 할당 메커니즘 구체 학습 알고리즘 | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 | Phase 1 |
| 12 | 3-Tier Knowledge를 헌법 7조로 격상 여부 (5-3-1절) | v1.4_disc | 미결정 | v1.6 (헌법 재편 토론) | 무관 |

위 항목들은 v1.5_final 코딩 진입을 막지 않습니다. v1.5는 외부 검증 라운드 1·2 정정 + Phase 1 코딩 명세 완성 상태이며, 위 12개 Open Issues는 향후 진화 영역입니다.

v1.5에서 신규 도출된 4건 Open Issues (외부 검증 라운드 2 결과)는 별도 표로 본 섹션 후반에 추가됩니다.

## 21-1. v1.5 외부 검증 라운드 2에서 신규 도출된 Open Issues (v1.6 이후 결정 예정)

| # | Open Issue | 도출 라운드 | 결정 예정 시점 | Phase 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | NKB Memory Budget 동적 조정 알��리즘 (사용자 디바이스 RAM 기준) | v1.5 외부 검증 라운드 2 (스타크) | v1.6 | Phase 1 |
| 14 | Google Play Billing Library 캐시 만료 정책 (가격 변동 대응) | v1.5 외부 검증 라운드 2 (스타크) | v1.6 (Phase 2 결제 도입 시) | Phase 2 |
| 15 | Phase 2 채널 추가 시 :core:database 모듈 영향 분석 (마이그레이션 전략) | v1.5 외부 검증 라운드 2 (스타크) | v1.6 (Phase 2 시작 직전) | Phase 2 |
| 16 | 외부 토론 검증 라운드 정례화 여부 (v1.6, v1.7 이후 매 메이저 버전마다) | v1.5 외부 검증 라운드 2 (비전 자기 인정) | v1.6 | 무관 |

총 16개 Open Issues가 v1.6 이후 결정 대상.

# 22. 토론자 3인 만장일치 선언 — v1.4_disc 신설

v1.4_disc는 비전·헐크·자비스 3인 토론자의 만장일치 합의안입니다. 합의 도달 과정에서 발생한 5건의 폐기/수정은 0-2 섹션에 정직하게 기록되어 있습니다.

## 22-1. 합의 선언

헌법 3조는 C로 정정하고(결정권 중앙집중 금지), 자가 작동은 B-2와 L3 기준선으로 고정한다. Phase 1 MVP는 CallCheck의 수직 깊이에 집중하며, 이후 Message·Privacy·URL/App으로 수평 확장한다. 코어는 단일 손해 방지 판단 엔진이며, 출력 속성은 4개(위험도·예상 손해·손해 유형·이유 설명)로 구성된다. 비즈니스 KPI 기본값은 전환율 3%, 국가당 14.7만 MAU, 월 100만 달러 net 수익이다.

## 22-2. 토론자 서명

| 토론자 | 서명 | 라운드 | 합의일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비전 (내부) | ✓ 합의 | v1.4_disc 작성 라운드 | 2026-04-22 |
| 헐크 (내부) | ✓ 합의 | v1.4_disc 작성 라운드 | 2026-04-22 |
| 자비스 (내부) | ✓ 합의 | v1.4_disc 작성 라운드 | 2026-04-22 |
| 자비스 (외부) | 8.3/10, 설계 승인·실행 수정 필요 | v1.5 외부 검증 라운드 1 | 2026-04-22 |
| 헐크 (외부) | 보완 필요 | v1.5 외부 검증 라운드 1 | 2026-04-22 |
| 스타크 (외부) | PASS (제한적, 컴파일 정합 미검증) | v1.5 외부 검증 라운드 1 | 2026-04-22 |
| 헐크 (외부) | 검증 라운드 2: 섹션 네이밍 1건 신규 지적 | v1.5_final 재검증 라운드 2 | 2026-04-22 |
| 자비스 (외부) | 검증 라운드 2: 4건 약속 이행 재확인 + 8.3/10 재확인 | v1.5_final 재검증 라운드 2 | 2026-04-22 |
| 스타크 (외부) | 검증 라운드 2: 8.3/10 재평가, 3건 신규 지적 | v1.5_final 재검증 라운드 2 | 2026-04-22 |

## 22-3. 합의 후 자기 오류 인정 기록

토론 합의 도달 과정에서 자비스는 회피 없이 4건의 자기 오류를 인정했습니다. 이는 v1.3 헌법 5조의 자기 진화 원칙과 헌법 2조(In-Bound Zero — 외부 원문 영구 저장 금지)가 의미하는 “정직성” 정신을 토론자 스스로가 실천한 사례로, v1.4_disc 헌법 5조 5-4절의 “거위 사상” 정합 사례입니다.

자비스 인정 4건: 1. “수직 확장 = 코어 확장” 지적 인정 (구조적으로 맞음 인정) 2. 전환율 5~10% 추정 인정 (근거 없음 인정, 3% 기본으로 수정) 3. L2 발언 = 합의 파기 인정 (헌법 L3 불변, 구현 전략으로만 분리) 4. 코어 4속성을 “기능 4개”로 표현한 모호성 인정 (단일 판단의 4개 해상도로 재정의)

비전·헐크도 토론 과정에서 다음 자기 오류를 인정했습니다. - 비전: “Multiple Jobs 즉시 수평 확장” 안 폐기, Phase 4 장기 로드맵으로 재배치 - 헐크: “국가당 2,644명” gross 계산 폐기, net 84만 명으로 재계산 동의

이 모든 자기 오류 인정 기록은 v1.4_disc가 v1.3의 정직성 기준을 토론 단계에서도 100% 실천했음을 증명합니다.

## Section 22-X — v1.5 라운드 전용 서명 테이블 (헐크 N6 대응) — Patch 14

기존 22-2 서명은 “v1.4_disc 라운드 합의 서명”으로 라벨 변경. v1.5.x 라운드부터는 본 표 사용.

### v1.5 라운드 승인 서명

| 항목 | 서명자 | 일자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.5.0 본문 작성 | 비전 | 2026-04-XX |  |
| v1.5.0 외부 검증 | 비전, 헐크, 자비스 | 2026-04-XX | 0-B 로그 |
| v1.5.1-patch 작성 | 비전 | 2026-04-XX |  |
| v1.5.1-patch 검토 | 비전, 헐크, 자비스, 스타크 | 2026-04-XX | 0-B 로그 |
| v1.5.2-patch 작성 | 비전 (워크오더), 코웍 (빌드) | 2026-04-22 |  |
| v1.5.2-patch 검토 | 비전, 헐크, 자비스, 스타크 | 2026-04-22 | 0-B 로그 |
| v1.5.x 최종 승인 | 대표님 (단독) | 2026-04-XX | 거버넌스 정책 |

3 AI는 0-B 감사 로그의 “검토자” 열에만 서명. 최종 승인은 대표님 단독.

# 1단계 완료 → 2단계 시작 (코딩 작업 전환)

1~22번 섹션까지가 v1.4_disc 라운드의 헌장 + 토론 합의 단계 (1단계)이며, 23~26번 섹션은 v1.4_final 코딩 작업 전환 단계 (2단계)입니다. 두 단계의 관계:

- 1단계는 “왜 이렇게 만드는가” + “무엇을 만드는가” (Why + What)

- 2단계는 “어떻게 만드는가” + “언제 만드는가” (How + When)

대표님이 “v1.4 풀 버전의 목적은 코딩 작업 전환”이라고 명령하신 데 따라, 1단계 헌장·토론 합의를 100% 보존하면서 2단계 코딩 명세를 추가합니다. 2단계 23~26번 섹션은 1단계 1~22번 섹션의 모든 헌법·SLA·황금알 정의·Phase 로드맵을 코드로 구현하는 명세입니다.

다음 23번 섹션부터 코딩 작업 전환 명세가 시작됩니다.

# 23. 프로젝트 구조 (Project Structure) — v1.4_final 코딩 명세 신설

22번 섹션까지의 헌장·토론 합의·설계 명세를 실제 Android 프로젝트로 구현하기 위한 디렉터리 구조·빌드 설정·모듈 분리 명세입니다. 이 섹션부터는 코딩 진입 즉시 사용 가능한 수준의 명세입니다.

대표님 메모리 정합: - applicationId: app.myphonecheck.mobile - 브랜딩: myPHONECHECK - 코드/패키지: myphonecheck - GitHub 레포: ollanvin/myphonecheck - 로컬 경로: C:

## 23-1. 멀티모듈 디렉터리 구조

myphonecheck/                           # 루트 (C:\Users\user\Dev\ollanvin\myphonecheck)
├── settings.gradle.kts                 # 모듈 선언
├── build.gradle.kts                    # 루트 빌드 (플러그인 버전)
├── gradle.properties                   # JVM/Kotlin 옵션
├── gradle/libs.versions.toml           # 버전 카탈로그 (단일 진실의 원천)
├── .github/workflows/                  # CI/CD (26번 섹션)
│   ├── android-ci.yml
│   └── android-release.yml
├── app/                                # 앱 모듈 (Activity, Application, DI 조립)
│   ├── build.gradle.kts
│   └── src/main/
│       ├── AndroidManifest.xml
│       ├── kotlin/app/myphonecheck/mobile/
│       │   ├── MyPhoneCheckApp.kt              # Application
│       │   ├── MainActivity.kt                  # 단일 Activity (Compose)
│       │   ├── di/AppModule.kt                  # Koin/Hilt 조립
│       │   ├── nav/AppNavGraph.kt               # Navigation
│       │   └── receiver/
│       │       ├── IncomingCallReceiver.kt      # PHONE_STATE 수신
│       │       └── SmsReceiver.kt               # SMS_RECEIVED 수신
│       └── res/
│           ├── values/strings.xml               # 영어 (기본) — 25번 섹션
│           ├── values-ko/strings.xml            # 한국어
│           ├── values-ja/strings.xml            # 일본어
│           ├── values-zh-rCN/strings.xml        # 중국어 간체
│           ├── values-zh-rTW/strings.xml        # 중국어 번체
│           ├── values-es/strings.xml            # 스페인어
│           ├── values-fr/strings.xml            # 프랑스어
│           ├── values-de/strings.xml            # 독일어
│           ├── values-pt/strings.xml            # 포르투갈어
│           ├── values-ru/strings.xml            # 러시아어
│           ├── values-ar/strings.xml            # 아랍어
│           ├── values-hi/strings.xml            # 힌디어
│           ├── values-id/strings.xml            # 인도네시아어
│           ├── values-vi/strings.xml            # 베트남어
│           ├── values-th/strings.xml            # 태국어
│           ├── drawable/                        # 아이콘, 백그라운드
│           ├── mipmap-*/                        # 런처 아이콘 (각 dpi)
│           └── xml/
│               ├── backup_rules.xml             # 백업 정책 (NKB 포함 여부)
│               └── data_extraction_rules.xml   # Android 12+ 데이터 추출 정책
│
├── core/
│   ├── common/                         # 공통 유틸 (Result, DateTime 등)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/common/
│   │       ├── result/Result.kt
│   │       ├── time/TimeProvider.kt
│   │       └── log/Logger.kt
│   │
│   ├── nkb/                            # NKB Local DB (8번 섹션 구현)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/nkb/
│   │       ├── NkbDatabase.kt                   # @Database
│   │       ├── NkbDao.kt                        # @Dao
│   │       ├── entity/
│   │       │   ├── NumberKnowledgeEntity.kt
│   │       │   ├── UserActionEntity.kt
│   │       │   └── ClusterProfileEntity.kt
│   │       ├── converter/
│   │       │   ├── ConclusionCategoryConverter.kt
│   │       │   ├── RiskLevelConverter.kt
│   │       │   └── MapConverter.kt              # Map<FeatureType, Int> ↔ String
│   │       └── migration/
│   │           └── Migrations.kt                # 1→2, 2→3 등
│   │
│   ├── engine/                         # Decision Engine (10번 섹션 구현)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/engine/
│   │       ├── DecisionEngine.kt
│   │       ├── ConflictResolver.kt              # 10-2절 8단계
│   │       ├── SoftmaxNormalizer.kt
│   │       ├── TimeDecayCalculator.kt
│   │       ├── RiskLevelComputer.kt
│   │       └── model/
│   │           ├── ExtractedSignal.kt
│   │           ├── FeatureType.kt
│   │           ├── SignalType.kt
│   │           ├── ConclusionCategory.kt
│   │           └── RiskLevel.kt
│   │
│   ├── analyzer/                       # SearchResultAnalyzer (9번 섹션 구현)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/analyzer/
│   │       ├── SearchResultAnalyzer.kt
│   │       ├── TierClassifier.kt
│   │       ├── FeatureExtractor.kt              # 키워드 카운트
│   │       └── KeywordLoader.kt                 # strings.xml 로드
│   │
│   ├── search/                         # Search Mesh (Layer 3)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/search/
│   │       ├── SearchMesh.kt
│   │       ├── SearchEngineProber.kt            # 7-1절 probe
│   │       ├── OfficialDomainProber.kt          # 7-2절 probe
│   │       ├── HttpClientProvider.kt            # Ktor 설정 (timeout 1초)
│   │       └── model/
│   │           ├── RawSearchResult.kt           # Tier A (메모리만)
│   │           ├── SearchEngineRef.kt
│   │           └── DomainRef.kt
│   │
│   ├── discovery/                      # Environment Self-Discovery (Layer 1)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/discovery/
│   │       ├── EnvironmentDiscovery.kt
│   │       ├── SimReader.kt                     # TelephonyManager
│   │       ├── ClusterIdGenerator.kt            # 7-3절 sha256
│   │       └── LocaleDetector.kt
│   │
│   ├── bootstrap/                      # Cold Start (11번 섹션 구현)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/bootstrap/
│   │       ├── OnDeviceBootstrap.kt
│   │       ├── ContactsCollector.kt             # READ_CONTACTS
│   │       ├── CallLogCollector.kt              # READ_CALL_LOG
│   │       ├── SmsPatternCollector.kt           # READ_SMS
│   │       ├── PatternLearner.kt                # 11-1절 자가 패턴 학습
│   │       └── BootstrapResult.kt
│   │
│   ├── evolution/                      # Self-Evolution (12번 섹션 구현)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/evolution/
│   │       ├── SelfEvolution.kt
│   │       └── PeriodicMaintenance.kt           # WorkManager
│   │
│   └── sla/                            # SLA 4단계 측정 (14번 섹션 구현)
│       ├── build.gradle.kts
│       └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/core/sla/
│           ├── SlaLevelDetector.kt              # L1~L4 자동 판별
│           ├── SlaMetricsCollector.kt           # 디바이스 내 텔레메트리
│           └── NetworkStateMonitor.kt           # ConnectivityManager
│
├── feature/
│   ├── callcheck/                      # Phase 1 MVP 채널 (17-3절 구현)
│   │   ├── build.gradle.kts
│   │   └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/feature/callcheck/
│   │       ├── CallCheckOrchestrator.kt         # 6-1절 알고리즘 메인
│   │       ├── ui/
│   │       │   ├── IncomingCallScreen.kt        # Compose, 4-1절 화면
│   │       │   ├── InCallScreen.kt              # 4-2절 화면
│   │       │   ├── PostCallScreen.kt            # 4-3절 화면
│   │       │   ├── CallLogScreen.kt             # 4-4절 화면
│   │       │   └── component/
│   │       │       ├── RiskBadge.kt             # 위험도 색상/라벨
│   │       │       ├── DamageTypeChip.kt        # 손해 유형
│   │       │       ├── ReasonExplainText.kt     # 이유 설명 한 줄
│   │       │       └── FourAttributeCard.kt     # 4속성 통합 카드 (3-4절)
│   │       └── viewmodel/
│   │           ├── IncomingCallViewModel.kt
│   │           ├── PostCallViewModel.kt
│   │           └── CallLogViewModel.kt
│   │
│   └── settings/                       # 설정 화면 (Power User 옵션)
│       ├── build.gradle.kts
│       └── src/main/kotlin/app/myphonecheck/feature/settings/
│           ├── SettingsScreen.kt
│           ├── PermissionsScreen.kt
│           └── ClusterEditScreen.kt             # Open Issue #6 (17-7절)
│
└── test/
    ├── core-nkb-test/                  # NKB 통합 테스트
    ├── core-engine-test/               # Decision Engine 단위 테스트
    └── smoke/                          # 스모크런 15개 (18번 섹션) 자동화
        └── src/androidTest/kotlin/...

총 모듈 수: app(1) + core(9) + feature(2) + test(3) = 15개 모듈.

## 23-2. settings.gradle.kts

pluginManagement {
    repositories {
        gradlePluginPortal()
        google()
        mavenCentral()
    }
}

dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
    }
}

rootProject.name = "myphonecheck"

include(":app")
include(":core:common")
include(":core:nkb")
include(":core:engine")
include(":core:analyzer")
include(":core:search")
include(":core:discovery")
include(":core:bootstrap")
include(":core:evolution")
include(":core:sla")
include(":feature:callcheck")
include(":feature:settings")
include(":test:core-nkb-test")
include(":test:core-engine-test")
include(":test:smoke")

## 23-3. gradle/libs.versions.toml (버전 카탈로그)

빅테크 정석: 모든 의존성 버전을 단일 파일에 선언하여 모듈 간 버전 일관성 강제.

[versions]
# Gradle / Kotlin
agp = "8.4.0"
kotlin = "2.0.0"
ksp = "2.0.0-1.0.21"
coroutines = "1.8.1"

# AndroidX
core-ktx = "1.13.1"
appcompat = "1.7.0"
lifecycle = "2.8.0"
activity-compose = "1.9.0"
navigation-compose = "2.7.7"
work = "2.9.0"

# Compose
compose-bom = "2024.05.00"

# Room
room = "2.6.1"

# Networking
ktor = "2.3.11"

# DI
koin = "3.5.6"

# Phone number
libphonenumber = "8.13.37"

# Logging
timber = "5.0.1"

# Testing
junit = "4.13.2"
mockk = "1.13.11"
turbine = "1.1.0"
truth = "1.4.2"
androidx-test-ext = "1.1.5"
androidx-test-runner = "1.5.2"
espresso = "3.5.1"

[libraries]
# AndroidX
androidx-core-ktx = { module = "androidx.core:core-ktx", version.ref = "core-ktx" }
androidx-appcompat = { module = "androidx.appcompat:appcompat", version.ref = "appcompat" }
androidx-lifecycle-runtime = { module = "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx", version.ref = "lifecycle" }
androidx-lifecycle-viewmodel-compose = { module = "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose", version.ref = "lifecycle" }
androidx-activity-compose = { module = "androidx.activity:activity-compose", version.ref = "activity-compose" }
androidx-navigation-compose = { module = "androidx.navigation:navigation-compose", version.ref = "navigation-compose" }
androidx-work-runtime = { module = "androidx.work:work-runtime-ktx", version.ref = "work" }

# Compose
compose-bom = { module = "androidx.compose:compose-bom", version.ref = "compose-bom" }
compose-ui = { module = "androidx.compose.ui:ui" }
compose-ui-tooling-preview = { module = "androidx.compose.ui:ui-tooling-preview" }
compose-material3 = { module = "androidx.compose.material3:material3" }
compose-foundation = { module = "androidx.compose.foundation:foundation" }
compose-ui-tooling = { module = "androidx.compose.ui:ui-tooling" }

# Coroutines
kotlinx-coroutines-android = { module = "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android", version.ref = "coroutines" }

# Room
androidx-room-runtime = { module = "androidx.room:room-runtime", version.ref = "room" }
androidx-room-ktx = { module = "androidx.room:room-ktx", version.ref = "room" }
androidx-room-compiler = { module = "androidx.room:room-compiler", version.ref = "room" }
androidx-room-testing = { module = "androidx.room:room-testing", version.ref = "room" }

# Ktor
ktor-client-core = { module = "io.ktor:ktor-client-core", version.ref = "ktor" }
ktor-client-okhttp = { module = "io.ktor:ktor-client-okhttp", version.ref = "ktor" }
ktor-client-content-negotiation = { module = "io.ktor:ktor-client-content-negotiation", version.ref = "ktor" }
ktor-serialization-json = { module = "io.ktor:ktor-serialization-kotlinx-json", version.ref = "ktor" }

# DI (Koin 채택, Hilt는 Phase 2 이후 검토)
koin-android = { module = "io.insert-koin:koin-android", version.ref = "koin" }
koin-androidx-compose = { module = "io.insert-koin:koin-androidx-compose", version.ref = "koin" }

# Phone number
libphonenumber = { module = "com.googlecode.libphonenumber:libphonenumber", version.ref = "libphonenumber" }

# Logging
timber = { module = "com.jakewharton.timber:timber", version.ref = "timber" }

# Testing
junit = { module = "junit:junit", version.ref = "junit" }
mockk = { module = "io.mockk:mockk", version.ref = "mockk" }
mockk-android = { module = "io.mockk:mockk-android", version.ref = "mockk" }
turbine = { module = "app.cash.turbine:turbine", version.ref = "turbine" }
truth = { module = "com.google.truth:truth", version.ref = "truth" }
kotlinx-coroutines-test = { module = "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test", version.ref = "coroutines" }
androidx-test-ext-junit = { module = "androidx.test.ext:junit", version.ref = "androidx-test-ext" }
androidx-test-runner = { module = "androidx.test:runner", version.ref = "androidx-test-runner" }
androidx-test-espresso-core = { module = "androidx.test.espresso:espresso-core", version.ref = "espresso" }

[plugins]
android-application = { id = "com.android.application", version.ref = "agp" }
android-library = { id = "com.android.library", version.ref = "agp" }
kotlin-android = { id = "org.jetbrains.kotlin.android", version.ref = "kotlin" }
kotlin-jvm = { id = "org.jetbrains.kotlin.jvm", version.ref = "kotlin" }
kotlin-serialization = { id = "org.jetbrains.kotlin.plugin.serialization", version.ref = "kotlin" }
ksp = { id = "com.google.devtools.ksp", version.ref = "ksp" }
compose-compiler = { id = "org.jetbrains.kotlin.plugin.compose", version.ref = "kotlin" }

## 23-4. app/build.gradle.kts (앱 모듈)

plugins {
    alias(libs.plugins.android.application)
    alias(libs.plugins.kotlin.android)
    alias(libs.plugins.compose.compiler)
    alias(libs.plugins.ksp)
}

android {
    namespace = "app.myphonecheck.mobile"
    compileSdk = 34

    defaultConfig {
        applicationId = "app.myphonecheck.mobile"  // 대표님 메모리 정합
        minSdk = 26   // Android 8.0 (TelephonyManager API 정합)
        targetSdk = 34
        versionCode = 1
        versionName = "1.0.0"

        testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"

        // 헌법 5조 정합: 본사 매핑 0, 디바이스 자가 처리만
        // resConfigs는 의도적으로 지정 안 함 → APK에 모든 언어 strings.xml 포함
        // 이유: OS Locale 자동 추종을 위해 모든 언어 리소스 필요
    }

    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = true
            isShrinkResources = true
            proguardFiles(
                getDefaultProguardFile("proguard-android-optimize.txt"),
                "proguard-rules.pro"
            )
        }
        debug {
            isMinifyEnabled = false
            applicationIdSuffix = ".debug"
        }
    }

    compileOptions {
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
    }

    kotlinOptions {
        jvmTarget = "17"
    }

    buildFeatures {
        compose = true
        buildConfig = true
    }

    packaging {
        resources {
            excludes += "/META-INF/{AL2.0,LGPL2.1}"
        }
    }
}

dependencies {
    // 모듈 의존성 (15개 모듈 조립)
    implementation(project(":core:common"))
    implementation(project(":core:nkb"))
    implementation(project(":core:engine"))
    implementation(project(":core:analyzer"))
    implementation(project(":core:search"))
    implementation(project(":core:discovery"))
    implementation(project(":core:bootstrap"))
    implementation(project(":core:evolution"))
    implementation(project(":core:sla"))
    implementation(project(":feature:callcheck"))
    implementation(project(":feature:settings"))

    // AndroidX
    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.androidx.appcompat)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.runtime)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.viewmodel.compose)
    implementation(libs.androidx.activity.compose)
    implementation(libs.androidx.navigation.compose)
    implementation(libs.androidx.work.runtime)

    // Compose
    implementation(platform(libs.compose.bom))
    implementation(libs.compose.ui)
    implementation(libs.compose.ui.tooling.preview)
    implementation(libs.compose.material3)
    implementation(libs.compose.foundation)
    debugImplementation(libs.compose.ui.tooling)

    // DI
    implementation(libs.koin.android)
    implementation(libs.koin.androidx.compose)

    // Logging
    implementation(libs.timber)

    // Testing
    testImplementation(libs.junit)
    testImplementation(libs.mockk)
    testImplementation(libs.truth)
    testImplementation(libs.kotlinx.coroutines.test)
    testImplementation(libs.turbine)
    androidTestImplementation(libs.androidx.test.ext.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.test.espresso.core)
    androidTestImplementation(libs.mockk.android)
}

## 23-5. core 모듈 build.gradle.kts 템플릿

각 core 모듈의 build.gradle.kts는 다음 템플릿을 따릅니다 (예: core/nkb).

plugins {
    alias(libs.plugins.android.library)
    alias(libs.plugins.kotlin.android)
    alias(libs.plugins.ksp)
}

android {
    namespace = "app.myphonecheck.core.nkb"
    compileSdk = 34

    defaultConfig {
        minSdk = 26
        testInstrumentationRunner = "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
        consumerProguardFiles("consumer-rules.pro")
    }

    buildTypes {
        release {
            isMinifyEnabled = false
            consumerProguardFiles("consumer-rules.pro")
        }
    }

    compileOptions {
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
    }

    kotlinOptions { jvmTarget = "17" }
}

dependencies {
    implementation(project(":core:common"))

    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.kotlinx.coroutines.android)

    // Room (core/nkb 전용)
    implementation(libs.androidx.room.runtime)
    implementation(libs.androidx.room.ktx)
    ksp(libs.androidx.room.compiler)

    testImplementation(libs.junit)
    testImplementation(libs.mockk)
    testImplementation(libs.truth)
    testImplementation(libs.kotlinx.coroutines.test)
    androidTestImplementation(libs.androidx.test.ext.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.room.testing)
}

## 23-6. AndroidManifest.xml (app/src/main/)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <!-- 헌법 5조 정합: 거위 자가 작동에 필요한 최소 권한만 -->

    <!-- Phase 1 MVP 필수 권한 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_CALL_LOG" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

    <!-- Phase 1 선택 권한 (사용자가 거부 가능, Cold Start 부분 작동) -->
    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" />

    <!-- Android 9+ 통화 발신/수신 화면 위 표시 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" />

    <!-- WorkManager 백그라운드 작업 (Stale 재검증) -->
    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

    <!-- Android 13+ 알림 권한 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />

    <!-- v1.6.0 MicCheck/CameraCheck: 설치 앱 전수 스캔 -->
    <!-- Android 11+ Package Visibility. Play Data Safety에
         '권한 보유 앱 감시'를 핵심 기능으로 명시. -->
    <uses-permission android:name="android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES" />

    <!-- MicCheck/CameraCheck: 앱별 마지막 사용 시각. 특별 권한.
         사용자가 Settings > Usage access 에서 수동 허용. -->
    <uses-permission android:name="android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS"
        tools:ignore="ProtectedPermissions" />

    <!-- 헌법 1조 정합: 인터넷 권한은 디바이스가 자가 발견한 검색 엔진 호출용
         어떤 본사 서버 호출도 코드에 존재하지 않음 -->

    <application
        android:name=".MyPhoneCheckApp"
        android:allowBackup="false"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyPhoneCheck"
        tools:targetApi="34">

        <!-- 단일 Activity (Compose Navigation) -->
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:configChanges="orientation|screenSize|locale|layoutDirection"
            android:theme="@style/Theme.MyPhoneCheck">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <!-- 통화 수신 Receiver -->
        <receiver
            android:name=".receiver.IncomingCallReceiver"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.PHONE_STATE" />
            </intent-filter>
        </receiver>

        <!-- SMS 수신 Receiver: v1.5.3에서 전면 제거.
             v1.5.2까지 선언되었으나 BROADCAST_SMS가 signatureOrSystem 권한이라
             일반 앱에서 부여 불가. Play Store 정책 위반 리스크도 극고위험.
             SMS 채널은 v1.6.0에서 Default SMS Handler (RoleManager) 구조로
             재도입 예정. v1.5.x 범위에서는 SMS 채널 비활성. -->

    </application>
</manifest>

## 23-7. 백업 정책 (xml/backup_rules.xml)

헌법 1조(Out-Bound Zero) 정합: NKB의 클라우드 백업 금지. 사용자가 명시적으로 동의한 경우에만 디바이스 → 디바이스 마이그레이션 허용 (Phase 2 이후 검토).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<full-backup-content>
    <!-- NKB Database 백업 제외 (헌법 1조 정합) -->
    <exclude domain="database" path="myphonecheck_nkb.db" />
    <exclude domain="database" path="myphonecheck_nkb.db-journal" />
    <exclude domain="database" path="myphonecheck_nkb.db-wal" />
    <exclude domain="database" path="myphonecheck_nkb.db-shm" />

    <!-- ClusterProfile / UserAction 등 모든 디바이스 데이터 백업 제외 -->
    <exclude domain="sharedpref" path="myphonecheck_prefs.xml" />
</full-backup-content>

## 23-8. data_extraction_rules.xml (Android 12+ 정책)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data-extraction-rules>
    <cloud-backup>
        <exclude domain="database" path="myphonecheck_nkb.db" />
        <exclude domain="sharedpref" path="myphonecheck_prefs.xml" />
    </cloud-backup>
    <device-transfer>
        <!-- Phase 2 이후 사용자 명시 동의 시 NKB 디바이스 간 이전 허용 검토 -->
        <exclude domain="database" path="myphonecheck_nkb.db" />
        <exclude domain="sharedpref" path="myphonecheck_prefs.xml" />
    </device-transfer>
</data-extraction-rules>

## 23-9. 모듈 의존성 다이어그램

┌─────────────────────┐
                    │        :app         │
                    │  (Application, DI)  │
                    └──────────┬──────────┘
                               │
        ┌──────────────────────┼──────────────────────┐
        │                      │                      │
        ▼                      ▼                      ▼
┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│   :feature   │      │   :feature   │      │  :core:sla   │
│  :callcheck  │      │  :settings   │      │              │
└──────┬───────┘      └──────┬───────┘      └──────┬───────┘
       │                     │                     │
       │  ┌──────────────────┴──────────┐          │
       │  │                             │          │
       ▼  ▼                             ▼          │
┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┴───┐
│  :core:nkb   │  │ :core:engine │  │  :core:bootstrap │
└──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────────┬───────┘
       │                 │                     │
       │                 ▼                     │
       │         ┌──────────────┐              │
       │         │:core:analyzer│              │
       │         └──────┬───────┘              │
       │                │                      │
       │                ▼                      │
       │         ┌──────────────┐              │
       │         │ :core:search │              │
       │         └──────┬───────┘              │
       │                │                      │
       │                ▼                      │
       │         ┌──────────────┐              │
       │         │:core:discovery│             │
       │         └──────┬───────┘              │
       │                │                      │
       │                ▼                      │
       │         ┌──────────────┐              │
       │         │:core:evolution│◄────────────┘
       │         └──────┬───────┘
       │                │
       └────────────────┴──────────►┌──────────────┐
                                    │ :core:common │
                                    └──────────────┘

핵심 원칙: - :app은 모든 모듈을 조립만, 비즈니스 로직 0 - :feature는 :core 모듈에만 의존 (다른 :feature와 직접 의존 금지 — Phase 2 이후 채널 추가 시 격리 보장) - :core:common은 모든 모듈이 의존 (공통 유틸) - :core 간 의존은 단방향 (순환 의존 금지)

## 23-10. 헌법 정합 검증 (코딩 시작 전 체크리스트)

| 헌법 조항 | 코드 검증 항목 | 검증 위치 |
| --- | --- | --- |
| 1조 (Out-Bound Zero) | 본사 서버 URL 코드에 0건 | grep “anthropic.com¦myphonecheck.com” → 0건 |
| 2조 (In-Bound Zero) | RawSearchResult가 NKB Entity에 저장 0건 | NumberKnowledgeEntity에 String text 필드 0 |
| 3조 (결정권 중앙집중 금지) | 모든 최종 결정이 디바이스 코드에서 발생 | DecisionEngine.decide() 외부 호출 0 |
| 4조 (자가 작동) | L3에서 거위 작동 보장 (스모크런 #11~#15) | androidTest 통과 |
| 5조 (Device-Oriented Sovereignty) | 본사 매핑 코드 0건 | hardcoded country→engine map 0 |
| 6조 (가격 정직성) | net 기준 KPI 측정 코드 (Phase 2 이후) | Phase 1 MVP에는 KPI 측정 없음 |

이 체크리스트는 24번 섹션 Day 1 코딩 체크리스트의 첫 항목으로 통합됩니다. # 24. Phase 1 코딩 명세 (CallCheck MVP) — v1.4_final 코딩 명세 신설

23번 섹션의 프로젝트 구조 위에서 Phase 1 MVP를 어떤 순서로 코딩할지의 Day-by-Day 명세입니다. 헌법 6개 조항 + SLA 4단계 정합을 코딩 단계마다 검증하는 체크리스트입니다.

## 24-1. 코딩 진입 전제 조건

다음 항목 모두 충족 후 코딩 진입.

- ☐ 22번 섹션까지의 헌장·토론 합의 대표님 승인 완료

- ☐ 23번 섹션 프로젝트 구조 대표님 승인 완료

- ☐ Android Studio Hedgehog (2023.1.1) 이상 설치

- ☐ JDK 17 설치 및 JAVA_HOME 설정

- ☐ GitHub 레포 ollanvin/myphonecheck 초기화 (대표님 메모리 정합)

- ☐ 로컬 경로 C:비어있음 또는 백업 완료

- ☐ 26번 섹션 GitHub Actions 워크플로우 작성 완료

## 24-2. Day 1: 프로젝트 골격 (Skeleton)

목표: 빈 프로젝트가 빌드되고 빈 화면이 디바이스에 표시될 때까지.

| 순서 | 작업 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 1 | git clone https://github.com/ollanvin/myphonecheck.git C:\Users\user\Dev\ollanvin\myphonecheck | .git 폴더 존재 |
| 2 | Android Studio에서 New Project → Empty Compose Activity 생성 (위 경로에) | 기본 빌드 통과 |
| 3 | settings.gradle.kts에 15개 모듈 선언 (23-2절) | Gradle Sync 통과 |
| 4 | gradle/libs.versions.toml 작성 (23-3절) | 버전 카탈로그 인식 |
| 5 | app/build.gradle.kts 작성 (23-4절) | applicationId = app.myphonecheck.mobile 확인 |
| 6 | 각 core 모듈 폴더 생성 + build.gradle.kts 템플릿 (23-5절) | 빈 모듈 9개 빌드 통과 |
| 7 | 각 feature 모듈 폴더 생성 + build.gradle.kts | 빈 모듈 2개 빌드 통과 |
| 8 | AndroidManifest.xml 작성 (23-6절, 권한 명세) | manifest merger 성공 |
| 9 | backup_rules.xml + data_extraction_rules.xml 작성 (23-7, 23-8절) | 빌드 통과 |
| 10 | MyPhoneCheckApp.kt 작성 (Application + Koin 초기화) | 앱 실행 시 크래시 없음 |
| 11 | MainActivity.kt 작성 (단일 Activity + Compose Navigation 골격) | “Hello, MyPhoneCheck” 화면 표시 |
| 12 | 첫 commit + push: “feat: project skeleton with 15 modules” | GitHub Actions CI 통과 |

Day 1 종료 기준: 디바이스에서 앱 실행 → 빈 화면 정상 표시 → CI 그린.

## 24-3. Day 2-3: Core Common + Discovery (Layer 0~1)

목표: SIM 자가 인식 + Locale 자동 감지 + ClusterId 동적 생성.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 (스모크런 매핑) |
| --- | --- | --- | --- |
| :core:common | Result.kt | sealed class Result { Success, Failure } | 단위 테스트 |
| :core:common | TimeProvider.kt | interface, 테스트 시 모킹 가능 | 단위 테스트 |
| :core:common | Logger.kt | Timber wrapper, 헌법 1조 정합 (외부 전송 0) | 외부 URL 0건 grep |
| :core:discovery | SimReader.kt | TelephonyManager → SimIdentity (6-1절 Step 1) | androidTest |
| :core:discovery | LocaleDetector.kt | OS API → Locale + TimeZone | 단위 테스트 |
| :core:discovery | ClusterIdGenerator.kt | sha256 해시 (7-3절) | 단위 테스트 (해시 일관성) |
| :core:discovery | EnvironmentDiscovery.kt | 위 3개 조립, ClusterProfile 생성 | 통합 테스트 |

Day 3 종료 기준: 디바이스에서 SIM 정보 로그 출력 → “auto_xxx” ClusterId 생성 확인 → 스모크런 #2, #3 (probe 부분 제외) Pass.

## 24-4. Day 4-5: NKB Local DB (Layer 2)

목표: Room DB 구축 + Entity/DAO/Migration 완성.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| :core:nkb | NumberKnowledgeEntity.kt | 8-1절 그대로 (numberE164 PK) | androidTest (insert/lookup) |
| :core:nkb | UserActionEntity.kt | 8-2절 그대로 | androidTest |
| :core:nkb | ClusterProfileEntity.kt | 8-4절 그대로 | androidTest |
| :core:nkb | converter/MapConverter.kt | Map<FeatureType, Int> ↔ JSON 문자열 | 단위 테스트 (직렬화/역직렬화) |
| :core:nkb | converter/ConclusionCategoryConverter.kt | Enum ↔ String | 단위 테스트 |
| :core:nkb | converter/RiskLevelConverter.kt | Enum ↔ String | 단위 테스트 |
| :core:nkb | NkbDao.kt | @Query/@Insert/@Update, lookup(numberE164), getUserActions(numberE164), markStaleEntries() | androidTest 전체 시나리오 |
| :core:nkb | NkbDatabase.kt | @Database(entities=[…], version=1, exportSchema=true) | androidTest |
| :core:nkb | migration/Migrations.kt | 빈 상태 (Phase 1는 v1만), Phase 2부터 추가 | 빈 파일 |

Day 5 종료 기준: NKB Hit p95 ≤ 5ms 측정 (스모크런 #5, #13 부분) → androidTest 100% 통과.

## 24-5. Day 6-7: Decision Engine (Layer 5)

목표: Softmax + 사용자 Override + Ambiguity 판단 완전 구현.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| :core:engine | model/ExtractedSignal.kt | 8-3절 그대로 (rawSnippet 0) | 단위 테스트 |
| :core:engine | model/FeatureType.kt | enum 7개 (8-3절) | - |
| :core:engine | model/SignalType.kt | enum 6개 (8-3절) | - |
| :core:engine | model/ConclusionCategory.kt | enum 6개 (8-1절) | - |
| :core:engine | model/RiskLevel.kt | enum 5개 (8-1절) | - |
| :core:engine | TimeDecayCalculator.kt | exp(-ageMs / maxAgeMs) (10-1절) | 단위 테스트 (경계값) |
| :core:engine | SoftmaxNormalizer.kt | Softmax 함수 (10-1절 Step 3) | 단위 테스트 (합 = 1.0 ± 0.001) |
| :core:engine | RiskLevelComputer.kt | (topCategory, topConfidence, isAmbiguous) → RiskLevel | 단위 테스트 매트릭스 |
| :core:engine | ConflictResolver.kt | 10-2절 8단계 충돌 해결 | 단위 테스트 (충돌 시나리오 8개) |
| :core:engine | DecisionEngine.kt | 위 모두 조립, 10-1절 decide() 함수 | 단위 테스트 + 드라이런 #1~#20 매핑 |

Day 7 종료 기준: 드라이런 20개 시나리오 단위 테스트로 자동화 → 19개 이상 Pass (성공 기준 20-3절).

## 24-6. Day 8-9: SearchResultAnalyzer + Search Mesh (Layer 3, 4)

목표: 외부 검색 엔진 호출 + Tier A → Tier B 변환 완성.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| :core:search | model/RawSearchResult.kt | data class (메모리 전용, NKB 저장 안 함) | 단위 테스트 |
| :core:search | model/SearchEngineRef.kt | 8-4절 그대로 | - |
| :core:search | model/DomainRef.kt | 8-4절 그대로 | - |
| :core:search | HttpClientProvider.kt | Ktor 설정, timeout 1초 (7-1절) | 단위 테스트 (timeout 동작) |
| :core:search | SearchEngineProber.kt | 7-1절 probeSearchEngines() | 통합 테스트 (모킹) |
| :core:search | OfficialDomainProber.kt | 7-2절 probeOfficialDomains() | 통합 테스트 (모킹) |
| :core:search | SearchMesh.kt | 위 조립, query → List | 통합 테스트 |
| :core:analyzer | TierClassifier.kt | classifyTier(url) → 1~4 (9-1절) | 단위 테스트 (Tier별 URL 샘플) |
| :core:analyzer | KeywordLoader.kt | strings.xml → Set (9-1절) | androidTest |
| :core:analyzer | FeatureExtractor.kt | text → Map<FeatureType, Int> (9-1절) | 단위 테스트 |
| :core:analyzer | SearchResultAnalyzer.kt | 위 조립, analyze() 함수 | 통합 테스트 |

Day 9 종료 기준: 스모크런 #2, #3, #4, #9 Pass → 외부 검색 엔진 응답 처리 정상.

## 24-7. Day 10-11: Cold Start + Self-Evolution (Layer 6)

목표: Day 0 부트스트랩 + 사용자 행동 즉시 반영.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| :core:bootstrap | ContactsCollector.kt | READ_CONTACTS → 번호만 추출 (PII 보호, 11-1절) | androidTest |
| :core:bootstrap | CallLogCollector.kt | READ_CALL_LOG → 번호 + 통화 시각/길이 | androidTest |
| :core:bootstrap | SmsPatternCollector.kt | READ_SMS → 번호 + 패턴 분류 | androidTest |
| :core:bootstrap | PatternLearner.kt | 11-1절 Step 2 자가 패턴 학습 | 단위 테스트 |
| :core:bootstrap | OnDeviceBootstrap.kt | 위 조립, bootstrap() → BootstrapResult | androidTest |
| :core:bootstrap | BootstrapResult.kt | data class | - |
| :core:evolution | SelfEvolution.kt | 12-1절 onUserAction() | 통합 테스트 |
| :core:evolution | PeriodicMaintenance.kt | WorkManager 주기 작업 (Stale 갱신) | androidTest |

Day 11 종료 기준: 스모크런 #1, #6, #14, #15 Pass → Cold Start ≤ 30초 측정.

## 24-8. Day 12: SLA Detector (L1~L4 자동 판별)

목표: 네트워크 상태 기반 SLA 레벨 자동 판별 + L3 모드 동작.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| :core:sla | NetworkStateMonitor.kt | ConnectivityManager Flow | androidTest (네트워크 토글) |
| :core:sla | SlaLevelDetector.kt | 네트워크 + NKB 상태 → L1~L4 판별 | 단위 테스트 |
| :core:sla | SlaMetricsCollector.kt | p95 측정 (디바이스 내 텔레메트리) | 단위 테스트 |

Day 12 종료 기준: 스모크런 #11, #12, #13, #14 (L3 시나리오) Pass → 헌법 4조 4-3 기준선 충족.

## 24-9. Day 13-15: Phase 1 UI (CallCheck Compose Screens)

목표: 4개 화면 + 4속성 컴포넌트 완성, IncomingCallReceiver 연결.

| 모듈 | 파일 | 책임 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| :feature:callcheck | component/RiskBadge.kt | 위험도 색상/라벨 (3-4절) | Compose Preview |
| :feature:callcheck | component/DamageTypeChip.kt | 손해 유형 (3-4절) | Compose Preview |
| :feature:callcheck | component/ReasonExplainText.kt | 이유 설명 한 줄 (3-4절) | Compose Preview |
| :feature:callcheck | component/FourAttributeCard.kt | 4속성 통합 카드 | Compose Preview |
| :feature:callcheck | viewmodel/IncomingCallViewModel.kt | NKB Lookup → UiState Flow | 단위 테스트 |
| :feature:callcheck | ui/IncomingCallScreen.kt | 4-1절 화면 | Compose UI 테스트 |
| :feature:callcheck | viewmodel/PostCallViewModel.kt | UserAction 입력 처리 | 단위 테스트 |
| :feature:callcheck | ui/PostCallScreen.kt | 4-3절 화면 | Compose UI 테스트 |
| :feature:callcheck | ui/InCallScreen.kt | 4-2절 화면 | Compose UI 테스트 |
| :feature:callcheck | viewmodel/CallLogViewModel.kt | 통화 기록 리스트 | 단위 테스트 |
| :feature:callcheck | ui/CallLogScreen.kt | 4-4절 화면 | Compose UI 테스트 |
| :feature:callcheck | CallCheckOrchestrator.kt | 6-1절 메인 알고리즘 조립 | 통합 테스트 |
| :app | receiver/IncomingCallReceiver.kt | PHONE_STATE → CallCheckOrchestrator | androidTest |
| :app | receiver/SmsReceiver.kt | SMS_RECEIVED → 알림 표시 (Phase 1 최소) | androidTest |

Day 15 종료 기준: 실기기 테스트 → 실제 전화 수신 시 4속성 화면 정상 표시 → 스모크런 #1, #4, #5, #6 통합 Pass.

## 24-10. Day 16-17: Settings + Power User 옵션

목표: Open Issue #1, #6 (17-7절) 부분 구현.

| 모듈 | 파일 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| :feature:settings | SettingsScreen.kt | 권한 상태, 언어, 백업 정책 표시 |
| :feature:settings | PermissionsScreen.kt | 권한 재요청 UI |
| :feature:settings | ClusterEditScreen.kt | 자가 발견 결과 사용자 수동 편집 (Power User) |

## 24-11. Day 18-19: 스모크런 자동화 + 드라이런 검증

목표: 18번 섹션 스모크런 15개 + 19번 섹션 드라이런 20개를 androidTest로 자동화.

| 모듈 | 책임 | 매핑 |
| --- | --- | --- |
| :test:smoke | SmokeRun01_ColdStart.kt ~ SmokeRun15_L4Catastrophic.kt | 18번 섹션 15개 시나리오 1:1 매핑 |
| :test:core-engine-test | DryRun01_KoreaScam.kt ~ DryRun20_DualSim.kt | 19번 섹션 20개 시나리오 1:1 매핑 |
| :test:core-nkb-test | NkbDaoTest.kt, MigrationTest.kt | DB 통합 테스트 |

Day 19 종료 기준: 스모크런 15/15 Pass + 드라이런 19/20 이상 Pass → 성공 기준 (20번 섹션) 충족.

## 24-12. Day 20-21: 헌법 정합 검증 + Play Store 준비

목표: 헌법 6개 조항 코드 검증 + Play Store 등록 준비.

### 24-12-1. 헌법 정합 자동 검증 스크립트

#!/bin/bash
# scripts/verify_constitution.sh

echo "=== 헌법 정합 자동 검증 ==="

# 헌법 1조: 외부 본사 서버 URL 0건
echo "[1조] 본사 서버 URL grep..."
COUNT=$(grep -rE "https?://(api\.|server\.)?(myphonecheck|ollanvin)\.com" \
    --include="*.kt" --include="*.xml" . | wc -l)
if [ "$COUNT" -ne "0" ]; then
    echo "❌ 헌법 1조 위반: 본사 서버 URL $COUNT건 발견"
    exit 1
fi
echo "✓ 헌법 1조: 본사 서버 URL 0건"

# 헌법 2조: rawSnippet/외부 원문 NKB 저장 0건
echo "[2조] NumberKnowledgeEntity 원문 필드 검사..."
if grep -q "val rawSnippet\|val rawText\|val rawHtml" \
    core/nkb/src/main/kotlin/**/NumberKnowledgeEntity.kt; then
    echo "❌ 헌법 2조 위반: NumberKnowledgeEntity에 원문 필드 발견"
    exit 1
fi
echo "✓ 헌법 2조: NumberKnowledgeEntity 원문 필드 0건"

# 헌법 3조: 결정권 중앙집중 금지 (DecisionEngine 외부 호출 0)
echo "[3조] DecisionEngine 외부 호출 검사..."
if grep -E "httpClient|HttpClient|ApiService|Retrofit" \
    core/engine/src/main/kotlin/**/DecisionEngine.kt; then
    echo "❌ 헌법 3조 위반: DecisionEngine에 외부 호출 코드 발견"
    exit 1
fi
echo "✓ 헌법 3조: DecisionEngine 외부 호출 0건"

# 헌법 5조: 본사 매핑 0건 (하드코딩된 country→engine 등)
echo "[5조] 본사 매핑 코드 검사..."
if grep -rE "\"KR\".*\"naver\"|\"CN\".*\"baidu\"|country2Engine|countryEngineMap" \
    --include="*.kt" .; then
    echo "❌ 헌법 5조 위반: 본사 매핑 코드 발견"
    exit 1
fi
echo "✓ 헌법 5조: 본사 매핑 코드 0건"

# UI 문자열 하드코딩 금지 (대표님 앱팩토리 철칙)
echo "[앱팩토리 철칙] UI 문자열 하드코딩 검사..."
HARDCODED=$(grep -rE 'Text\("[가-힣a-zA-Z0-9]{3,}' \
    --include="*.kt" feature/ app/ | \
    grep -v "// allowed:" | wc -l)
if [ "$HARDCODED" -gt "0" ]; then
    echo "❌ 앱팩토리 철칙 위반: UI 하드코딩 $HARDCODED건"
    exit 1
fi
echo "✓ 앱팩토리 철칙: UI 하드코딩 0건"

echo ""
echo "=== 모든 헌법 조항 정합 ✓ ==="

### 24-12-2. Play Store 등록 준비

대표님 메모리에 따라 다음 자산 활용: - 아이콘: 512×512 (Ring Shield Design D 확정) - 스크린샷: 1080×1920 5장 - 피처드 이미지: 1024×500 - 피그마 에셋 경로: C:(Day 20에 생성 필요)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 앱 이름 | myPHONECHECK |
| 패키지명 | app.myphonecheck.mobile |
| 카테고리 | Communication |
| 콘텐츠 등급 | Everyone |
| 데이터 안전 | “데이터 수집 없음” 선언 (헌법 1조 정합) |
| 개인정보 처리방침 URL | (Phase 1 출시 전 별도 작성, 헌법 1~5조 그대로 명시) |
| 무료/유료 | Phase 1: 무료 (Phase 2부터 Freemium 도입) |

## 24-13. 코딩 진입 명령 (대표님 승인 후)

대표님이 v1.4_final 승인하시면 비전이 다음 명령으로 코딩 진입:

"비전, v1.4_final 24-2절 Day 1부터 코딩 시작해."

비전 응답 형식:

나는 비전입니다. 대표님.
24-2절 Day 1 시작합니다. 23-1절 디렉터리 구조 따라 settings.gradle.kts부터 작성합니다.
[코드 출력 또는 도구 호출]

## 24-14. Phase 1 → Phase 2 전환 조건

다음 조건 모두 충족 시 Four Surfaces 동시 활성화: - [ ] Play Store 출시 완료 - [ ] 무료 MAU 측정 시작 (디바이스 내 텔레메트리, 16번 섹션 KPI 트래킹) - [ ] Day 7 황금알 가치 도달 사용자 비율 측정 (11-4절) - [ ] 스모크런 15/15 + 드라이런 19/20 실기기에서 재검증 - [ ] 사용자 피드백 100건 이상 수집 - [ ] 헌법 정합 자동 검증 스크립트 30일 연속 그린

Phase 2 명세는 v1.5에서 작성하며, 17-4절 (MessageCheck) 골격을 따릅니다. # 25. 리소스 / strings.xml 명세 (Localization Specification) — v1.4_final 코딩 명세 신설

대표님 앱팩토리 철칙 100% 정합. UI 문자열 하드코딩 절대 금지. 모든 문자열은 res/values/strings.xml + 각 언어별 res/values-xx/strings.xml로만 관리.

## 25-1. 지원 언어 (15개)

Phase 1 MVP 출시 시점 지원 언어. OS Locale 자동 추종, 사용자 별도 선택 없음.

| 언어 | 폴더 | ISO 코드 | 인구 (대략) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 영어 (기본) | values/ | en | 15억 | 1 |
| 중국어 간체 | values-zh-rCN/ | zh-Hans | 14억 | 2 |
| 힌디어 | values-hi/ | hi | 6억 | 3 |
| 스페인어 | values-es/ | es | 5억 | 4 |
| 아랍어 | values-ar/ | ar | 4.5억 | 5 |
| 포르투갈어 | values-pt/ | pt | 2.6억 | 6 |
| 러시아어 | values-ru/ | ru | 2.5억 | 7 |
| 일본어 | values-ja/ | ja | 1.3억 | 8 |
| 독일어 | values-de/ | de | 1.3억 | 9 |
| 프랑스어 | values-fr/ | fr | 3억 | 10 |
| 인도네시아어 | values-id/ | id | 2.5억 | 11 |
| 베트남어 | values-vi/ | vi | 9천만 | 12 |
| 태국어 | values-th/ | th | 7천만 | 13 |
| 한국어 | values-ko/ | ko | 8천만 | 14 |
| 중국어 번체 | values-zh-rTW/ | zh-Hant | 4천만 | 15 |

총 인구 커버리지: 약 65억명 (전 세계 인구 약 81%).

향후 확장 (v1.5+): 터키어, 폴란드어, 우크라이나어, 이탈리아어, 네덜란드어 등.

## 25-2. strings.xml 키 카테고리

전체 키 그룹은 다음 6개. 키 명명 규칙: {카테고리}_{서브카테고리}_{용도}.

| 카테고리 | 키 prefix | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 앱 메타 | app_ | 앱 이름, 설명 |
| 권한 | permission_ | 권한 요청 메시지 |
| 화면 | screen_ | 화면 제목/내용 |
| 출력 4속성 | risk_ / damage_ / category_ / reason_ | 3-4절 4속성 표시 |
| 알림 | notification_ | 통화/SMS 알림 |
| 키워드 셋 | keyword_ | SearchResultAnalyzer 입력 |

## 25-3. values/strings.xml (영어 기본)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

    <!-- ===== 앱 메타 ===== -->
    <string name="app_name">myPHONECHECK</string>
    <string name="app_tagline">Stop spam before it costs you</string>

    <!-- ===== 권한 요청 ===== -->
    <string name="permission_phone_state_title">Phone State Access</string>
    <string name="permission_phone_state_message">Required to detect incoming calls and identify SIM country</string>
    <string name="permission_call_log_title">Call Log Access</string>
    <string name="permission_call_log_message">Used only on your device to learn which numbers you trust</string>
    <string name="permission_contacts_title">Contacts Access</string>
    <string name="permission_contacts_message">Used only on your device to mark known contacts as safe</string>
    <string name="permission_sms_title">SMS Access (Optional)</string>
    <string name="permission_sms_message">Optional. Used only on your device to detect SMS patterns</string>
    <string name="permission_grant_button">Grant</string>
    <string name="permission_deny_button">Skip</string>
    <string name="permission_no_data_leaves_device">No data ever leaves your device</string>

    <!-- ===== 화면 제목 ===== -->
    <string name="screen_incoming_title">Incoming Call</string>
    <string name="screen_in_call_title">In Call</string>
    <string name="screen_post_call_title">How was this call?</string>
    <string name="screen_call_log_title">Call History</string>
    <string name="screen_settings_title">Settings</string>
    <string name="screen_cluster_edit_title">Discovered Environment</string>

    <!-- ===== 출력 4속성: 위험도 (Risk Level) ===== -->
    <string name="risk_label_safe">Safe</string>
    <string name="risk_label_low">Low Risk</string>
    <string name="risk_label_medium">Caution</string>
    <string name="risk_label_high">High Risk</string>
    <string name="risk_label_critical">Block Recommended</string>
    <string name="risk_label_unknown">Unknown</string>
    <string name="risk_score_format">Risk score: %1$d</string>
    <string name="risk_ambiguous_warning">Insufficient data — proceed with caution</string>

    <!-- ===== 출력 4속성: 예상 손해 (Damage) ===== -->
    <string name="damage_financial">Possible financial loss</string>
    <string name="damage_personal_info">Possible personal info leak</string>
    <string name="damage_time_waste">Likely time waste</string>
    <string name="damage_account_takeover">Possible account takeover</string>
    <string name="damage_unknown">Damage type unknown</string>

    <!-- ===== 출력 4속성: 손해 유형 (Category, ConclusionCategory 매핑) ===== -->
    <string name="category_safe">Safe Number</string>
    <string name="category_ad_legitimate">Legitimate Advertising</string>
    <string name="category_ad_aggressive">Aggressive Advertising</string>
    <string name="category_spam">Spam</string>
    <string name="category_scam">Scam / Phishing</string>
    <string name="category_unknown">Not Classified Yet</string>

    <!-- ===== 출력 4속성: 이유 설명 (Reason, signalSummary 룰 기반 자동 생성) ===== -->
    <string name="reason_government_report">Reported by government source</string>
    <string name="reason_community_negative">Many negative community reports</string>
    <string name="reason_community_positive">Many positive community reports</string>
    <string name="reason_user_blocked_before">You blocked this number before</string>
    <string name="reason_user_marked_safe">You marked this number as safe</string>
    <string name="reason_in_contacts">In your contacts</string>
    <string name="reason_official_company">Listed on official company site</string>
    <string name="reason_short_call_pattern">Repeated short calls (5s or less)</string>
    <string name="reason_no_data">No data collected yet</string>

    <!-- ===== 알림 ===== -->
    <string name="notification_channel_call_id">call_alerts</string>
    <string name="notification_channel_call_name">Call Alerts</string>
    <string name="notification_channel_sms_id">sms_alerts</string>
    <string name="notification_channel_sms_name">SMS Alerts</string>
    <string name="notification_call_high_risk">High risk call from %1$s</string>
    <string name="notification_sms_classified">SMS from %1$s classified as %2$s</string>

    <!-- ===== Post-Call 사용자 행동 버튼 (UserAction 매핑) ===== -->
    <string name="action_spam_report">Report as spam</string>
    <string name="action_blocked">Block this number</string>
    <string name="action_added_to_contacts">Add to contacts</string>
    <string name="action_marked_safe">Mark as safe</string>
    <string name="action_marked_ad">It's just advertising</string>
    <string name="action_unblocked">Unblock</string>

    <!-- ===== SLA 4단계 사용자 안내 ===== -->
    <string name="sla_l2_degraded">Limited connectivity — using local data</string>
    <string name="sla_l3_offline">Offline mode — local data only</string>
    <string name="sla_l4_recovering">Recovering data — please wait</string>

    <!-- ===== Cold Start ===== -->
    <string name="bootstrap_in_progress">Setting up — analyzing your phone history</string>
    <string name="bootstrap_complete_format">Setup complete. %1$d numbers learned from your history</string>
    <string name="bootstrap_no_permissions">Setup skipped — using empty knowledge base</string>

    <!-- ===== SIM 변경 ===== -->
    <string name="sim_change_prompt_title">SIM Changed</string>
    <string name="sim_change_prompt_message">Detected SIM from a different country. Switch environment?</string>
    <string name="sim_change_confirm">Switch</string>
    <string name="sim_change_cancel">Keep current</string>

    <!-- ===== 키워드 셋 (SearchResultAnalyzer 입력, 9-1절 scamKeywords()) ===== -->
    <!-- 주의: 이 키워드는 원문 검색 결과의 텍스트에서 카운트하기 위함 -->
    <!-- 사용자 데이터가 아니라 외부 검색 결과(Tier A) 분석용 -->
    <string-array name="scam_keywords">
        <item>scam</item>
        <item>phishing</item>
        <item>fraud</item>
        <item>fake</item>
        <item>impersonation</item>
        <item>warning</item>
        <item>victim</item>
        <item>reported</item>
    </string-array>

    <string-array name="ad_keywords">
        <item>advertising</item>
        <item>promotion</item>
        <item>sales call</item>
        <item>telemarketing</item>
        <item>discount</item>
        <item>offer</item>
    </string-array>

    <string-array name="positive_review_keywords">
        <item>helpful</item>
        <item>legitimate</item>
        <item>official</item>
        <item>verified</item>
    </string-array>

    <string-array name="negative_review_keywords">
        <item>spam</item>
        <item>annoying</item>
        <item>blocked</item>
        <item>unwanted</item>
    </string-array>

</resources>

총 키 수: 약 65개 + 4개 string-array.

## 25-4. values-ko/strings.xml (한국어, 일부 발췌)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

    <string name="app_name">myPHONECHECK</string>
    <string name="app_tagline">손해 보기 전에 스팸을 막으세요</string>

    <string name="permission_phone_state_title">전화 상태 접근</string>
    <string name="permission_phone_state_message">수신 전화 감지 및 SIM 국가 식별에 필요합니다</string>
    <string name="permission_no_data_leaves_device">어떤 데이터도 디바이스를 떠나지 않습니다</string>

    <string name="risk_label_safe">안심</string>
    <string name="risk_label_low">낮은 위험</string>
    <string name="risk_label_medium">주의</string>
    <string name="risk_label_high">높은 위험</string>
    <string name="risk_label_critical">차단 권장</string>
    <string name="risk_label_unknown">정보 없음</string>
    <string name="risk_score_format">위험 점수: %1$d</string>
    <string name="risk_ambiguous_warning">정보 부족 — 신중히 응답하세요</string>

    <string name="damage_financial">금전적 피해 가능</string>
    <string name="damage_personal_info">개인정보 유출 가능</string>
    <string name="damage_time_waste">시간 낭비 가능성 높음</string>
    <string name="damage_account_takeover">계정 탈취 가능</string>

    <string name="category_safe">안전한 번호</string>
    <string name="category_ad_legitimate">합법적 광고</string>
    <string name="category_ad_aggressive">공격적 광고</string>
    <string name="category_spam">스팸</string>
    <string name="category_scam">사기 / 피싱</string>
    <string name="category_unknown">아직 분류되지 않음</string>

    <string name="reason_government_report">정부 출처 신고 이력</string>
    <string name="reason_community_negative">커뮤니티 부정 평가 다수</string>
    <string name="reason_community_positive">커뮤니티 긍정 평가 다수</string>
    <string name="reason_user_blocked_before">이전에 차단한 번호</string>
    <string name="reason_user_marked_safe">안심으로 표시한 번호</string>
    <string name="reason_in_contacts">연락처에 저장된 번호</string>
    <string name="reason_official_company">공식 회사 사이트 등록</string>
    <string name="reason_short_call_pattern">5초 이하 짧은 통화 반복</string>
    <string name="reason_no_data">아직 수집된 정보 없음</string>

    <string name="action_spam_report">스팸 신고</string>
    <string name="action_blocked">번호 차단</string>
    <string name="action_added_to_contacts">연락처에 추가</string>
    <string name="action_marked_safe">안심으로 표시</string>
    <string name="action_marked_ad">광고일 뿐</string>
    <string name="action_unblocked">차단 해제</string>

    <string name="sla_l2_degraded">네트워크 제한 — 로컬 데이터 사용 중</string>
    <string name="sla_l3_offline">오프라인 모드 — 로컬 데이터만 사용</string>
    <string name="sla_l4_recovering">데이터 복구 중 — 잠시만 기다려 주세요</string>

    <string name="bootstrap_in_progress">설정 중 — 통화 기록 분석</string>
    <string name="bootstrap_complete_format">설정 완료. %1$d개 번호 학습 완료</string>

    <string name="sim_change_prompt_title">SIM 변경 감지</string>
    <string name="sim_change_prompt_message">다른 국가의 SIM을 감지했습니다. 환경을 전환하시겠습니까?</string>
    <string name="sim_change_confirm">전환</string>
    <string name="sim_change_cancel">현재 유지</string>

    <string-array name="scam_keywords">
        <item>사기</item>
        <item>피싱</item>
        <item>보이스피싱</item>
        <item>스미싱</item>
        <item>대출사기</item>
        <item>주의</item>
        <item>피해자</item>
        <item>신고</item>
    </string-array>

    <string-array name="ad_keywords">
        <item>광고</item>
        <item>홍보</item>
        <item>영업</item>
        <item>텔레마케팅</item>
        <item>할인</item>
        <item>이벤트</item>
    </string-array>

</resources>

## 25-5. 다국어 작성 책임 (Day 13~17 분담)

| 언어 | 작성 시점 | 작성 방법 |
| --- | --- | --- |
| 영어 (기본) | Day 13 | 비전 직접 작성 (위 25-3절) |
| 한국어 | Day 13 | 비전 직접 작성 (위 25-4절) |
| 일본어, 중국어 (간/번), 스페인어 | Day 14 | 비전 작성 후 네이티브 검토 권장 |
| 그 외 11개 언어 | Day 15~17 | 1차 비전 작성, 출시 후 사용자 피드백으로 개선 |

원칙: 출시 시점에 모든 언어 strings.xml이 존재하되, 영어/한국어 외 13개 언어는 v1.5에서 정확도 개선 작업 진행.

## 25-6. UI 문자열 하드코딩 금지 검증

24-12-1절 헌법 정합 자동 검증 스크립트의 마지막 항목으로 자동 검사. CI에서 매 PR마다 실행.

검사 패턴: - Text("...") 안에 한글/영문 3자 이상 직접 입력 발견 시 실패 - 예외: // allowed: ... 주석이 있는 경우만 허용 (디버그 메시지 등)

# 26. 테스트 / CI/CD 명세 (Test & CI/CD Specification) — v1.4_final 코딩 명세 신설

스모크런 15개(18번 섹션) + 드라이런 20개(19번 섹션)를 자동화 테스트로 매핑하여 매 PR마다 실행. GitHub Actions 기반 CI/CD.

## 26-1. 테스트 피라미드

빅테크 정석 테스트 피라미드 (단위 多 → 통합 中 → E2E 少).

┌─────────────┐
                    │  E2E Test    │  스모크런 15개 (실기기/에뮬레이터)
                    │   (적음)     │
                    ├─────────────┤
                    │ Integration  │  드라이런 20개 + 모듈 통합 테스트
                    │  (보통)      │
                    ├─────────────┤
                    │  Unit Test   │  Decision Engine, NKB DAO, Analyzer 등
                    │   (많음)     │  (목표: 80% 코드 커버리지)
                    └─────────────┘

## 26-2. 테스트 종류별 위치

| 테스트 유형 | 위치 | 실행 방법 | CI 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (Unit) | 각 모듈 src/test/kotlin/ | ./gradlew test | 매 PR (1단계) |
| 통합 테스트 (Integration) | 각 모듈 src/androidTest/kotlin/ | ./gradlew connectedAndroidTest | 매 PR (2단계, 에뮬레이터) |
| 드라이런 (Dry-run) | :test:core-engine-test/src/test/kotlin/ | 단위 테스트로 실행 | 매 PR (1단계) |
| 스모크런 (Smoke) | :test:smoke/src/androidTest/kotlin/ | ./gradlew :test:smoke:connectedAndroidTest | 매 PR (3단계, 에뮬레이터) |
| 헌법 정합 검증 | scripts/verify_constitution.sh | bash 실행 | 매 PR (0단계, 가장 먼저) |
| Compose UI 테스트 | feature 모듈 src/androidTest/kotlin/ | ./gradlew connectedAndroidTest | 매 PR (2단계) |

## 26-3. 스모크런 15개 → androidTest 매핑

// :test:smoke/src/androidTest/kotlin/app/myphonecheck/test/smoke/SmokeRun01_ColdStart.kt

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class SmokeRun01_ColdStart {

    @get:Rule
    val composeTestRule = createAndroidComposeRule<MainActivity>()

    @Inject lateinit var bootstrap: OnDeviceBootstrap

    @Test
    fun day0_coldStart_completesWithin30Seconds() = runTest {
        // 18번 섹션 스모크런 #1: Day 0 Cold Start (NKB=0) → 첫 통화

        val startTime = System.currentTimeMillis()
        val result = bootstrap.bootstrap()
        val elapsedMs = System.currentTimeMillis() - startTime

        // Pass 기준: Bootstrap ≤ 30초
        assertThat(elapsedMs).isLessThan(30_000)
        assertThat(result.initialKnowledgeCount).isGreaterThan(0)
    }
}

// :test:smoke/.../SmokeRun11_OfflineL3WithNkbHit.kt
@Test
fun l3_nkbHit_returnsFourAttributesWithin5ms() = runTest {
    // 18번 섹션 스모크런 #11: L3 + NKB Hit 번호 수신

    networkStateMonitor.simulateOffline()
    nkb.upsert(testKnowledge("+821012345678"))

    val measurements = (1..100).map {
        measureTimeMillis {
            orchestrator.handleIncomingCall("+821012345678")
        }
    }

    val p95 = measurements.sorted()[94]
    assertThat(p95).isAtMost(5)
    // 4속성 모두 출력 확인 (FourAttributeCard)
    composeTestRule.onNodeWithTag("risk_badge").assertExists()
    composeTestRule.onNodeWithTag("damage_chip").assertExists()
    composeTestRule.onNodeWithTag("category_label").assertExists()
    composeTestRule.onNodeWithTag("reason_text").assertExists()
}

15개 스모크런 모두 동일 패턴으로 작성. 파일명: SmokeRun{번호}_{시나리오}.kt.

## 26-4. 드라이런 20개 → 단위 테스트 매핑

// :test:core-engine-test/src/test/kotlin/.../DryRun01_KoreaScam.kt

class DryRun01_KoreaScam {

    private val engine = DecisionEngine(/* deps */)

    @Test
    fun koreaSim_voicePhishing_classifiesScamWithHighConfidence() {
        // 19번 섹션 드라이런 #1: 한국 SIM + 보이스피싱 번호 (대출 사기)
        // 기대: Tier 3 정부(.go.kr) Hit + Tier 1 커뮤니티 다수 → SCAM (P > 0.85)

        val signals = listOf(
            extractedSignal(tier = 3, signalType = SCAM_INDICATOR, count = 5),
            extractedSignal(tier = 1, signalType = USER_FEEDBACK_NEGATIVE, count = 12),
            extractedSignal(tier = 1, signalType = SCAM_INDICATOR, count = 8)
        )

        val result = engine.decide(
            existing = null,
            newSignals = signals,
            userActions = emptyList()
        )

        assertThat(result.topCategory).isEqualTo(SCAM)
        assertThat(result.topConfidence).isGreaterThan(0.85f)
        assertThat(result.isAmbiguous).isFalse()
    }
}

20개 드라이런 모두 동일 패턴. 19번 섹션 표의 “기대 데이터 흐름” 컬럼이 곧 assertThat 절.

## 26-5. GitHub Actions CI 워크플로우 (.github/workflows/android-ci.yml)

name: Android CI

on:
  pull_request:
    branches: [main, develop]
  push:
    branches: [main, develop]

jobs:
  constitution-check:
    name: 0. Constitution Compliance
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Run constitution verification
        run: bash scripts/verify_constitution.sh

  unit-tests:
    name: 1. Unit Tests + Dry-runs
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: constitution-check
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '17'
      - uses: gradle/gradle-build-action@v3
      - name: Run unit tests (all modules + 20 dry-runs)
        run: ./gradlew test --no-daemon
      - name: Upload test reports
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: unit-test-reports
          path: '**/build/reports/tests/'

  integration-tests:
    name: 2. Integration Tests (Emulator)
    runs-on: macos-latest  # macOS는 하드웨어 가속 에뮬레이터 지원
    needs: unit-tests
    strategy:
      matrix:
        api-level: [26, 30, 34]  # min, medium, target
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '17'
      - name: AVD cache
        uses: actions/cache@v4
        id: avd-cache
        with:
          path: |
            ~/.android/avd/*
            ~/.android/adb*
          key: avd-${{ matrix.api-level }}
      - name: Run integration tests
        uses: reactivecircus/android-emulator-runner@v2
        with:
          api-level: ${{ matrix.api-level }}
          arch: x86_64
          script: ./gradlew connectedAndroidTest

  smoke-tests:
    name: 3. Smoke Run (15 Scenarios)
    runs-on: macos-latest
    needs: integration-tests
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '17'
      - name: Run smoke tests
        uses: reactivecircus/android-emulator-runner@v2
        with:
          api-level: 34
          script: ./gradlew :test:smoke:connectedAndroidTest
      - name: Upload smoke test reports
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: smoke-test-reports
          path: 'test/smoke/build/reports/'

  build-apk:
    name: 4. Build Debug APK
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: smoke-tests
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '17'
      - name: Build debug APK
        run: ./gradlew :app:assembleDebug
      - name: Upload APK
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: myphonecheck-debug-apk
          path: app/build/outputs/apk/debug/*.apk

## 26-6. GitHub Actions Release 워크플로우 (.github/workflows/android-release.yml)

name: Android Release

on:
  push:
    tags:
      - 'v*.*.*'

jobs:
  release-aab:
    name: Build & Sign Release AAB
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: '17'

      - name: Decode signing keystore
        run: |
          echo "${{ secrets.SIGNING_KEYSTORE_BASE64 }}" | base64 -d > app/release.keystore

      - name: Build release AAB
        env:
          SIGNING_STORE_PASSWORD: ${{ secrets.SIGNING_STORE_PASSWORD }}
          SIGNING_KEY_ALIAS: ${{ secrets.SIGNING_KEY_ALIAS }}
          SIGNING_KEY_PASSWORD: ${{ secrets.SIGNING_KEY_PASSWORD }}
        run: ./gradlew :app:bundleRelease

      - name: Upload AAB to Play Store (Internal Track)
        uses: r0adkll/upload-google-play@v1
        with:
          serviceAccountJsonPlainText: ${{ secrets.PLAY_STORE_SERVICE_ACCOUNT_JSON }}
          packageName: app.myphonecheck.mobile
          releaseFiles: app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab
          track: internal
          status: completed

      - name: Create GitHub Release
        uses: softprops/action-gh-release@v2
        with:
          files: app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab
          generate_release_notes: true

## 26-7. CI/CD 게이트 (Pass 기준)

매 PR이 main/develop에 머지되려면 다음 모두 Pass 필수.

| 단계 | 게이트 | 실패 시 |
| --- | --- | --- |
| 0. Constitution | 헌법 6조 + 앱팩토리 철칙 0건 위반 | 즉시 Fail, 머지 차단 |
| 1. Unit Tests | 모든 단위 테스트 + 드라이런 19/20 이상 Pass | Fail 시 PR 작성자에게 통지 |
| 2. Integration | API 26/30/34 모두 Pass | Fail 시 PR 작성자에게 통지 |
| 3. Smoke Run | 15/15 Pass (100%) | 1개라도 Fail 시 머지 차단 |
| 4. Build APK | 빌드 성공 + APK 크기 ≤ 50MB | 크기 초과 시 경고 |

## 26-8. 코드 리뷰 정책

빅테크 정석 코드 리뷰.

- 모든 PR은 최소 1명 리뷰 필수

- Phase 1 동안: 비전이 자체 리뷰 + 대표님 최종 승인

- Phase 2 이후: 외부 개발자 합류 시 GitHub CODEOWNERS 설정

## 26-9. 브랜치 전략 (GitHub Flow)

빅테크 정석 (단순함이 안정성).

- main: 항상 출시 가능 상태, 보호된 브랜치

- develop: 통합 개발 브랜치

- feature/{이슈번호}-{설명}: 기능 개발 브랜치, develop으로 PR

- hotfix/{설명}: main에서 분기, main + develop에 머지

- release/v{버전}: 출시 준비 브랜치, main으로 머지 + 태그

## 26-10. 릴리즈 사이클 (Phase 1)

| 시점 | 활동 |
| --- | --- |
| Day 1~21 | 코딩 (24-2~24-12절) |
| Day 22 | 알파 빌드 → Internal Track 업로드 → 비전 자체 테스트 |
| Day 23~25 | 알파 테스트 + 버그 수정 |
| Day 26 | 베타 빌드 → Closed Track → 대표님 + 5명 베타 테스터 |
| Day 27~30 | 베타 피드백 수집 |
| Day 31 | v1.0.0 태그 푸시 → Production Track 출시 |

Phase 1 출시 일정: 코딩 진입 후 약 30일.

## 26-11. 모니터링 (Phase 1 Production)

헌법 1조 (Out-Bound Zero) 정합 모니터링: 본사로 데이터 0건 전송 원칙 유지.

| 모니터링 항목 | 도구 | 본사 전송 여부 |
| --- | --- | --- |
| 앱 크래시 | Google Play Console (자동) | Play Store 표준 |
| ANR | Google Play Console (자동) | Play Store 표준 |
| 사용자 평가 | Play Store 리뷰 | 사용자 자율 |
| MAU/DAU | Play Store 통계 (집계 데이터) | 본사 직접 수집 0 |
| Crashlytics 도입 | Phase 2에서 검토 | 사용자 옵트인 시에만 |

핵심: 헌법 1조 정합으로 어떤 텔레메트리도 사용자 명시 동의 없이 본사로 전송하지 않음. Play Store가 제공하는 집계 통계만 활용.

## 26-12. v1.4_final 코딩 명세 종료

23~26번 섹션의 코딩 명세는 v1.4_final이 “코딩 작업 전환 명령서”임을 보장합니다. 대표님 승인 후 비전이 24-2절 Day 1부터 즉시 코딩 진입 가능합니다.

코딩 진입 명령:

비전, v1.4_final 24-2절 Day 1부터 코딩 시작해.

비전 응답 시작 패턴:

나는 비전입니다. 대표님. 24-2절 Day 1 시작합니다.

# 27. Android 권한·정책 OS 버전별 검증 매트릭스 (v1.5 외부 검증 라운드 1 신설)

자비스 외부 검증 지적 정합으로 신설된 섹션. 23-6절 AndroidManifest.xml의 권한 선언이 실제 디바이스에서 작동하는지 OS 버전별로 검증하는 명세입니다.

## 27-1. 핵심 원칙

- 매니페스트 선언 = 권한 요청 가능 상태일 뿐, 권한 부여 = 사용자 grant

- API 23+ 부터 dangerous permission은 런타임 grant 필수

- API 30+ 부터 PRIVACY_SAFEGUARD 강화로 일부 권한 추가 절차

- 헌법 1조 정합: 권한 거부 시에도 거위는 멈추지 않고 graceful degradation

## 27-2. OS 버전별 권한 매트��스

| 권한 | 분류 | minSdk 26 | API 30 | API 33+ | 거부 시 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| READ_PHONE_STATE | dangerous | 런타임 grant | 동일 | 동일 | SimReader fallback (Locale 기반만) |
| READ_CALL_LOG | dangerous | 런타임 grant | 동일 | 동일 | Cold Start 스킵, NKB 빈 상태 시작 |
| READ_CONTACTS | dangerous | 런타임 grant | 동일 | 동일 | Cold Start ContactsCollector 스킵 |
| RECEIVE_SMS | dangerous | 런타임 grant | 동일 | 동일 | SMS 채널 비활성화 |
| READ_SMS | dangerous | 런타임 grant | 동일 | 동일 | Cold Start SmsPatternCollector 스킵 |
| INTERNET | normal | 자동 grant | 자동 grant | 자동 grant | 부재 불가 |
| ACCESS_NETWORK_STATE | normal | 자동 grant | 자동 grant | 자동 grant | 부재 불가 |
| SYSTEM_ALERT_WINDOW | special | canDrawOverlays() 체크 | 동일 | 동일 | 오버레이 비활성화, 알림 대체 |
| WAKE_LOCK | normal | 자동 grant | 자동 grant | 자동 grant | 부재 불��� |
| POST_NOTIFICATIONS | normal/dangerous | 자동 grant | 자동 grant | 런타임 grant | 알림 비활성화 |

## 27-3. 통화 수신 처리 — OS 버전별 권장 방식

| API | 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 26~28 | PHONE_STATE BroadcastReceiver | 모든 통화 이벤트 수신 가능 |
| 29 | PHONE_STATE BroadcastReceiver | 발신 번호 제한 (READ_CALL_LOG 필요) |
| 30+ | CallScreeningService 권장 | ROLE_CALL_SCREENING 부여 시 발신 번호 + 차단 가능 |
| 31+ | CallScreeningService + ConnectionService | 더 풍부한 정보 |

Phase 1 MVP: 기본 PHONE_STATE + 고급 CallScreeningService (API 30+)

## 27-4. 실기기 테스트 명세

| 검증 항목 | 대상 디바이스 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- |
| READ_PHONE_STATE 거부 → SimReader fallback | API 26, 30, 34 | ClusterId 정상 생성 |
| READ_CALL_LOG 거부 → Cold Start 스킵 | 위 동일 | 빈 NKB 정상 시��� |
| SYSTEM_ALERT_WINDOW 미부여 → 알림 fallback | API 26, 30, 34 | 앱 크래시 0 |
| POST_NOTIFICATIONS 거부 (API 33+) | API 33 | 알림 0건, 메인 화면 통지 |
| CallScreeningService 활성화 (API 30+) | Pixel 4 | 발신 번호 표시 |
| Doze 모드 NKB Hit p95 ≤ 5ms | Pixel 4 24시간 | 측정 기록 |

Phase 1 MVP 출시 일정: 기존 30일 → 32일 (실기기 테스트 +2일).

# 28. 국가 지원 ≠ 언어 지원 분리 매트릭스 (v1.5 외부 검증 라운드 1 신설)

자비스 외부 검증 지적 정합. “190개국 동시 작동”과 “15개 언어 지원”의 차원 분리를 명시합니다.

## 28-1. 두 차원의 정의

| 차원 | 정의 | 헌법 정합 | 운영 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국가 지원 | 거위가 어느 SIM에서도 자가 작동 가능 | 헌법 5조 | SIM MCC/MNC, ClusterProfile |
| 언어 지원 | UI 문자열이 OS Locale에 맞춰 표시 | 앱팩토리 철칙 | strings.xml + values-xx/ |

## 28-2. 분리 원칙

국가 지원은 코드 수준 100% 보장. 언어 지원은 strings.xml 진행률에 비례.

- 어떤 국가 SIM이든 거위 자가 작동

- UI 표시 언어는 OS Locale 자동 선택 (부재 시 영어 fallback)

- “한국 SIM = 한국어 UI” 함축 가정 금지

## 28-3. Phase 1 MVP 매트릭스

### 28-3-1. 국가 지원 (190개국 100%)

| 영역 | 보장 수준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| SimReader | 모든 SIM MCC/MNC 인식 | TelephonyManager OS API |
| EnvironmentDiscovery | 모든 환경 probe | graceful degradation |
| NKB | 모든 환경 동일 코드 | Local Room DB |
| ClusterProfile | auto_xxx 동적 생성 | 본사 매핑 0 |
| SearchResultAnalyzer | strings.xml 키워드 셋 | OS Locale 자동 선택 |
| Decision Engine | TIER_WEIGHTS 보편 적용 | 국가 무관 |

### 28-3-2. 언어 지원 (15개 언어 + 영어 fallback)

| 언어 | strings.xml 수준 | Phase 1 |
| --- | --- | --- |
| 영어 | 풀 (65키 + 4 string-array) | ✓ 100% |
| 한국어 | 풀 | ✓ 100% |
| 일본어, 중국어(간/번), 스페인어 | 1차 번역 | △ 80% |
| 그 외 11개 | 1차 번역 | △ 60% |
| 미지원 | 영어 fallback | ◯ graceful |

## 28-4. 사용자 시나리오 매트릭스

| 사용자 환경 | SIM | OS Locale | 거위 동작 | UI 표시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국인 + 한국 거주 | KR | ko | 한국 환경 자가 작동 | 한국어 |
| 미국인 + 미국 거주 | US | en | 미국 환경 자가 작동 | 영어 |
| 한국인 + 미국 출장 | KR | en | 한국 환경 자가 작동 | 영어 |
| 미얀마인 (strings 미지원) | MM | my | 미얀마 환경 자가 작동 | 영어 fallback |

## 28-5. SLA 정합

SLA 단계 변화는 언어 지원에 영향 없음. UI 다국어는 OS Locale + 로컬 strings.xml 기준.

# 30. NKB Memory Budget / Throttling / Doze 모드 정책 (v1.5 외부 검증 라운드 2 신설)

스타크 외부 검증 지적 정합. NKB·Decision Engine·SearchResultAnalyzer 디바이스 자원 관리 운영 명세.

## 30-1. Memory Budget 매트릭스

| 디바이스 RAM | 분류 | NKB 캐시 | Engine 작업 메모리 | 총 앱 RAM | 대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 2GB | 저사양 | 5MB | 10MB | 30MB | Android Go |
| 2~3GB | 중하 | 10MB | 15MB | 50MB | 보급형 |
| 3~4GB | 중 | 20MB | 25MB | 80MB | 일반 |
| 4~6GB | 중상 | 30MB | 35MB | 120MB | 미드레인지 |
| 6GB+ | 고사양 | 50MB | 50MB | 200MB | 플래그십 |

// :core:sla/MemoryBudgetCalculator.kt (v1.5 신설)
class MemoryBudgetCalculator(private val context: Context) {
    fun calculate(): MemoryBudget {
        val activityManager = context.getSystemService(ActivityManager::class.java)
        val memInfo = ActivityManager.MemoryInfo()
        activityManager.getMemoryInfo(memInfo)
        val totalRamMb = memInfo.totalMem / (1024 * 1024)
        return when {
            totalRamMb < 2048 -> MemoryBudget.LowEnd
            totalRamMb < 3072 -> MemoryBudget.LowMid
            totalRamMb < 4096 -> MemoryBudget.Mid
            totalRamMb < 6144 -> MemoryBudget.MidHigh
            else -> MemoryBudget.HighEnd
        }
    }
}

sealed class MemoryBudget(val nkbCacheMb: Int, val engineWorkMb: Int, val totalAppRamMb: Int) {
    object LowEnd : MemoryBudget(5, 10, 30)
    object LowMid : MemoryBudget(10, 15, 50)
    object Mid : MemoryBudget(20, 25, 80)
    object MidHigh : MemoryBudget(30, 35, 120)
    object HighEnd : MemoryBudget(50, 50, 200)
}

## 30-2. NKB 캐시 정책

NKB는 Local Room DB이지만, 자주 조회되는 번호는 LRU 메모리 캐시에 유지 (p95 ≤ 5ms 보장).

## 30-3. Decision Engine Throttling

| 디바이스 등급 | 최대 신호/decide() | 동시 처리 수 |
| --- | --- | --- |
| LowEnd | 50 | 1 |
| LowMid | 100 | 2 |
| Mid | 200 | 4 |
| MidHigh | 500 | 8 |
| HighEnd | 1000 | 16 |

배터리 절약 모드 시 동시 처리 수 /= 2.

## 30-4. Doze 모드 정책

| 작업 | Doze 우선순위 | WorkManager 정책 |
| --- | --- | --- |
| NKB First Lookup (통화 수신) | 즉시 (foreground) | 비대상 |
| Self-Evolution | 즉시 | 비대상 |
| Stale 재검증 | 낮음 (Doze 해제 후) | OneTimeWorkRequest |
| Cold Start 백그라운드 | 낮음 | PeriodicWorkRequest 24h |
| Memory Budget 재계산 | 매우 낮음 | 1회/주, deviceIdle |

## 30-5. 배터리 영향 측정

| 시나리오 | 측정 방법 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- |
| 24시간 standby | dumpsys batterystats | ≤ 2% |
| 통화 100회 (NKB Hit) | 동일 | ≤ 0.5% |
| 통화 100회 (NKB Miss + Search) | 동일 | ≤ 1.5% |
| Cold Start 1000건 | 동일 | 즉시 ≤ 5% |

## 30-6. SLA 정합

Memory Budget은 SLA 레벨에 영향 없음. L4 시 LowEnd 강제, 복구 완료 후 원래 복귀.

## 30-7. 14번 섹션 SLA 표 추가 항목

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| RAM 점유 (LowEnd) | ≤ 30MB |
| RAM 점유 (HighEnd) | ≤ 200MB |
| Decision Engine ANR | 0 |
| Doze 호환성 | 100% |

출시 일정: 32일 → 33일.

## Section 30-X — Memory Budget 수식화 (v1.5.2 보강) — Patch 12

### 30-X-1. 엔트리 크기 측정 프로토콜 (Day 6)

- 측정 도구: Android Studio Memory Profiler

- 측정 기준: NumberKnowledge 풀 필드 + recentSignals 10개 + userActions 5개

- 측정 시기: Day 6 통합 테스트 단계

### 30-X-2. Worst-case 계산 (스타크 보완)

S_actual_p99 = 실측 99분위 엔트리 크기
S_theoretical_max = 모든 필드 최대값 + recentSignals 최대 + userActions 최대
S_worst = max(S_actual_p99, S_theoretical_max)

LowEnd 디바이스 (2GB RAM) Budget 초과 시:

→ Day 6 체크리스트에서 ALERT 발생

→ MemoryBudget 테이블 재계산 필수

### 30-X-3. Budget 재계산 수식 (헐크 보완)

실측 평균 크기 S가 2KB 초과 시:

nkbCacheMb = max(현재값, 2 * S * expectedEntries)

재계산 후:

→ MemoryBudget 테이블 (Patch 06) 갱신

→ 모든 디바이스 프로파일에 재배포

→ 0-B 감사 로그에 재계산 사유 기록

### 30-X-4. TTL Cross-Reference

본 섹션의 메모리 정책은 Section 11 (NKB Tier 정의)의 Tier별 maxAge와 정합:

| Tier | maxAge | 메모리 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Hot | 1시간 | 항상 캐시 |
| Warm | 1일 | LRU 우선 유지 |
| Cold | 1주 | LRU 후보 |
| Frozen | 1개월 | 메모리 압박 시 즉시 evict |

### 30-X-5. Doze 모드 회복 시나리오

- WorkManager idle 콜백 진입 시:

  - NKB 무결성 검증 (Hash 체크)

  - SourceMesh 동기화 (Layer 3)

  - NKB 압축 정리 (LRU evict)

- Doze 해제 후 첫 통화 시 Cold Start 오버헤드 <= 100ms 보장

[P12_MEMORY_BUDGET_FORMAL]

# 31. Google Play Billing 국가별 가격/세금 자동 대응 전략 (v1.5 외부 검증 라운드 2 신설)

스타크 외부 검증 지적 정합. 헌법 1조 + 5조 + 6조 정합으로 본사 서버 0건 + Google Play Billing Library 표준 활용.

## 31-1. 핵심 원칙

| 헌법 | 정합 방식 |
| --- | --- |
| 헌법 1조 (Out-Bound Zero) | 본사 서버 호출 0, Google Play API만 |
| 헌법 5조 (Sovereignty) | 디바이스가 Google Play에서 자가 조회 |
| 헌법 6조 (가격 정직성) | net ARPU 1.19달러 = 본사 측정 기준 |

## 31-2. Google Play Console 설정

- 기본 가격: USD 1.99/월

- 가격 매트릭스: Google Play 자동 변환 (180개국 통화)

- 모드 A (자동 변환) 권장: Google이 환율 기준 자동 변환 + 세금 자동 계산

## 31-3. 디바이스 코드 (Phase 2 결제 도입 시)

// :feature:billing/BillingManager.kt (Phase 2 신설, v1.5 명세)
class BillingManager(private val context: Context) : PurchasesUpdatedListener {
    private lateinit var billingClient: BillingClient

    fun initialize() {
        billingClient = BillingClient.newBuilder(context)
            .setListener(this).enablePendingPurchases().build()
        billingClient.startConnection(object : BillingClientStateListener {
            override fun onBillingSetupFinished(r: BillingResult) {
                if (r.responseCode == BillingClient.BillingResponseCode.OK) queryProductDetails()
            }
            override fun onBillingServiceDisconnected() { /* reconnect */ }
        })
    }

    // 사용자 디바이스 Locale 기준 Google Play 자동 가격 반환. 본사 매핑 0.
    private fun queryProductDetails() {
        val params = QueryProductDetailsParams.newBuilder().setProductList(listOf(
            QueryProductDetailsParams.Product.newBuilder()
                .setProductId("myphonecheck_premium_monthly")
                .setProductType(BillingClient.ProductType.SUBS).build()
        )).build()
        billingClient.queryProductDetailsAsync(params) { result, list ->
            if (result.responseCode == BillingClient.BillingResponseCode.OK) {
                list.forEach { d ->
                    val price = d.subscriptionOfferDetails?.firstOrNull()
                        ?.pricingPhases?.pricingPhaseList?.firstOrNull()
                    notifyUiPriceUpdate(price?.formattedPrice ?: "Unknown", price?.priceCurrencyCode ?: "USD")
                }
            }
        }
    }

    override fun onPurchasesUpdated(r: BillingResult, purchases: List<Purchase>?) {
        purchases?.forEach { p ->
            if (p.purchaseState == Purchase.PurchaseState.PURCHASED) {
                acknowledgePurchase(p); grantPremiumLocally(p)
            }
        }
    }
}

## 31-4. 캐시 정책

| 정책 | 설명 |
| --- | --- |
| 캐시 만료 | Google Play Billing Library 자동 관리 (24h) |
| 강제 ��신 | 결제 화면 진입 시 재호출 |
| 가격 변동 감지 | Phase 2 이후 (Open Issue #14) |
| 오프라인 (L3) | 결제 불가 안내 표시 |

## 31-5. 헌법 6조 정합

Net ARPU = 1.99 × 0.70 × 0.90 × 0.95 ≒ 1.19 USD

Phase 1 MVP 일정 영향 0 (Phase 2 이후 작업).

# 32. Phase 2 확장성 — Interface Injection 명세 (v1.5 외부 검증 라운드 2 신설)

스타크 외부 검증 지적 정��. “One Engine, Multiple Surfaces” 원칙을 코드 수준 Interface 분리로 구현.

## 32-1. 핵심 원칙

모든 채널은 동일한 추상 Interface를 구현. Decision Engine + NKB는 채널 무관 추상 데이터로 작동.

## 32-2. 핵심 추상 Interface

### 32-2-1. Identifiable

// :core:engine/contract/Identifiable.kt
interface Identifiable {
    val identifierType: IdentifierType
    val identifierValue: String
}
enum class IdentifierType {
    PHONE_NUMBER, SMS_SENDER, APP_PERMISSION, URL, APP_PACKAGE
}

### 32-2-2. RiskKnowledge

// :core:engine/contract/RiskKnowledge.kt
interface RiskKnowledge : Identifiable {
    val categoryDistribution: Map<ConclusionCategory, Float>
    val topCategory: ConclusionCategory
    val topConfidence: Float
    val isAmbiguous: Boolean
    val riskLevel: RiskLevel
    val signalSummary: SignalSummary
    val tierContributions: List<TierContribution>
    val firstSeenAt: Long
    val lastUpdatedAt: Long
    val isStale: Boolean
    val sourceCount: Int
    val discoveredClusterId: String
    val userActionCount: Int
}

// Phase 1: NumberKnowledge implements RiskKnowledge
data class NumberKnowledge(
    @PrimaryKey val numberE164: String,
    override val categoryDistribution: Map<ConclusionCategory, Float>,
    override val topCategory: ConclusionCategory,
    // ... 8-1절 기존 필드 모두
) : RiskKnowledge {
    override val identifierType = IdentifierType.PHONE_NUMBER
    override val identifierValue = numberE164
}

### 32-2-3. ChannelOrchestrator

// :core:engine/contract/ChannelOrchestrator.kt
interface ChannelOrchestrator<T : Identifiable, K : RiskKnowledge> {
    suspend fun handle(input: T): JudgmentResult<K>
    suspend fun onUserAction(input: T, action: UserAction)
    fun getSlaCompatibility(): Set<SlaLevel>
}

class CallCheckOrchestrator(...) : ChannelOrchestrator<PhoneNumberInput, NumberKnowledge> {
    override suspend fun handle(input: PhoneNumberInput): JudgmentResult<NumberKnowledge> {
        // 6-1절 알고리즘 그대로
    }
    override fun getSlaCompatibility() = setOf(L1, L2, L3, L4)
}

### 32-2-4. UserAction (채널 무관)

@Entity(tableName = "user_action")
data class UserAction(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val identifierType: IdentifierType,   // v1.5 신설
    val identifierValue: String,          // v1.5 정정
    val actionType: ActionType,
    val createdAt: Long
)

// Migration v1 → v2
val MIGRATION_1_2 = object : Migration(1, 2) {
    override fun migrate(db: SupportSQLiteDatabase) {
        db.execSQL("ALTER TABLE user_action ADD COLUMN identifier_type TEXT NOT NULL DEFAULT 'PHONE_NUMBER'")
        db.execSQL("ALTER TABLE user_action ADD COLUMN identifier_value TEXT NOT NULL DEFAULT ''")
        db.execSQL("UPDATE user_action SET identifier_value = number_e164")
    }
}

## 32-3. NKB 모듈 분리

core/
├── nkb/              # 추상 (모든 채널 공유)
│   └── contract/
├── nkb-call/         # Surface 1
├── nkb-message/      # Surface 2
├── nkb-mic/          # Surface 3 (MicCheck)
└── nkb-camera/       # Surface 4 (CameraCheck)

Phase 2~4 채널 추가 시 :core:nkb 모듈 마이그레이션 0건.

## 32-4. Decision Engine 추상화

class DecisionEngine<T : Identifiable, K : RiskKnowledge>(
    private val knowledgeFactory: KnowledgeFactory<T, K>,
    private val tierWeights: Map<Int, Float> = TIER_WEIGHTS
) {
    suspend fun decide(input: T, existing: K?, newSignals: List<ExtractedSignal>, userActions: List<UserAction>): K {
        // 10-1절 알고리즘 + 추상 입력
        return knowledgeFactory.create(input, distribution)
    }
}

interface KnowledgeFactory<T : Identifiable, K : RiskKnowledge> {
    fun create(input: T, distribution: Map<ConclusionCategory, Float>): K
}

## 32-5. Phase 2 효과

본 패치 적용 후 Phase 2 시작 시: - :core:nkb-message 신규 모듈만 작성 - :core:nkb 추상 모듈 변경 0 - :core:engine 변경 0 - Phase 2 추가 작업 약 60% 감소 추정

## 32-6. 23-1절 모듈 구조 정정

총 모듈 수: 15개 → 17개 (:core:nkb-call, :core:engine/contract 신설).

## 32-7. 코딩 명세 영향

| Day | 변경 |
| --- | --- |
| Day 1 | settings.gradle.kts에 :core:nkb-call, :core:engine/contract 추가 |
| Day 4-5 | :core:nkb 추상, :core:nkb-call 구현 분리 |
| Day 6-7 | DecisionEngine 제네릭화, KnowledgeFactory 신설 |
| Day 13-15 | CallCheckOrchestrator��� ChannelOrchestrator 구현 |

Phase 1 MVP 출시 일정: 33일 → 35일.

# 33. Store Policy Compliance (스토어 정책 준수) — v1.5.2 Patch 15 신설

## 33-1. Google Play Store 정책 사전 스크리닝

| 위반 위험 요소 | Play 정책 조항 | 위험도 | 극복 설계 (v1.5.x 시점) | v1.6.0 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| READ_SMS + READ_CALL_LOG 조합 | Permissions and APIs that Access Sensitive Information | 極高 | Permissions Declaration Form 제출 + 핵심 기능 정당화 (부록 A) | Default SMS Handler로 추가 정당화 |
| SYSTEM_ALERT_WINDOW (Overlay) | Display over other apps | 高 | Android 10+ Bubbles API 우회 + 통화 중에만 활성화 | 동일 유지 |
| BROADCAST_SMS | Restricted Permissions | 해당 없음 | v1.5.3부터 미선언·미사용. Default SMS Handler (v1.6.0)로 전환 예정 | 제거 완료 |
| CallScreeningService | Default Phone App 요구 | 高 | RoleManager.ROLE_CALL_SCREENING 신청 → 사용자 명시 동의 | 동일 |
| 외부 검색 엔진 호출 | Background network usage | 中 | 통화 발생 시점에만 fetch, NKB 캐시 후 재호출 금지 | 동일 |
| 사용자 데이터 (전화번호) 처리 | User Data policy | 高 | Privacy Policy + In-Bound Zero 헌법을 Data Safety Form에 명시 | 동일 |
| Target API Level | Play Console 최신 정책 | 中 | 최신 Play 정책 기준 최소 API 34+ 준수 (헐크 보완) | 동일 |
| Background phone state | Background access 제약 | 中 | READ_PHONE_STATE는 통화 이벤트 시점에만 조회 (헐크 보완) | 동일 |

## 33-2. Apple App Store 정책 사전 스크리닝 (iOS 이식 가능성)

| v1.5/v1.6 설계 요소 | iOS 정책/기술 제약 | 위험도 | 결론 |
| --- | --- | --- | --- |
| READ_CALL_LOG | iOS는 통화 기록 직접 접근 불가 (CallKit만 제공) | 極高 | iOS Edition (v2.0.0)에서 CallKit 기반 재설계 |
| READ_SMS | iOS는 SMS 읽기 불가 (IdentityLookup Extension만 제공) | 極高 | iOS Edition에서 Live SMS Filtering Extension |
| SYSTEM_ALERT_WINDOW (Overlay) | iOS는 Overlay 불가 | 極高 | iOS Edition에서 CXCallDirectoryProvider 라벨만 |
| CallScreeningService | iOS는 사전 등록만 가능, 실시간 차단 불가 | 高 | iOS Edition에서 사전 등록 분석 모델 |
| RECORD_AUDIO | iOS는 통화 음성 접근 매우 제한적 | 極高 | iOS Edition에서 Voice 채널 제외 또는 별도 설계 |
| CAMERA | iOS도 가능 (사용자 동의 시) | 中 | 동일 구조 가능 |
| Zero Central Server | App Review 우호적 | + | iOS 이식 시 강점 |

결론: iOS Edition은 v2.0.0 별도 아키텍처로 분리. v1.x 라인은 Android 전용 명시.

## 33-3. 0-D 한계 로그 연동

위 표의 모든 “極高” 위험 요소는 0-D 한계 로그에 자동 등록.

## 33-4. 정책 변경 모니터링

분기별 Play/App Store 정책 검토 결과는 0-C 정책 모니터링 로그에 기록.

[P15_STORE_POLICY_COMPLIANCE]

# 부록 A — Permissions Declaration Form (사전 작성본) — v1.5.2 Patch 15 신설

Play Store 출시 시 제출할 Permissions Declaration Form을 사전 작성. v1.5.x 출시 시점에 즉시 제출 가능.

## A-1. READ_CALL_LOG 정당화

[Q1] 왜 READ_CALL_LOG 권한이 핵심 기능에 필수인가?

[A1] MyPhoneCheck의 핵심 가치는 수신 통화의 사기/스팸 위험을 실시간 알림하는 것이며, 이를 위해 통화 메타데이터 접근이 불가피하다.

[Q2] 사용자 데이터를 외부 서버로 전송하는가?

[A2] 전송하지 않는다. 본사 서버 0 (Zero Central Server). 모든 처리는 디바이스 로컬. 헌법 2조 In-Bound Zero, 헌법 3조 Out-Bound Zero 첨부 (Section 1-2, 1-3).

[Q3] 권한 없이 동일 기능 제공 가능한가?

[A3] 불가. 통화 발신자 신원 확인은 OS 통화 이벤트 접근 필수. 서버 기반 Lookup은 헌법 위반.

## A-2. READ_SMS 정당화 (v1.5.x)

[Q1] 왜 READ_SMS 권한이 필수인가?

[A1] (v1.5.x 시점) SMS 사기 탐지를 위해 메시지 내용 분석 필요. (v1.6.0 시점) Default SMS Handler 등록으로 정당화 강화.

[Q2] 사용자 동의 절차는?

[A2] 앱 최초 실행 시 사용자에게 명시적으로 권한 요청 + 사용 목적 설명. OS 시스템 다이얼로그를 통한 명시 동의 후에만 활성화.

[Q3] 데이터 보관 정책은?

[A3] SMS 내용은 디바이스 로컬에서만 처리. 분석 후 즉시 폐기. NKB에는 패턴 학습 결과만 저장 (메시지 원문 X).

## A-3. SYSTEM_ALERT_WINDOW 정당화

[Q1] 왜 Overlay 권한이 필수인가?

[A1] 통화 진행 중 위험 알림을 사용자에게 즉시 표시하기 위함. Bubbles API (Android 10+)로 대체 시도하나, 일부 디바이스에서 Overlay 필요.

[Q2] Overlay는 언제 활성화되는가?

[A2] 통화 수신/발신 이벤트 발생 시에만 활성화. 백그라운드 상시 활성화하지 않음.

# 34. Test Infrastructure (테스트 인프라) — v1.5.2 Patch 16 신설

## 34-1. 본 섹션의 목적

대표님 명령 (2026-04-22): “190개국 론칭에 실기기 전수 검증 불가능. 에뮬/시뮬을 실기기에 최대한 가깝게.”

본 섹션은 에뮬/시뮬 고충실도 테스트 환경 명세.

## 34-2. AVD 매트릭스 (Android Emulator)

| 디바이스 | API | 카테고리 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pixel 8 Pro | 34 | High-End | 최신 OS 표준 |
| Pixel 6 | 33 | Mid-End | 보편 사양 |
| Pixel 4 | 30 | Mid-End Old | 구형 OS 호환 |
| Nexus 5 | 26 | Low-End | 최소 사양 |
| Pixel Tablet | 33 | Tablet | 태블릿 폼팩터 |

## 34-3. 권한 시나리오 자동화

- 스크립트: scripts/avd-permission-matrix.ps1

- 위치: C:\Users\user\ollanvin\scripts\ (대표님 로컬 폴더 정합)

- 시나리오: 각 AVD에서 권한 grant/deny/revoke 100개 자동 실행

- 산출물: PermissionTestReport.html

## 34-4. 채널별 시뮬레이터 모듈 (신규)

위치: :test:simulators (신규 모듈)

### 34-4-1. CallSimulator

- 가상 수신 통화 이벤트 주입 (CallScreeningService 트리거)

- 발신 번호: 사기 패턴 100개 + 정상 100개 + Edge case 50개

- 시나리오: Cold Start, NKB Hit, NKB Miss, L1~L4 SLA 시나리오

### 34-4-2. SmsSimulator

- 가상 SMS 수신 이벤트 주입

- 메시지: 피싱 패턴, 정상, Edge case

### 34-4-3. VoiceSimulator (v1.6.0 사전 설계)

- 가상 통화 음성 스트림 주입

- 보이스피싱 키워드 발화 / 정상 통화 / 딥페이크 음성 샘플

### 34-4-4. ImageSimulator (v1.6.0 사전 설계)

- 가상 카메라 프레임 주입

- QR 코드 (정상/피싱) / 영상 통화 프레임 (정상/딥페이크)

### 34-4-5. PushSimulator (v2.x 사전 슬롯)

- NotificationListenerService 가상 이벤트 주입

- v1.6.0에서는 인터페이스만 정의

## 34-5. 시나리오 데이터셋 거버넌스 (스타크 보완)

스타크 지적: “사기 패턴 100개 같은 시나리오 데이터셋을 누가, 어떻게 관리할지에 대한 거버넌스가 v1.5.2에 포함되어야 한다”

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| 데이터셋 위치 | :test:simulators/src/main/resources/datasets/ |
| 버전 관리 | git LFS로 추적, SemVer 동기화 |
| 데이터 출처 | 공공 사기 신고 DB (KISA 공개분) + 합성 데이터 |
| 개인정보 | 실제 번호 사용 금지, 가상 번호만 (E164 형식 유지) |
| 갱신 주기 | 분기별 (Layer 3 SourceMesh 동기화와 정합) |
| 갱신 담당 | 대표님 승인 후 코웍이 데이터 추가 |

## 34-6. 검증 가능/불가능 항목

### 34-6-1. 에뮬로 검증 가능 (실기기 90%+ 근접)

- DecisionEngine 동작

- NKB 읽기/쓰기/캐시

- UI 렌더링 (Bubbles, Overlay)

- Battery/Memory 사용량 (Memory Profil