MyPhoneCheck Work Order v4.3 (FINAL LOCK)

# CORE DIRECTIVE

v4.3은 v4.2 + 리뷰 반영 최종 잠금 문서이다. 분석/구조/정책/검증 완전 고정.

# PHASE 0 — FREEZE

git status --short

git add .

git commit -m "freeze: pre-refactor snapshot"

git tag v0.1.0-pre-refactor

git checkout -b refactor/structure-v4.3

Compress-Archive -Path .\app, .\gradle, .\settings.gradle, .\build.gradle `

-Exclude @("*.log","build",".gradle",".git","node_modules") `

-DestinationPath snapshot_pre_refactor.zip

# PHASE 1 — BLOCKER FIX

1. READ_CALL_LOG / READ_SMS 제거 (grep 0건)

2. DecisionResult 계약 고정

3. 기존 공식 콜 스크리닝 경로 유지

4. 신규 ROLE_CALL_SCREENING 확장/재설계 금지

5. 이번 리팩토링 범위는 구조 분리, 정책 정리, 결합도 해소에 한정

# PHASE 2 — LEGACY ISOLATION

legacy/ 이동 후 import 제거

rg "import .*legacy" → 0건

# PHASE 3 — DECOMPOSE RULE

분해 기준:

- 단일 책임

- 판단 로직 포함 금지

- overlay direct 호출 금지

라인 수 기준 삭제 (책임 기준으로 분해)

# PHASE 4 — ARCHITECTURE

Trigger / Intelligence / Decision / Presentation 적용

OverlayPresenter 단일 경로 유지

# PHASE 5 — OVERLAY

showOverlay 호출 1곳만 허용

OverlayPresenter.showOverlay()

# PHASE 6 — VERIFICATION

rg "showOverlay(" → 1곳

rg "READ_CALL_LOG" → 0

rg "READ_SMS" → 0

rg "import .*legacy" → 0

로그 체계:

MPC_OVERLAY (기존 유지)

→ message 패턴으로 검증

adb logcat -d | findstr MPC_OVERLAY

# DATA POLICY

전화번호:

- 디스크 저장 금지 (원칙)

- 런타임 메모리만

- SHA-256 저장 허용

- TTL 24h 캐시

- 단, 사용자가 명시적으로 수행한 액션의 기록 저장(UserCallRecord)은 허용

- 분석/캐시/로그에는 원문 저장 금지

- 저장 필요 시 SHA-256 또는 마스킹만 허용

# PERMISSION POLICY

ALLOW:

READ_PHONE_STATE

SYSTEM_ALERT_WINDOW

DENY:

READ_SMS

READ_CALL_LOG

# RELEASE GATE

배포 전:

1. 권한 정책 검증

2. 개인정보 정책 작성

3. 기능-스토어 일치 확인

4. 신규 권한 추가 시 재검토 필수

# FAILURE REPORT FORMAT

FAIL 시 제출:

- 실패 단계

- 원인

- 마지막 성공 commit

- 롤백 여부

- 다음 액션

# EVIDENCE PACK

제출:

- rg 결과

- logcat dump

- build output

- diff

- 구조 비교

# STOP CONDITIONS

build 2회 실패 / overlay 경로 2개 / import cycle

# ROLLBACK

git checkout v0.1.0-pre-refactor

# FINAL PASS

overlay 표시 성공

DecisionResult 단일 사용

정책 위반 0

구조 분리 완료